|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regionų plėtros planų rengimo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | metodikos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 priedas |  |  |  |
| PRIEMONIŲ PLANAS 1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (paskirstyta pagal planuojamą sutarčių sudarymą).. 2014 m.; 2015 m.; 2016 m.; 2017 m.; 2018 m.; 2019 m.; 2020 m.; Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų). Nr.; Lėšų poreikis:; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos. 2.2.1.1; Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas; 0; 0; 0; 0; 11117858,69; 6292260,83; 1229574,68; 823834,4; 0; 0; 3236819,8; 1581636; 0; 0; 15584253,17; 8697731,23. 2.2.2.1; Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga; 0; 0; 0; 0; 238835,47; 203010,14; 1618671,61; 1375870,84; 552037,33; 432390,06; 1121405,94; 953195,04; 0; 0; 3530950,35; 2964466,08. Iš viso planui įgyvendinti:. 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų). Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos; Iš viso; ES lėšos. 0; 0; 0; 0; 16943965,66; 11182039,2; 28160390,33; 24310146,16; 14696205,24; 11384485,64; 5854659,74; 3806799,04; 0; 0; 66645145,85; 50683470,08. 2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai.. Požymiai; Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur); Projekto etapai. Nr.; Unikalus numeris****; Projektas; Pareiškėjas / projekto vykdytojas; Ministerija; Įgyvendinimo teritorija; Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.); R/V/KT *; ITI, RSP **; rez.***; Iš viso:; Savivaldybės biudžetas; Valstybės biudžetas; Privačios lėšos; Kitos viešosios lėšos; ES lėšos; Kita tarptautinė finansinė parama; Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo); Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo); Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo); Projekto užbaigimas (metai). 2.2.1.1; Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas. 2.2.1.1.7; R090014-060000-2225; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone; UAB ,,Ignalinos vanduo"; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Ignalinos rajono savivaldybė; 05.3.2-APVA-R-014; R; -; -; 338000; 169000; 0; 0; 0; 169000; 0; 2018.09; 2018.11; 2019.02; 2020. 2.2.1.1.8; R090014-075000-2226; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas); UAB "Utenos vandenys"; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Utenos rajono savivaldybė; 05.3.2-APVA-R-014; R; -; -; 718750; 0; 0; 143750; 0; 575000; 0; 2018.10; 2019.03; 2019.05; 2020. 2.2.1.1.9; R090014-070000-2227; Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija ,,Šaltupys" ir Keblonių k.) statybos darbai .; UAB ,,Anykščių vandenys“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Anykščių rajono savivaldybė; 05.3.2-APVA-R-014; R; -; -; 1430069,80; 967433,80; 0; 0; 0; 462636; 0; 2018.09; 2018.11; 2019.02; 2020. 2.2.1.1.10; R090014-070600-2228; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas); UAB „Zarasų vandenys“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Zarasų rajono savivaldybė; 05.3.2-APVA-R-014; R; -; -; 750000,00; 375000,00; 0; 0; 0; 375000; 2018.09; 2018.11; 2019.02; 2022. 2.2.2.1; Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga. 2.2.2.1.9; R090019-380000-2223; Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone; Molėtų rajono savivaldybės administracija; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Molėtų rajono savivaldybė; 05.5.1-APVA-R-019; R; -; -; 294160,27; 80965,24; 0; 0; 0; 213195,03; 0; 2018.07; 2018.10; 2018.12; 2021. 3.2.1.2.6; R096615-470000-3206; Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Zarasų rajono savivaldybėje; Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; Zarasų rajono savivaldybė; 08.4.2-ESFA-R-615; R; -; -; 6589,41; 0; 494,2; 0; 494,21; 5601; 0; 2018.03; 2018.05; 2018.08; 2022. 3 lentelė. Projektams priskirti produkto ir rezultato vertinimo kriterijai.. Požymiai; Projektams priskirti vertinimo kriterijai. Nr.; Unikalus numeris; Projektas; Pareiškėjas / projekto vykdytojas; Ministerija; Įgyvendinimo teritorija; Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.); R/V/KT; ITI, RSP; rez.; Kodas (I)*; Produkto ir rezulato vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas); Siekiama reikšmė (I); Kodas (II); Produkto ir rezulato vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas); Siekiama reikšmė (II); Kodas (III); Produkto ir rezulato vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas); Siekiama reikšmė (III); Kodas (IV); Produkto ir rezulato vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas); Siekiama reikšmė (IV). 2.2.1.1; Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas. 2.2.1.1.7; R090014-060000-2225; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone; UAB ,,Ignalinos vanduo"; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Ignalinos rajono savivaldybė; 05.3.2-APVA-R-014; R; -; -; P.S.333; Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km); 0,93. 2.2.1.1.8; R090014-075000-2226; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas); UAB "Utenos vandenys"; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Utenos rajono savivaldybė; 05.3.2-APVA-R-014; R; -; -; P.N.050; Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius); 170; P.N.051; Gyventojai, kuriems teikiamos vandenstiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius); 170; P.N.053; Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE); 170; P.N.054; Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE); 170. 2.2.1.1.9; R090014-070000-2227; Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija ,,Šaltupys" ir Keblonių k.) statybos darbai .; UAB ,,Anykščių vandenys“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Anykščių rajono savivaldybė; 05.3.2-APVA-R-014; R; -; -; P.N.050; Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius); 288; P.N.053; Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE); 288. 2.2.1.1.10; R090014-070600-2228; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas); UAB „Zarasų vandenys“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Zarasų rajono savivaldybė; 05.3.2-APVA-R-014; R; -; -; P.N.050; Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius); 46; P.N.053; Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE); 99; P.N.054; Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE); 64. 2.2.2.1; Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga. 2.2.2.1.9; R090019-380000-2223; Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone; Molėtų rajono savivaldybės administracija; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Molėtų rajono savivaldybė; 05.5.1-APVA-R-019; R; -; -; P.N.093; Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai; 21; P.N.092; Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai; 1. 4 lentelė. Numatomų sukurti produktų ir rezultatų (siektinų produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė.. Kodas; Produkto ir rezultato vertinimo kriterijus (pavadinimas); Siekiama reikšmė (projektams priskirtų kriterijų reikšmių suma). P.N.050; Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (skaičius); 1518,00. P.N.051; Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių; 1202,00. P.N.053; Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (GE); 2059,00. P.N.054; Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais; 847,00. P.N.093; Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai; 136,00. P.S.333; Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km); 28,57. |

| 5 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones ir Kaimo plėtros programos priemones (tūkst. Eur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metai: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė ir Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.2-APVA-R-014 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 6292260,83 | 823834,4 | 0 | 1581636 | 0 | 8697731,23 |

| 6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones ir Kaimo plėtros programos priemones (tūkst. Eur) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metai: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Veiksmų programos įgyvendinimo plano ir Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | Veiksmų programos ir Kaimo plėtros programos priemonės pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.2-APVA-R-014 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 6292260,83 | 7116095,23 | 7116095,23 | 8697731,23 | 8697731,23 |

| 7 lentelė. Veiklų grupių suvestinė. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Projektų, kuriems priskirta veiklų grupė, skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, lėšų poreikis (iš viso) |
| 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 6 | 3 | 2675241,77 |
| 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 8 | 7 | 6022489,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regionų plėtros planų rengimo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | metodikos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 priedas |  |  |  |
| PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 lentelė. Siektinos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | Metai: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.N.050 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (skaičius) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 458 | 0 | 46 | 0 |
| P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.053 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (GE) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 458 | 0 | 99 | 0 |
| P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 170 | 0 | 64 | 0 |
| P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 10 | 29 | 0 | 0 |
| P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 8,04 | 0,93 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 lentelė. Siektinos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | Metai: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| P.N.050 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (skaičius) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 1472 | 1472 | 1518 | 1518 |
| P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 |
| P.N.053 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (GE) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 1960 | 1960 | 2059 | 2059 |
| P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 783 | 783 | 847 | 847 |
| P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 97 | 107 | 136 | 136 | 136 |
| P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 27,64 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |