|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regionų plėtros planų rengimo | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | metodikos | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 priedas | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIEMONIŲ PLANAS**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (paskirstyta pagal planuojamą sutarčių sudarymą).** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | **2014 m.** | | **2015 m.** | | **2016 m.** | | **2017 m.** | | **2018 m.** | | **2019 m.** | | **2020 m.** | | **Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų)** | | | **Nr.** | **Lėšų poreikis:** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | | 2.2.1.1 | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 11117858,69 | 6292260,83 | 1229574,68 | 823834,4 | 0 | 0 | 3236819,8 | 1581636 | 0 | 0 | 15584253,17 | 8697731,23 | | 2.2.2.1 | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 238835,47 | 203010,14 | 1618671,61 | 1375870,84 | 552037,33 | 432390,06 | 1121405,94 | 953195,04 | 0 | 0 | 3530950,35 | 2964466,08 | |  |  | **Iš viso planui įgyvendinti:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų)** | | |  |  | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16943965,66 | 11182039,2 | 28160390,33 | 24310146,16 | 14696205,24 | 11384485,64 | 5854659,74 | 3806799,04 | 0 | 0 | 66645145,85 | 50683470,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Požymiai** | | | | | | | | | | **Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)** | | | | | | | **Projekto etapai** | | | | | **Nr.** | **Unikalus numeris\*\*\*\*** | **Projektas** | **Pareiškėjas / projekto vykdytojas** | **Ministerija** | **Įgyvendinimo teritorija** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)** | **R/V/KT \*** | **ITI, RSP \*\*** | **rez.\*\*\*** | **Iš viso:** | **Savivaldybės biudžetas** | **Valstybės biudžetas** | **Privačios lėšos** | **Kitos viešosios lėšos** | **ES lėšos** | **Kita tarptautinė finansinė parama** | **Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo)** | **Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo)** | **Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo)** | **Projekto užbaigimas (metai)** | | 2.2.1.1 |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.1.1.7 | R090014-060000-2225 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone | UAB ,,Ignalinos vanduo" | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | 338000 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 0 | 2018.09 | 2018.11 | 2019.02 | 2020 | | 2.2.1.1.8 | R090014-075000-2226 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas) | UAB "Utenos vandenys" | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | 718750 | 0 | 0 | 143750 | 0 | 575000 | 0 | 2018.10 | 2019.03 | 2019.05 | 2020 | | 2.2.1.1.9 | R090014-070000-2227 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija ,,Šaltupys" ir Keblonių k.) statybos darbai . | UAB ,,Anykščių vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | 1430069,80 | 967433,80 | 0 | 0 | 0 | 462636 | 0 | 2018.09 | 2018.11 | 2019.02 | 2020 | | 2.2.1.1.10 | R090014-070600-2228 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas) | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | 750000,00 | 375000,00 | 0 | 0 | 0 | 375000 |  | 2018.09 | 2018.11 | 2019.02 | 2022 | | 2.2.2.1 |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.2.1.9 | R090019-380000-2223 | Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų rajono savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R | - | - | 294160,27 | 80965,24 | 0 | 0 | 0 | 213195,03 | 0 | 2018.07 | 2018.10 | 2018.12 | 2021 | | 3.2.1.2.6 | R096615-470000-3206 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Zarasų rajono savivaldybėje | Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Zarasų rajono savivaldybė | 08.4.2-ESFA-R-615 | R | - | - | 6589,41 | 0 | 494,2 | 0 | 494,21 | 5601 | 0 | 2018.03 | 2018.05 | 2018.08 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **3 lentelė. Projektams priskirti produkto ir rezultato vertinimo kriterijai.** | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Požymiai** | | | | | | | | | | | | **Projektams priskirti vertinimo kriterijai** | | | | | | | | | | | | | | **Nr.** | **Unikalus numeris** | | **Projektas** | **Pareiškėjas / projekto vykdytojas** | **Ministerija** | **Įgyvendinimo teritorija** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)** | | **R/V/KT** | **ITI, RSP** | **rez.** | **Kodas (I)\*** | **Produkto ir rezulato vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė (I)** | | **Kodas (II)** | **Produkto ir rezulato vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė (II)** | **Kodas (III)** | **Produkto ir rezulato vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė (III)** | **Kodas (IV)** | **Produkto ir rezulato vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė (IV)** | | | 2.2.1.1 |  | | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.1.1.7 | R090014-060000-2225 | | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone | UAB ,,Ignalinos vanduo" | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | | R | - | - | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0,93 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.1.1.8 | R090014-075000-2226 | | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k. II etapas) | UAB "Utenos vandenys" | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | | R | - | - | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 170 | | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandenstiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 170 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 170 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 170 | | 2.2.1.1.9 | R090014-070000-2227 | | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija ,,Šaltupys" ir Keblonių k.) statybos darbai . | UAB ,,Anykščių vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | | R | - | - | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 288 | | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 288 |  |  |  |  |  |  | | 2.2.1.1.10 | R090014-070600-2228 | | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas) | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | | R | - | - | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 46 | | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 99 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 64 |  |  |  | | 2.2.2.1 |  | | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.2.1.9 | R090019-380000-2223 | | Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų rajono savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | | R | - | - | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai | 21 | | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai | 1 |  |  |  |  |  |  | | **4 lentelė. Numatomų sukurti produktų ir rezultatų (siektinų produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė.** | | | | | | | | | | | | | | | | **Kodas** | | **Produkto ir rezultato vertinimo kriterijus** (pavadinimas) | | | | | | **Siekiama reikšmė** (projektams priskirtų kriterijų reikšmių suma) | | | | | | | | P.N.050 | | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (skaičius) | | | | | | 1518,00 | | | | | | | | P.N.051 | | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių | | | | | | 1202,00 | | | | | | | | P.N.053 | | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (GE) | | | | | | 2059,00 | | | | | | | | P.N.054 | | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais | | | | | | 847,00 | | | | | | | | P.N.093 | | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai | | | | | | 136,00 | | | | | | | | P.S.333 | | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | | | | | | 28,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones ir Kaimo plėtros programos priemones (tūkst. Eur)** | | | | | | | | |  |
| **(numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui).** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė ir Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.2-APVA-R-014 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 6292260,83 | 823834,4 | 0 | 1581636 | 0 | 8697731,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones ir Kaimo plėtros programos priemones (tūkst. Eur)** | | | | | | | | |
| **(numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).** | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Veiksmų programos įgyvendinimo plano ir Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | Veiksmų programos ir Kaimo plėtros programos priemonės pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.3.2-APVA-R-014 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 6292260,83 | 7116095,23 | 7116095,23 | 8697731,23 | 8697731,23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7 lentelė. Veiklų grupių suvestinė.** | |  |  |  |
| **Kodas** | **Pavadinimas** | **Projektų, kuriems priskirta veiklų grupė, skaičius** | **Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius** | **Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, lėšų poreikis (iš viso)** |
| 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 6 | 3 | 2675241,77 |
| 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 8 | 7 | 6022489,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regionų plėtros planų rengimo | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | metodikos | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 priedas | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS** | | | | | | | | | |  |  |  |
| **4 lentelė. Siektinos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais.** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| P.N.050 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (skaičius) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 458 | 0 | 46 | 0 |
| P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| P.N.053 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (GE) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 458 | 0 | 99 | 0 |
| P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 170 | 0 | 64 | 0 |
| P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 10 | 29 | 0 | 0 |
| P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 8,04 | 0,93 | 0 | 0 | 0 |
| **PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 lentelė. Siektinos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios).** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| P.N.050 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (skaičius) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 1472 | 1472 | 1518 | 1518 |
| P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 |
| P.N.053 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (GE) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 1960 | 1960 | 2059 | 2059 |
| P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 783 | 783 | 847 | 847 |
| P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 97 | 107 | 136 | 136 | 136 |
| P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 27,64 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |