PROJEKTAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m.                    d. įsakymu Nr.

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“

PRIEMONĖS NR. 02.1.1-CPVA-V-521 „NAUJOS KARTOS PRIEIGOS PLĖTRA“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas” priemonės Nr. 02.1.1-CPVA-V-521  „Naujos kartos prieigos plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, kurios atlieka iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) paraiškų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

- Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

  - Veiksmų programą;

  - 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

  - 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

  - Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

  - 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio      30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

  - Valstybės pagalbos schemą patvirtintą Europos Komisijos 2016 m. ________ sprendimu Nr. ________ „_______________________________________________“;

  - Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) „Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo“.

- Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

- Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

- Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

- Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

- Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 50 647 235,91 eurų (penkiasdešimties milijonų šešių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt penkių eurų ir 91 euro cento), iš kurių iki 43 050 150,52 eurų (keturiasdešimt trijų milijonų penkiasdešimties tūkstančių vieno šimto penkiasdešimties eurų ir 52 euro centų) – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos Regioninės plėtros fondo) lėšos, iki 7 597 085,39 eurų (septynių milijonų penkių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių aštuoniasdešimt penkių eurų ir 39 euro centų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš jų:

  - 46 049 582,95 eurai (keturiasdešimt šeši milijonai keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 95 euro centai) skiriami plėtoti naujos kartos prieigos (toliau – NKP) elektroninio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai;

  - 4 597 652,96 eurai (keturi milijonai penki šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du eurai ir 96 euro centai) skiriami NKP elektroninio ryšio pasiūlos ir paklausos skatinimui, kuriant efektyvesniam rinkos reguliavimui ir plėtrai skirtus technologinius sprendimus.

- Priemonės tikslas – plėtoti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir sparčiojo interneto ryšių paslaugų teikimo, skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ uždavinio „Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka“ įgyvendinimo.

- Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

  - NKP elektroninio ryšio infrastruktūros plėtra vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai (inžinerinių statinių ir įrenginių statyba (įrengimas), aktyvios ir kitokios reikalingos įrangos, nuosavybės ar kt. teisių valdyti ir (ar) naudoti žemę įsigijimas, šviesolaidinių kabelinių ir elektros perdavimo linijų tiesimas) (toliau – I veiklų grupė);

  - Plačiajuosčio elektroninio ryšio pasiūlos ir paklausos skatinimas, kuriant efektyvesniam rinkos reguliavimui ir plėtrai skirtus technologinius sprendimus (įrankių, leidžiančių sužinoti apie plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų būklę ir paslaugų pasiekiamumą, paslaugų teikėjams ir naudotojams kūrimas) (toliau – II veiklų grupė).

- Aprašo 9 punkte nurodytų veiklų tikslai:

  - I veiklos tikslas – viešosiomis investicijomis sukurti pažangią ir patikimą naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą, užtikrinančią visuotinį sparčiojo interneto prieinamumą visoje šalyje.

  - II veiklos tikslas – skatinti privačias investicijas į naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros ir paslaugų plėtrą.

- Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. IV ketvirtį.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

- Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, galimi partneriai yra valstybės institucijos ir įstaigos, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ir valstybės įmonės.

- Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

- Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

- Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. lapkričio 26 d. posėdžio nutarimu Nr. 12, – projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) „Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo“. Šio kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai pateikiami Aprašo 1 priede.

- Projektas turi atitikti šių dokumentų nuostatas:

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“;

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) „Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo“ patvirtintą Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą.

- Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

- Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

- Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka.

- Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

- Projektu, įgyvendinant Aprašo I veiklų grupę, turi  būti siekiama stebėsenos rodiklio „Namų ūkiai, kurių teritorijos projektų metu padengtos plačiajuosčiu ryšiu (30 Mbps ir daugiau)“, kodas P.S.210.

- Projektu, įgyvendinant Aprašo II veiklų grupę, turi būti siekiama stebėsenos rodiklio „Įgyvendinti sprendimai, skirti plačiajuosčio elektroninio ryšio plėtrai“, kodas P.S.306.

- Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-rodikliu-skaiciavimo-aprasas.

- Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

- Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

- Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir teritorijų vystymo srityse.

- Reikalavimai pagal Aprašo I veiklų grupę įgyvendinamų projektų taikomai valstybės pagalbai yra numatyti Valstybės pagalbos schemoje patvirtintoje Europos Komisijos 2016 m. ________ sprendimu Nr. ________ „_______________________________________________“.

IVSKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

- Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

- Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra:

  - Pagal Aprašo I veiklų grupę iki 46 049 582,95 eurų (keturiasdešimt šešių milijonų keturiasdešimt devynių tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų ir 95 euro centų);

  - Pagal Aprašo II veiklų grupę iki 4 597 652,96 eurai (keturių milijonų penkių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų ir 96 euro centų).

- Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

- Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

- Projekto tinkamų finansuoti išlaidų, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšų, dalis turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

- Pagal šį Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

| Išlaidų katego-rijos Nr. | Išlaidų kategorijos pavadinimas | Reikalavimai ir paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žemė | Žemės pirkimo (įsigijimo) ir kt. teisių valdyti ir (ar) naudoti žemę išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu šios išlaidos sudaro ne daugiau nei 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. |
| 2. | Nekilnojamasis turtas | Nekilnojamojo turto pirkimo ir kt. teisių valdyti ir (ar) naudoti žemę išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti. |
| 3. | Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai | Inžinerinių statinių ir įrenginių statyba (įrengimas), šviesolaidinių kabelinių ir elektros perdavimo linijų tiesimas yra tinkamos finansuoti išlaidos. |
| 4. | Įranga, įrenginiai ir kitas turtas | Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos: 1. Šviesolaidinių kabelinių linijų, elektros perdavimo linijų, tinklo įrangos ir kitos būtinos įrangos reikalingos tinklo veikimui užtikrinti įsigijimas; 2. Aktyvios ir kitokios judriojo ryšio tinklo bokštų (stiebų) (toliau – bokštai) eksploatacijai reikalingos įrangos įsigijimas; 3. Konteinerių ir kitų įrenginių, reikalingų aktyvinės įrangos talpinimui, įsigijimas; 4. Įrankių ir sprendimų, pagal Aprašo II veiklų grupę, kūrimas. |
| 5. | Projekto vykdymas | Tinkamos finansuoti išlaidos. |
| 6. | Informavimas apie projektą | Tinkamos finansuoti išlaidos. |
| 7. | Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą | Šiai kategorijai priskiriamos išlaidos, susijusios su projekto priežiūra ir administravimu. Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato Įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 Priedo 4 punkte nustatytų didžiausių ribų. |

- Prie tinkamų finansuoti išlaidų yra priskiriamos materialiojo turto draudimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir investicijų projekto parengimo (įskaitant valstybės pagalbos schemos, paraiškos dėl projekto finansavimo, informacijos, reikalingos projekto suderinimui su Europos Komisija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, parengimą) išlaidos. Šiame punkte numatytos išlaidos gali būti patirtos ir iki projekto sutarties pasirašymo ir bus laikomos tinkamomis finansuoti.

- Išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje ir neišvardytos Aprašo 33 ir 34 punkte kaip tinkamos finansuoti, yra priskiriamos prie netinkamų finansuoti išlaidų.

- Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

- Galimi pareiškėjai ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Ministerijos prašymo pateikti projektinį pasiūlymą dienos turi Ministerijai raštu ir elektroninėje laikmenoje pateikti projektinį pasiūlymą įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

  - investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką. (skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt);

  - sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelę, parengtą pagal formą, nustatytą Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimo (protokolo Nr. 35) (toliau – Kokybės metodika), priede (skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt);

  - atsižvelgiant į pasirinktą projekto investavimo objekto tipą, pateikti projekto įgyvendinimo alternatyvų, išnagrinėtų vadovaujantis Kokybės metodikos 29–35 punktuose nustatytais reikalavimais, analizės rezultatus.

- Kokybės metodika yra taikoma atliekant projekto, kuriam įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) jam tenkantį pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios yra apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 eurų, sąnaudų ir naudos analizę.

- Galimi pareiškėjai, teikiantys projektinius pasiūlymus Ministerijai pagal Aprašo I veiklų grupę, investicijų projekte turi įvertinti ir papildomai pateikti tokią informaciją:

  - Remiantis naujausiais elektroninių ryšių operatorių duomenimis, naudojant specializuotą geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančią programinę įrangą turi būti aktualizuotas skaitmeninis NKP žemėlapis, ir iš naujo su elektroninių ryšių operatoriais suderintos NKP „baltosios dėmės“, kuriose bus planuojama įrengti NKP infrastruktūrą;

  - Apibrėžus NKP „baltąsias dėmes“, turi būti nustatyta tiksli reikalingos įrengti NKP infrastruktūros apimtis:

    - Pasitelkus radijo planavimą, turi būti parinkti techniniai sprendimai ir sumodeliuoti fiksuotos ir (ar) belaidės prieigos technologijos tinklo segmentai, užtikrinantys NKP minėtose teritorijose.

    - Modeliuojant fiksuotą ir belaidę infrastruktūrą geografinėje informacinėje sistemoje turi būti pateiktos konkrečios siūlomos šviesolaidinių kabelinių linijų trasos, bokštų statymo vietos, tikslus jų skaičius (įskaitant naujai statomus bokštus ir bokštus, kurie turėtų būti pastatyti vietoje prastos būklės ūkinės paskirties objektų, kur šiuo metu įrengtos elektroninių ryšių operatorių bazinės stotys) ir jų statybos vietos, planuojamas bazinių stočių padengiamumas. Planuojama statyti infrastruktūra (nauja ar atnaujinama) turėtų būti parinkta įvertinant esamą infrastruktūrą, aukštingumą, higienos normų reikalavimų atitikimą, gyventojų tankumą, geografines sąlygas ir pan.

    - Turi būti identifikuotos bokštų statymo vietos (nurodant koordinates, galimą paklaidą, konkrečių sklypų ir jų savininkų identifikacinius duomenis) ir galimi alternatyvūs sprendimai.

    - Turi būti išsamiai išnagrinėtos žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvos (valstybinės žemės panaudojimas, pirkimas, nuoma, žemės paėmimas visuomenės poreikiams, žemės išpirkimo, nuomos ir (ar) kiti individualūs sprendimai, įsigyjant žemę) ir pasiūlyti konkretūs sprendimo būdai (pateikti raštiški preliminarūs fizinių ir juridinių asmenų pritarimai, susitarimai, įsipareigojimai ir pan.).

    - Tikslus bokštų skaičius ir jų pastatymo vietos turi būti suderintos ir patikslintos pagal elektroninių ryšių operatorių pateiktus pageidavimus.

    - Turi būti apibrėžta investicijų į aktyviąją ir kitą eksploatacijai reikalingą įrangą apimtis, kadangi vykdant bokštų statybą papildomai turi būti investuojama į elektros maitinimo infrastruktūros įrengimą, jėgos kabelio atvedimą, elektroninių ryšių operatorių bazinių stočių prijungimui reikalingos aktyviosios įrangos ir konteinerio, reikalingo jos talpinimui, įsigijimą ir pan.

    - Turi būti nustatytas tikslus reikalingas įrengti šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) kiekis (km) ir šių linijų įrengimo vietos, t. y. turi būti apibrėžti maršrutai, kuriais turi būti tiesiamos ŠKL, siekiant didžiausios projekto socialinės naudos. Turi būti įvertinta galimybė šviesolaidinio kabelio tiesimą iki bokštų daryti ne trumpiausiu, bet didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu. Tai reikštų, kad papildomai būtų prijungiamos naujos kartos „baltosiose“ srityse esančios gyvenvietės, nutolusios priimtinu atstumu nuo kabelio trumpiausio maršruto. Atstumo priimtinumas turėtų būti nustatytas remiantis bokštų statybai nepanaudotų finansinių išteklių dydžiu, kuris bus aiškus parengus investicijų projektą. Siekiant didinti socialinę naudą, prioritetas turėtų būti teikiamas daugiau gyventojų turinčioms gyvenvietėms įvertinus jų esamą infrastruktūrą. Atsižvelgiant į tai, kad kalbama apie naujos kartos „baltosiose“ srityse esančias gyvenvietes, kurių komercinis patrauklumas gerokai mažesnis, turi būti apsvarstyta šviesolaidžio linijų išvedžiojimo gyvenvietėje galimybė įrengiant prieigos taškus. Prie šių taškų privatūs operatoriai galėtų prijungti galutinius vartotojus. Siūlomi ŠKL maršrutai turi būti suderinti su elektroninių ryšių operatoriais.

  - Nustatyti tikslūs reikalingų investicijų kaštai (įvertinus konkrečių vietovių parametrus: geografines sąlygas, gyventojų tankumą, esamą infrastruktūrą, teisės aktų reikalavimus, operatorių poreikius ir kt.).

  - Apibrėžti numatomos sukurti NKP infrastruktūros paslaugų kainodaros principai (siekiant užtikrinti operatorių suinteresuotumą naudotis sukurta infrastruktūra) ir kt. Rengiant investicijų projektą ir nustatinėjant kainodarą, užtikrinti, kad sukurtos infrastruktūros paslaugų kaina būtų patraukli ir priimtina elektroninių ryšių operatoriams, teikiantiems naujos kartos interneto prieigos paslaugas galutiniams vartotojams.

  - Projekto įgyvendinimo ir rezultatų tęstinumo rizikos ir jų valdymo priemonės.

  - Turi būti išnagrinėti klausimai, liečiantys Valstybės pagalbos schemoje patvirtintoje Europos Komisijos 2016 m. ________ sprendimu Nr. ________ „_______________________________________________“ įtvirtintas nuostatas.

- Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

- Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

- Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją Įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (kartu pateikia į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Jeigu įdiegtos DMS funkcinės galimybės, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

- Jeigu vadovaujančioji institucija laikinai neužtikrina DMS funkcinių galimybių ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia iki 7 dienų ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka. Šio punkto nuostatos taikomos, jeigu įdiegtos paraiškų teikimo per DMS funkcinės galimybės.

- Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

  - partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (taikoma, jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

  - pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną;

  - informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;

  - informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

  - projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) (taikoma, jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

  - informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);

- Jeigu yra sudarytos funkcinės galimybės, visi Aprašo 44 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS, jeigu tokių galimybių nėra, paraiškos priedai Įgyvendinančiajai institucijai teikiami raštu ir elektroninėje laikmenoje. Jeigu priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki nustatyto paraiškos teikimo termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

- Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir suderinusi su Ministerija, priima Įgyvendinančioji institucija.

- Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

- Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

- Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

- Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinamas atliekamas ne vėliau kaip 60 dienų nuo projekto paraiškos gavimo dienos.

- Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas.

- Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

- Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

- Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

- Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

- Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys tarp pareiškėjų ir Įgyvendinančiosios institucijos.

- Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

- Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

  - arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas,

  - arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas.

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

- Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

- Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka.

- 5 metus po projekto finansavimo pabaigos arba per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

- Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad turtas, kuris buvo sukurtas projekto įgyvendinimo metu, būtų valstybės nuosavybė.

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

- Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

- Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_____________________