Regionų plėtros planų rengimo metodikos

3 priedas

**PRIEMONIŲ PLANAS**

**1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2014 m.** | | **2015 m.** | | **2016 m.** | | **2017 m.** | | **2018 m.** | | **2019 m.** | | **2020 m.** | | **Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų)** | |
| **Nr.** | **Lėšų poreikis:** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Tikslas: Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195654,00 | 1605734,00 | 5127507,00 | 4200067,00 | 4890551,00 | 4156967,00 | 3085262,00 | 2622473,00 | 235294,00 | 200000,00 | 15534268,00 | 12785241,00 |
| **1.1.1** | **Uždavinys: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195654,00 | 1605734,00 | 5037034,00 | 4123165,00 | 4438188,00 | 3772458,00 | 2723371,00 | 2314866,00 | 235294,00 | 200000,00 | 14629541,00 | 12016223,00 |
| **1.1.1.1** | **Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959761,00 | 618854,00 | 3111195,00 | 2634669,00 | 4338188,00 | 3687458,00 | 2723371,00 | 2314866,00 | 235294,00 | 200000,00 | 11367809,00 | 9455847,00 |
| 1.1.1.1.1 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas) (apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūrą, autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymas ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono pritaikymas vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 204 000,00 | 560 000,00 | 476 000,00 | 648 100,00 | 550 885,00 | 0,00 | 0,00 | 1448100,00 | 1230885,00 |
| 1.1.1.1.2 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų – želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 297 500,00 | 1 300 638,0 | 1 105 542,0 | 574 350,00 | 488 198,00 | 0,00 | 0,00 | 2224988,00 | 1891240,00 |
| 1.1.1.1.3 | Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste (sutvarkant apleistą teritoriją už baseino „Bangenis“ ir įrengiant laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą; įrengiant ir sutvarkant infrastruktūrą J.Biliūno gimnazijos ir A.Vienuolio progimnazijos bei miesto parko sporto aikštynuose) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 167,00 | 150 000,00 | 352 941,00 | 300 000,00 | 194 638,00 | 165 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955746,00 | 615442,00 |
| 1.1.1.1.4 | Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 113 900,00 | 143 000,00 | 121 550,00 | 157 429,00 | 133 815,00 | 0,00 | 0,00 | 434429,00 | 369265,00 |
| 1.1.1.1.5 | Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108652 | 92354 | 117647 | 100000 | 117647 | 100000 | 117647 | 100000 | 117647 | 100000 | 579240 | 492354 |
| 1.1.1.1.6 | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) (Amatų gatvės kvartalo kompleksinis sutvarkymas: atvirų lauko prekyviečių bei pastato Amatų g. 4 rekonstrukcija ir daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos sutvarkymas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47782 | 40615 | 176471 | 150000 | 176471 | 150000 | 117647 | 100000 | 518371 | 440615 |
| 1.1.1.1.7 | Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas kultūros paveldo objekto kieme, D.Bukonto g. 1, Zarasai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000 | 170000 | 448068 | 380858 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648068 | 550858 |
| 1.1.1.1.8 | Zarasų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas įrengiant šiuolaikišką vietos produktų prekybos turgelį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000 | 42500 | 385113 | 317500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435113 | 360000 |
| 1.1.1.1.9 | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) (savivaldybės aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117648 | 100000 | 235294 | 200000 | 235294 | 200000 | 235294 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 823530 | 700000 |
| 1.1.1.1.10 | Renginių infrastruktūros Zarasų mieste, Didžiojoje saloje įrengimas (papildomos zonos žiūrovams, aptarnavimo infrastruktūros įrengimas, viešųjų erdvių sutvarkymas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000 | 17000 | 332745 | 282833 | 332745 | 282833 | 332745 | 282834 | 0,00 | 0,00 | 1018235 | 865500 |
| 1.1.1.1.11 | Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000 | 17000 | 254236 | 216100 | 254236 | 216100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528472 | 449200 |
| 1.1.1.1.12 | Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas (viešųjų erdvių sutvarkymas, aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235294 | 200000 | 235294 | 200000 | 235294 | 200000 | 235295 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 941177 | 800000 |
| 1.1.1.1.13 | Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3633 | 3088 | 117647 | 100000 | 23530 | 20000 | 0,00 | 0,00 | 144810 | 123088 |
| 1.1.1.1.14 | Stadiono prie Zarasų sporto centro rekonstravimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222510 | 189133 | 222510 | 189133 | 222510 | 189134 | 0,00 | 0,00 | 667530 | 567400 |
| **1.1.1.2** | **Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235893,00 | 986880,00 | 1925839,00 | 1488496,00 | 100000,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3261732,00 | 2560376,00 |
| 1.1.1.2.1 | Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas (susisiekimo komunikacijų, želdinių, viešųjų erdvių sutvarkymas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181261 | 154072 | 100000 | 85000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281261 | 239072 |
| 1.1.1.2.2 | Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkurti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854379 | 726222 | 854379 | 726222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708758 | 1452444 |
| 1.1.1.2.3 | Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 514 | 260 658 | 890 199 | 608 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 713 | 868860 |
| **1.1.2** | **Uždavinys:** **Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90473,00 | 76902,00 | 452363,00 | 384509,00 | 361891,00 | 307607,00 | 0,00 | 0,00 | 904727,00 | 769018,00 |
| **1.1.2.1** | **Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90473,00 | 76902,00 | 452363,00 | 384509,00 | 361891,00 | 307607,00 | 0,00 | 0,00 | 904727,00 | 769018,00 |
| 1.1.2.1.1 | Viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ir viešosios paskirties pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Ignalinos rajono Didžiasalio kaime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90473 | 76902 | 452363 | 384509 | 361891 | 307607 | 0,00 | 0,00 | 904727 | 769018 |
| **1.1.3** | **Uždavinys:** **Kompleksiškai atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.3.1** | **Priemonė (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.3.2** | **Priemonė (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Tikslas: Modernios regiono transporto infrastruktūros ir darnaus judumo plėtojimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520765 | 438400 | 1942002 | 1644950 | 2126964 | 1805450 | 1559640 | 1324194 | 998412,00 | 848650,00 | 7147783 | 6061644 |
| **1.2.1** | **Uždavinys: Kompleksiškai modernizuoti kelių transporto infrastruktūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411765 | 350000 | 1102059 | 936750 | 1157260 | 983670 | 1187734,00 | 1009574,00 | 947353,00 | 805250,00 | 4806171,00 | 4085244,00 |
| **1.2.1.1** | **Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411765 | 350000 | 1102059 | 936750 | 1157260 | 983670 | 1187734,00 | 1009574,00 | 947353,00 | 805250,00 | 4806171,00 | 4085244,00 |
| 1.2.1.1.1 | Inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų sutvarkymas ir įrengimas suplanuotoje privataus verslo plėtrai Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės (naujo kelio statyba (ilgis apie 350 m)  įrengiant šaligatvius, lietaus kanalizaciją ir apšvietimą nuo Turistų gatvės įrengimas prie suformuotų sklypų) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000 | 170000 | 200000 | 170000 | 200000 | 170000 | 200000 | 170000 | 800000 | 680000 |
| 1.2.1.1.2 | Zarasų gatvės rekonstrukcija siekiant susisiekimo sąlygų pagerinimo tarp kuriamų miesto traukos centrų (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis – 0,147 km; planuojami įrengti lietaus nuotekų tinklai – 0,159 km) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000 | 25500 | 120000 | 102000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000 | 127500 |
| 1.2.1.1.3 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (J. Jablonskio, Obelų, Tilto, Žvejų, Šaltupio gatvių rekonstrukcija; planuojamas rekonstruotų arba atnaujintų gatvių ilgis - 1,2 km., rezultato rodiklis (kelionės laiko sutrumpėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 | 476 000 | 522 353 | 444 000 | 1082353 | 920000 |
| 1.2.1.1.4 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Zarasų miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (K. Donelaičio, E.Pliaterytės, Šiaulių, Šaltupės gatvių rekonstrukcija – 1,429 km; įrengtų lietaus nuotekų tinklų – 0,221km) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225000 | 191250 | 281584 | 239346 | 225000 | 191250 | 225000 | 191250 | 956584 | 813096 |
| 1.2.1.1.5 | Molėtų miesto Pastovio g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija diegiant eismo saugumo priemones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235294 | 200000 | 352942 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588236 | 500000 |
| 1.2.1.1.6 | Aušros g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 1600 m. Rezultato rodiklis (sutrumpėjęs kelionės laikas) bus patikslintas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202734 | 172324 | 202734 | 172324 | 0,00 | 0,00 | 405468 | 344648 |
| 1.2.1.1.7 | Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas (kvartalo vietinės reikšmės miesto susisiekimo gerinimas, platinant važiuojamąją dalį, įrengiant šaligatvius/pėsčiųjų takus, įdiegiant eismo saugumo priemones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411765 | 350000 | 411765 | 350000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823530 | 700000 |
| **1.2.2** | **Uždavinys: Plėtoti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą ir priemones bei darnų judumą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109000 | 88400 | 839943 | 708200,00 | 969704 | 821780 | 371906 | 314620 | 51059,00 | 43400,00 | 2341612 | 1976400 |
| **1.2.2.1** | **Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159060,00 | 133700,00 | 154998,00 | 129280,00 | 136612,00 | 114620,00 | 51059,00 | 43400,00 | 501729,00 | 421000,00 |
| 1.2.2.1.1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (nuo J. Jablonskio g. per naujai įrengiamą Obelų g. iki Anykščių menų inkubatoriaus bei Anykščių regioninio parko direkcijos užtikrinant vientisas jungtis su Šventosios upės kairio kranto pėsčiųjų dviračių taku; ilgis apie 0,55 km, įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 | 40 800 | 51 059 | 43 400 | 99059 | 84200 |
| 1.2.2.1.2 | Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos mieste, pagerinant mobilumą į potencialias paslaugų (darbo) vietas (Planuojama rekonstruoti/įrengti infrastruktūra: dviračių–pėsčiųjų takas, jungiantis miesto centrą su priemiestiniu Strigailiškio kaimu – 960 m., tiltelis per upelį tarp Paplovinio ir Palaukinio ežerų, dviračių–pėsčiųjų tako Vidiškės-Ignalina-Biečiūnai atšaka į miesto centrą – 480 m., dviračių-pėsčiųjų tako Palūšė-Ignalina-Biečiūnai atšaka į miesto centrą – 1210 m) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000 | 24000 | 49375 | 39500 | 30000 | 24000 | 0,00 | 0,00 | 109375 | 87500 |
| 1.2.2.1.3 | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją (Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo Liepų g. iki mokyklų komplekso, nuo Inturkės g. iki Vilniaus g. palei Pastovėlio ežerą ir nuo Statybininkų g. iki naujai nutiesto dviračių tako į Luokesą ties Verslo g.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34942 | 29700 | 58823 | 50000 | 11765 | 10000 | 0,00 | 0,00 | 105530 | 89700 |
| 1.2.2.1.4 | Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą (nepertraukiamo dviračių ir pėsčiųjų tako iš Dauniškio kvartalo į Pramonės rajoną įrengimas, rekonstruojant ir paženklinant esamas takus bei nutiesiant trūkstamas jungtis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94118 | 80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94118 | 80000 |
| 1.2.2.1.5 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zarasų mieste, didinant atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zaraso ežero pakrantėje nuo salos iki Šaltupės g. (0,5 km), įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46800 | 39780 | 46847 | 39820 | 0,00 | 0,00 | 93647 | 79600 |
| **1.2.2.2** | **Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109000 | 88400 | 680883 | 574500,00 | 814706,00 | 692500,00 | 235294,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 1839883 | 1555400 |
| 1.2.2.2.1 | Molėtų autobusų stoties teritorijos sutvarkymas įdiegiant Park-and-ride sistemą (planuojama sutvarkyti autobusų stoties teritoriją: pakeisti susidėvėjusią asfaltbetonio dangą keleivių išlaipinimo ir įlaipinimo aikštelėse, autobusų manevravimo zonoje, sutvarkyti keleivių įlaipinimo/išlaipinimo platformas stoginę, keleivių aptarnavimo patalpas, įrengti patogią automobilių privažiavimo zoną (keliaujančiųjų autobusais išlydėjimo/pasitikimo), įrengti automobilių parkavimo aikštelę, tinkamą ilgesniam automobilių palikimui, įrengti dviračių saugojimo infrastruktūrą, teritorijos apšvietimą ir prevencines saugumo priemones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96471 | 82000 | 235294 | 200000 | 235294 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 567059 | 482000 |
| 1.2.2.2.2 | Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas (siekiant pagerinti miesto susisiekimo infrastruktūrų, plačiau taikyti universalaus dizaino principus ir susisiekimo sistemą pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000 | 42500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000 | 42500 |
| 1.2.2.2.3 | Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste (planuojama rekonstruoti alėją Visagino g. atkarpoje (nuo Parko iki Vilties g,) , sujungiant ją su miesto dviračių/pėsčiųjų takų sistema, įrengti mieste darnaus judumo infrastruktūrą:, rekonstruoti jungiamąsiais dviračių/pėsčiųjų takų atkarpas, įdiegti *Bike sharing* sistemą, įrengti dviračių parkavimo vietas viešose erdvėse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579412 | 492500 | 579412 | 492500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1158824 | 985000 |
| 1.2.2.2.4 | Utenos miesto darnaus judumo plano parengimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54000 | 45900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54000 | 45900 |
| 1.2.2.2.5 | Molėtų miesto darnaus judumo plano parengimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000 | 0,00 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000 | 0,00 |
| **1.2.2.3** | **Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1** | **Tikslas: Turizmo infrastruktūros, kultūros ir gamtos paveldo plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24775,00 | 21058,00 | 572817,80 | 486894,60 | 1448766,70 | 1231452,21 | 652678,00 | 554777,00 | 0,00 | 0,00 | 2699037,50 | 2294181,81 |
| **2.1.1** | **Uždavinys: Sutvarkyti ir aktualizuoti kultūros paveldo plėtrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24775,00 | 21058,00 | 572817,80 | 486894,60 | 1448766,70 | 1231452,21 | 652678,00 | 554777,00 | 0,00 | 0,00 | 2699037,50 | 2294181,81 |
| **2.1.1.1** | **Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24775,00 | 21058,00 | 572817,80 | 486894,60 | 1448766,70 | 1231452,21 | 652678,00 | 554777,00 | 0,00 | 0,00 | 2699037,50 | 2294181,81 |
| 2.1.1.1.1 | Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai (pastato restauravimas ir vidaus erdvių įrengimas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 | 20 400 | 285 000 | 242 250 | 202 094 | 171 780 | 0,00 | 0,00 | 511094 | 434430 |
| 2.1.1.1.2 | Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144810 | 123088 | 144810 | 123089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289620 | 246177 |
| 2.1.1.1.3 | Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000 | 178 500 | 678 000 | 576 300 | 415 290 | 352 997 | 0,00 | 0,00 | 1303290 | 1107797 |
| 2.1.1.1.4 | Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio (u.k. 987) vienuolyno namo (u.k. 25029) Videniškių km. kapitalinis remontas ir pritaikymas Videniškių vienuolyno amatų centro ir bendruomenės poreikiams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24775 | 21058 | 82353 | 70000 | 117647 | 100000 | 35294 | 30000 | 0,00 | 0,00 | 260069 | 221058 |
| 2.1.1.1.5 | Antazavės dvaro aktualizavimo I etapas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111654,8 | 94906,60 | 223309,7 | 189813,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334964,5 | 284719,81 |
| **2.1.2** | **Uždavinys: Plėtoti turizmo išteklių ir paslaugų rinkodarą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.2.1** | **Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2** | **Tikslas: Darnaus išteklių naudojimo skatinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2246727 | 1355738 | 7424311 | 5321750,20 | 6757348,55 | 4738164,52 | 2642551 | 2051382 | 1064388,35 | 852004 | 20135275,90 | 14319038,72 |
| **2.2.1** | **Uždavinys: Plėtoti tvarią šilumos energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo sistemą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2008865 | 1153556 | 6583699 | 4635030,20 | 6317610,55 | 4336585,52 | 2002158 | 1507049 | 329094 | 227047 | 17241426,55 | 11859267,72 |
| **2.2.1.1** | **Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1953012 | 1106506 | 3908819 | 2360984 | 4317538 | 2641998 | 1782158 | 1314549 | 279094,00 | 184547,00 | 12240622 | 7608584 |
| 2.2.1.1.1 | Naujų nuotekų tinklų įrengimas Ignalinos miesto Ryto, Medžiotojų, Geležinkelio ir Turistų gatvėse ir esamų nuotekų tinklų rekonstrukcija Ignalinos miesto Vasario 16-osios, Aukštaičių, Ežero gatvėse ir Technikos skersgatvyje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000 | 50000 | 150000 | 75000 | 129094 | 64547 | 379094 | 189547 |
| 2.2.1.1.2 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aušros gatvės dalyje, Zarasų mieste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217215 | 108607 | 217215 | 108608 | 0,00 | 0,00 | 434430 | 217215 |
| 2.2.1.1.3 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra K. Donelaičio g., Zarasų mieste (numatoma įrengti – 1,159 km nuotekų tinklų; 1,179 km vandentiekio tinklų) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144824 | 72412 | 144824 | 72412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289648 | 144824 |
| 2.2.1.1.4 | Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine (Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753012 | 376506 | 1506024 | 753012 | 1506024 | 753012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3765060 | 1882530 |
| 2.2.1.1.5 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000 | 504 000 | 346 000 | 276 800 | 749 000 | 599 200 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000 | 1 380 000 |
| 2.2.1.1.6 | Molėtų rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemų ir valymo įrenginių įrengimas bei rekonstrukcija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000 | 120000 | 150000 | 120000 | 150000 | 120000 | 150000 | 120000 | 600000 | 480000 |
| 2.2.1.1.7 | Nuotekų tinklų plėtra Zarasų aglomeracijos Dimitriškių kaime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 137534 | 109427 | 137533 | 109427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275067 | 218854 |
| 2.2.1.1.8 | Magučių kaimo nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515942 | 411740 | 515943 | 411741 | 0,00 | 0,00 | 1031885 | 823481 |
| 2.2.1.1.9 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Salako mstl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 140438 | 72133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140438 | 72133 |
| 2.2.1.1.10 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200000 | 730000 | 1200000 | 730000 | 1200000 | 740000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600000 | 2200000 |
| **2.2.1.2** | **Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1470143 | 1246646,20 | 590661,55 | 505037,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2060804,55 | 1751683,72 |
| 2.2.1.2.1 | Lietaus nuotekų sistemos įrengimas (nuvedant Dauniškio kvartale surinktas lietaus nuotekas į išleistuvus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 512365 | 435510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512365 | 435510 |
| 2.2.1.2.2 | Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 728206 | 616000 | 307088 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035294 | 880000 |
| 2.2.1.2.3 | Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Utenos miesto Ąžuolijos individualių gyvenamųjų namų kvartalo Ažuolijos g., Utenio g.,Vasaros g. ir Naujosios g. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 108 000 | 91 800 | 162 000 | 137 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 229 500 |
| 2.2.1.2.4 | Paviršinių nuotekų valyklų Utenos mieste įrengimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121572 | 103336,2 | 121573,55 | 103337,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 145,55 | 206 673,72 |
| **2.2.1.3** | **Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55853 | 47050 | 1204736 | 1027400 | 1409411 | 1189550 | 220000 | 192500 | 50000 | 42500 | 2940000,00 | 2499000,00 |
| 2.2.1.3.1 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55853 | 47050 | 279265 | 235250 | 218412 | 188200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553530 | 470500 |
| 2.2.1.3.2 | Konteinerinių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17000 | 40000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 51000 |
| 2.2.1.3.3 | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Ignalinos r. Didžiasalio kaime ir Dūkšto mieste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50000 | 42500 | 50000 | 42500 | 50000 | 42500 | 150000 | 127500 |
| 2.2.1.3.4 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 269 000 | 228 650 | 301 588 | 256 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 588 | 485 000 |
| 2.2.1.3.5 | Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 170000 | 150000 | 160000 | 125000 | 170000 | 150000 | 0 | 0 | 500000 | 425000 |
| 2.2.1.3.6 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Zarasų rajone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 264706 | 225000 | 264706 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529412 | 450000 |
| 2.2.1.3.7 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 201765 | 171500 | 374705 | 318500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576470 | 490000 |
| **2.2.2** | **Uždavinys: Gerinti regiono kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos efektyvumą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237862,00 | 202182,00 | 840612 | 686720 | 439738 | 401579 | 640393 | 544333 | 735244,35 | 624957 | 2893849,35 | 2459771,00 |
| **2.2.2.1** | **Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237862,00 | 202182,00 | 840612 | 686720 | 439738 | 401579 | 640393 | 544333 | 735244,35 | 624957 | 2893849,35 | 2459771,00 |
| 2.2.2.1.1 | Visagino savivaldybės rekreacinės paskirties plotų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237862 | 202182 | 237861 | 202182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475723 | 404364 |
| 2.2.2.1.2 | Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5000 | 4250 | 10000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 12750 |
| 2.2.2.1.3 | Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5000 | 4250 | 10000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 12750 |
| 2.2.2.1.4 | Likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius Ignalinos rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 42500 | 95722,35 | 81364 | 145722,35 | 123864 |
| 2.2.2.1.5 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas rekreaciniu mišku apaugusiose Ignalinos miesto gamtinio karkaso teritorijose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 85000 | 200000 | 170000 | 300000 | 255000 |
| 2.2.2.1.6 | Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36751 | 31238 | 117647 | 100000 | 117647 | 100000 | 117647 | 100000 | 389692 | 331238 |
| 2.2.2.1.7 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų miesto viešosiose erdvėse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82353 | 70000 | 82353 | 70000 | 79394 | 67485 | 244100 | 207485 |
| 2.2.2.1.8 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų rajone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62745 | 53334 | 62745 | 53333 | 62745 | 53333 | 188235 | 160000 |
| 2.2.2.1.9 | Želdynų teritorijos formavimas prie Vyžuonaičio ežero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 556000 | 444800 | 139347 | 146245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695347 | 591045 |
| 2.2.2.1.10 | Viešųjų erdvių kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Anykščių rekreacinėse teritorijose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 178 500 | 179 736 | 152 775 | 389 736 | 331 275 |
| 2.2.2.1.11 | Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823 | 7500 | 8824 | 7500 | 0 | 0 | 17647 | 15000 |
| 2.2.2.1.12 | Zarasų miesto bendrojo plano koregavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823 | 7500 | 8824 | 7500 | 0 | 0 | 17647 | 15000 |
| **2.3** | **Tikslas: Verslo ir investicijų skatinimas bei pramonės potencialo skatinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613415,00 | 521403,00 | 1430961,00 | 1216317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2044376,00 | 1737720,00 |
| **2.3.1** | **Uždavinys: Sukurti infrastruktūrą ir palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613415,00 | 521403,00 | 1430961,00 | 1216317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2044376,00 | 1737720,00 |
| **2.3.1.1** | **Priemonė: Sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse (valstybinė SMART PARK LT)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613415,00 | 521403,00 | 1430961,00 | 1216317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2044376,00 | 1737720,00 |
| 2.3.1.1.1 | Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara (bus vykdoma įvykdžius išankstines sąlygas – veiksmas turės atitikti patvirtintą Sumanios specializacijos strategiją, įmonės, kurios įsikurs pramonės parke, turės vykdys mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas, rengiant investicinį projektą veiksmui įgyvendinti ir priimant sprendimą dėl jo finansavimo bus pateikta informacija ar duomenys, pagrindžiantys prielaidą, kad kuriant ar plėtojant pramonės parko infrastruktūrą, pavyks pritraukti MTEPI veiklas vykdančias įmones; ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 613415 | 521403 | 1430961 | 1216317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044376 | 1737720 |
| **2.3.2** | **Uždavinys: Skatinti bendruomeninį-socialinį verslą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.2.1** | **Priemonė: konkursinė, VVG strategijų įgyvendinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1** | **Tikslas: Mokymosi visą gyvenimą ir kūrybiškumo skatinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842749,00 | 716337,00 | 1647797,00 | 1400628,00 | 1460700,76 | 1241596,00 | 0,00 | 0,00 | 3951246,76 | 3358561,00 |
| **3.1.1** | **Uždavinys: Gerinti švietimo kokybę, modernizuojant švietimo infrastruktūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363209,00 | 308728,00 | 1011297,00 | 859603,00 | 757586,76 | 643949,00 | 0,00 | 0,00 | 2132092,76 | 1812280,00 |
| **3.1.1.1.** | **Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339209,00 | 288328,00 | 308732,00 | 262423,00 | 77963,76 | 66269,00 | 0,00 | 0,00 | 725904,76 | 617020,00 |
| 3.1.1.1.1 | Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23 000 | 19 550 | 51 450 | 43 733 | 71 432 | 60 717 | 0 | 0 | 145882 | 124000 |
| 3.1.1.1.2 | Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 227282 | 193190 | 227282 | 193190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454564 | 386380 |
| 3.1.1.1.3 | Didinti Ignalinos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse ir užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas bei reikiamą švietimo pagalbą per vidaus ugdomosios aplinkos ir erdvių modernizavimą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30000 | 25500 | 30000 | 25500 | 6531,76 | 5552 | 0 | 0 | 66531,76 | 56552 |
| 3.1.1.1.4 | Ugdymo erdvių ir aplinkos infrastruktūros rekonstrukcija ir modernizavimas Molėtų miesto „Vyturėlio“ vaikų lopšelių – darželių teritorijoje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 58927 | 50088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58927 | 50088 |
| **3.1.1.2** | **Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 20400,00 | 702565,00 | 597180,00 | 679623,00 | 577680,00 | 0,00 | 0,00 | 1406188,00 | 1195260,00 |
| 3.1.1.2.1 | Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24 000 | 20 400 | 123 000 | 104 550 | 100 059 | 85 050 | 0 | 0 | 247059 | 210000 |
| 3.1.1.2.2 | Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579565 | 492630 | 579564 | 492630 | 0 | 0 | 1159129 | 985260 |
| **3.1.2** | **Uždavinys: Plėtoti neformalaus ugdymosi galimybes** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479540,00 | 407609,00 | 636500,00 | 541025,00 | 703114,00 | 597647,00 | 0,00 | 0,00 | 1819154,00 | 1546281,00 |
| **3.1.2.1** | **Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479540,00 | 407609,00 | 636500,00 | 541025,00 | 703114,00 | 597647,00 | 0,00 | 0,00 | 1819154,00 | 1546281,00 |
| 3.1.2.1.1 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijoje (neformaliam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 29 540 | 25 109 | 186 500 | 158 525 | 136 901 | 116 366 | 0 | 0 | 352941 | 300000 |
| 3.1.2.1.2 | Zarasų sporto centro ir Zarasų P.Širvio progimnazijos sporto salės rekonstrukcija (vidaus erdvių sutvarkymas ir pritaikymas neformaliam švietimui (sportiniam švietimui)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450000 | 382500 | 450000 | 382500 | 566213 | 481281 | 0 | 0 | 1466213 | 1246281 |
| **3.2** | **Tikslas: Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140248,00 | 969211,00 | 2102531,00 | 1679147,50 | 1235084,00 | 1049823,00 | 971696,00 | 825941,00 | 484739,00 | 412029,00 | 5934297 | 4936151 |
| **3.2.1** | **Uždavinys: Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2.1.1** | **Priemonė: Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2.2** | **Uždavinys: Skatinti sveiką gyvenseną ir visuomenės sveikatos raštingumą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2.2.1** | **Priemonė: Sveika gyvensena** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2.3** | **Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir socialinio būsto fondą bei didinti jų prieinamumą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671470,00 | 570749,50 | 1174775 | 890556,50 | 712183 | 605357,00 | 590756,00 | 502143,00 | 391406,00 | 332696,00 | 3540590 | 2901502 |
| **3.2.3.1** | **Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366284,00 | 311341,50 | 391728,00 | 332968,50 | 111744,00 | 94983,00 | 84065,00 | 71455,00 | 0,00 | 0,00 | 953821,00 | 810748,00 |
| 3.2.3.1.1 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 300 | 73 355 | 84 065 | 71 455 | 0 | 0 | 170365 | 144810 |
| 3.2.3.1.2 | Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366284 | 311341,50 | 366284 | 311341,50 |  |  |  |  |  |  | 732568 | 622683 |
| 3.2.3.1.3 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įkuriant savarankiško gyvenimo namus senosios ligoninės pastato, esančio Malūno g. 2, dalyje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25444 | 21627 | 25444 | 21628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50888 | 43255 |
| **3.2.3.2** | **Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305186,00 | 259408,00 | 783047 | 557588 | 600439,00 | 510374,00 | 506691,00 | 430688,00 | 391406,00 | 332696,00 | 2586769 | 2198754 |
| 3.2.3.2.1 | Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. Nr. 13 pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150000 | 127500 | 127500 | 108375 | 153579 | 130543 | 0 | 0 | 431079 | 366418 |
| 3.2.3.2.2 | Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215686 | 183333 | 215686 | 183333 |  |  |  |  |  |  | 431372 | 366666 |
| 3.2.3.2.3 | Socialinio būsto fondo plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500 | 76 075 | 104 250 | 88 612 | 107 374 | 91 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 124 | 255 955 |
| 3.2.3.2.4 | Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 141176 | 11999 | 153630 | 130586 | 141177 | 120000 | 141176 | 120000 | 577159 | 490585 |
| 3.2.3.2.5 | Socialinio būsto fondo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 86935 | 73894 | 86935 | 73895 | 86935 | 73895 | 86935 | 73895 | 347740 | 295579 |
| 3.2.3.2.6 | Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85000 | 72250 | 125000 | 106250 | 125000 | 106250 | 163295 | 138801 | 498295 | 423551 |
| **3.2.4** | **Uždavinys: Plėtoti kultūros paslaugas ir infrastruktūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374660,00 | 318461,00 | 572306,00 | 486460,00 | 448235,00 | 381000,00 | 212942,00 | 181000,00 | 0,00 | 0,00 | 1608143,00 | 1366921,00 |
| **3.2.4.1** | **Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374660,00 | 318461,00 | 572306,00 | 486460,00 | 448235,00 | 381000,00 | 212942,00 | 181000,00 | 0,00 | 0,00 | 1608143,00 | 1366921,00 |
| 3.2.4.1.1 | Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams (naujos paslaugos „Mamos ir vaiko skaitykla“ sukūrimas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30000 | 25500 | 30588 | 26000 | 10000 | 8500 | 0 | 0 | 70588 | 60000 |
| 3.2.4.1.2 | Universalios sceninės infrastruktūros renginių organizatoriams Zarasų miesto Didžiojoje saloje sukūrimas (scenos įrengimas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50000 | 42500 | 300000 | 255000 | 144118 | 122500 | 0 | 0 | 494118 | 420000 |
| 3.2.4.1.3 | Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 117647 | 100000 | 117647 | 100000 | 58824 | 50000 | 0 | 0 | 294118 | 250000 |
| 3.2.4.1.4 | Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374660 | 318461 | 374659 | 318460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749319 | 636921 |
| **3.2.5** | **Uždavinys: Gerinti viešąjį valdymą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94118,00 | 80000,00 | 355449,00 | 302131,00 | 74666,00 | 63466,00 | 167998,00 | 142798,00 | 93333,00 | 79333,00 | 785564,00 | 667728,00 |
| **3.2.5.1** | **Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94118,00 | 80000,00 | 355449,00 | 302131,00 | 74666,00 | 63466,00 | 167998,00 | 142798,00 | 93333,00 | 79333,00 | 785564,00 | 667728,00 |
| 3.2.5.1.1 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94118 | 80000 | 94118 | 80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188236 | 160000 |
| 3.2.5.1.2 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186665 | 158665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186665 | 158665 |
| 3.2.5.1.3 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74666 | 63466 | 74666 | 63466 | 74666 | 63466 | 0,00 | 0,00 | 223998 | 190398 |
| 3.2.5.1.4 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93332,00 | 79332,00 | 93333,00 | 79333,00 | 186665,00 | 158665,00 |
|  |  | **Iš viso planui įgyvendinti:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų)** | |
|  |  | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6128169 | 4390140,50 | 18625330,80 | 14570549,30 | 19522472,25 | 15598801,73 | 10372527,76 | 8620363 | 2782833,35 | 2312683 | 57446284,16 | 45492537,53 |

**2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požymiai** | | | | | | | | | **Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt)** | | | | | | **Projekto etapai** | | | |
| **Nr.** | **Projektas** | **Pareiškėjas** | **Ministerija** | **Įgyvendinimo teritorija** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)** | **R/V\*** | **ITI\*\*** | **rez.\*\*\*** | **Iš viso:** | **Savivaldybės biudžetas** | **Valstybės biudžetas** | **Privačios lėšos** | **Kitos viešosios lėšos** | **ES lėšos** | **Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo)** | **Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo)** | **Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo)** | **Projekto užbaigimas (metai)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Tikslas: Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **1.1.1** | **Uždavinys: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **1.1.1.1** | **Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas) (apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūrą, autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymas ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono pritaikymas vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui) | Anykščių rajono savivaldybės administracija |  | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 1448100 | 108608 | 108607 | 0 | 0 | 1230885 | 2016/05 | 2016/08 | 2016/10 | 2019/06 |
| 1.1.1.1.2 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų – želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 2224988 | 166874 | 166874 | 0 | 0 | 1891240 | 2016/08 | 2016/10 | 2016/12 | 2019/10 |
| 1.1.1.1.3 | Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste (sutvarkant apleistą teritoriją už baseino „Bangenis“ ir įrengiant laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą; įrengiant ir sutvarkant infrastruktūrą J.Biliūno gimnazijos ir A.Vienuolio progimnazijos bei miesto parko sporto aikštynuose) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 955746 | 54304 | 286000 | 0 | 0 | 615442 | 2016/03 | 2016/05 | 2016/07 | 2018/10 |
| 1.1.1.1.4 | Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 434429 | 32582 | 32582 | 0 | 0 | 369265 | 2016/08 | 2016/10 | 2016/12 | 2019/10 |
| 1.1.1.1.5 | Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 579240 | 43443 | 43443 | 0 | 0 | 492354 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 |
| 1.1.1.1.6 | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) (Amatų gatvės kvartalo kompleksinis sutvarkymas: atvirų lauko prekyviečių bei pastato Amatų g. 4 rekonstrukcija ir daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos sutvarkymas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 518371 | 38878 | 38878 | 0 | 0 | 440615 | 2016 | 2016 | 2017 | 2020 |
| 1.1.1.1.7 | Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas kultūros paveldo objekto kieme, D.Bukonto g. 1, Zarasai | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 648068 | 48605 | 48605 | 0 | 0 | 550858 | 2016/06 | 2016/09 | 2017/01 | 2018/09 |
| 1.1.1.1.8 | Zarasų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas įrengiant šiuolaikišką vietos produktų prekybos turgelį | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 435113 | 31764 | 31764 | 0 | 0 | 360000 | 2016/05 | 2016/08 | 2016/11 | 2017/10 |
| 1.1.1.1.9 | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) (savivaldybės aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 823530 | 61765 | 61765 | 0 | 0 | 700000 | 2016 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 1.1.1.1.10 | Renginių infrastruktūros Zarasų mieste, Didžiojoje saloje įrengimas (papildomos zonos žiūrovams, aptarnavimo infrastruktūros įrengimas, viešųjų erdvių sutvarkymas) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 1018235 | 76368 | 76367 | 0 | 0 | 865500 | 2016/06 | 2016/09 | 2017/01 | 2019/11 |
| 1.1.1.1.11 | Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 528472 | 39636 | 39636 | 0 | 0 | 449200 | 2016/05 | 2016/10 | 2017/02 | 2018/10 |
| 1.1.1.1.12 | Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas (viešųjų erdvių sutvarkymas, aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 94177 | 70589 | 70588 | 0 | 0 | 800000 | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 |
| 1.1.1.1.13 | Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 144810 | 10861 | 10861 | 0 | 0 | 123088 | 2016 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 1.1.1.1.14 | Stadiono prie Zarasų sporto centro rekonstravimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 667530 | 50065 | 50065 | 0 | 0 | 567400 | 2016/06 | 2016/11 | 2017/03 | 2019/05 |
| **1.1.1.2** | **Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas (susisiekimo komunikacijų, želdinių, viešųjų erdvių sutvarkymas) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Ignalinos miestas | 07.1.1-CPVA-V-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ | R | ITI | - | 281261 | 21095 | 21094 | 0 | 0 | 239072 | 2016/04 | 2016/08 | 2017/02 | 2018 |
| 1.1.1.2.2 | Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkurti | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-V-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ | V | ITI | - | 1708758 | 128157 | 128157 |  |  | 1452444 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
| 1.1.1.2.3 | Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Utenos miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ | V | ITI | - | 1 271 713 | 326 189 | 76 664 | 0 | 0 | 868 860 | 2015/10 | 2015/12 | 2016/02 | 2017 |
| **1.1.2** | **Uždavinys:** **Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.2.1** | **Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ir viešosios paskirties pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Ignalinos rajono Didžiasalio kaime | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Didžiasalio kaimas | 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ | R |  | - | 904727 | 67855 | 67854 | 0 | 0 | 769018 | 2016/04 | 2016/08 | 2017/02 | 2019 |
| **1.1.3** | **Uždavinys:** **Kompleksiškai atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **1.1.3.1** | **Priemonė (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3.2** | **Priemonė (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Tikslas: Modernios regiono transporto infrastruktūros ir darnaus judumo plėtojimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Uždavinys: Kompleksiškai modernizuoti kelių transporto infrastruktūrą** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **1.2.1.1** | **Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų sutvarkymas ir įrengimas suplanuotoje privataus verslo plėtrai Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės (naujo kelio statyba (ilgis apie 350 m)  įrengiant šaligatvius, lietaus kanalizaciją ir apšvietimą nuo Turistų gatvės įrengimas prie suformuotų sklypų) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Ignalinos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 800000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 680000 | 2016.10 | 2017.09 | 2017.11 | 2020 |
| 1.2.1.1.2 | Zarasų gatvės rekonstrukcija siekiant susisiekimo sąlygų pagerinimo tarp kuriamų miesto traukos centrų (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis – 0,147 km; planuojami įrengti lietaus nuotekų tinklai – 0,159 km) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 150000 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | 127500 | 2016.09 | 2017.01 | 2017.04 | 2018.11 |
| 1.2.1.1.3 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (J. Jablonskio, Obelų, Tilto, Žvejų, Šaltupio gatvių rekonstrukcija; planuojamas rekonstruotų arba atnaujintų gatvių ilgis - 1,2 km., rezultato rodiklis (kelionės laiko sutrumpėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Anykščių miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 1082353 | 81177 | 0 | 0 | 81176 | 920000 | 2016.06 | 2017.05 | 2017.08 | 2020.04 |
| 1.2.1.1.4 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Zarasų miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (K. Donelaičio, E.Pliaterytės, Šiaulių, Šaltupės gatvių rekonstrukcija – 1,429 km; įrengtų lietaus nuotekų tinklų – 0,221km) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 956584 | 71744 | 0 | 0 | 71744 | 813096 | 2016.09 | 2016.11 | 2017.03 | 2020.12 |
| 1.2.1.1.5 | Molėtų miesto Pastovio g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija diegiant eismo saugumo priemones | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 588236 | 44118 | 0 | 0 | 44118 | 500000 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.2.1.1.6 | Aušros g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 1600 m. Rezultato rodiklis (sutrumpėjęs kelionės laikas) bus patikslintas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 405468 | 30410 | 0 | 0 | 30410 | 344648 | 2016/02 | 2017/06 | 2017/12 | 2019 |
| 1.2.1.1.7 | Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas (kvartalo vietinės reikšmės miesto susisiekimo gerinimas, platinant važiuojamąją dalį, įrengiant šaligatvius/pėsčiųjų takus, įdiegiant eismo saugumo priemones) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 823530 | 61765 | 0 | 0 | 61765 | 700000 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |
| **1.2.2** | **Uždavinys: Plėtoti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą ir priemones bei darnų judumą** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **1.2.2.1** | **Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (nuo J. Jablonskio g. per naujai įrengiamą Obelų g. iki Anykščių menų inkubatoriaus bei Anykščių regioninio parko direkcijos užtikrinant vientisas jungtis su Šventosios upės kairio kranto pėsčiųjų dviračių taku; ilgis apie 0,55 km, įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Anykščių miestas | 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ | R | ITI | - | 99059 | 14859 | 0 | 0 | 0 | 84200 | 2016/04 | 2017/02 | 2017/05 | 2020/01 |
| 1.2.2.1.2 | Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos mieste, pagerinant mobilumą į potencialias paslaugų (darbo) vietas (Planuojama rekonstruoti/įrengti infrastruktūra: dviračių–pėsčiųjų takas, jungiantis miesto centrą su priemiestiniu Strigailiškio kaimu – 960 m., tiltelis per upelį tarp Paplovinio ir Palaukinio ežerų, dviračių–pėsčiųjų tako Vidiškės-Ignalina-Biečiūnai atšaka į miesto centrą – 480 m., dviračių-pėsčiųjų tako Palūšė-Ignalina-Biečiūnai atšaka į miesto centrą – 1210 m) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Ignalinos miestas | 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ | R | ITI | - | 109375 | 21875 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 2016/10 | 2017/09 | 2017/11 | 2019 |
| 1.2.2.1.3 | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją (Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo Liepų g. iki mokyklų komplekso, nuo Inturkės g. iki Vilniaus g. palei Pastovėlio ežerą ir nuo Statybininkų g. iki naujai nutiesto dviračių tako į Luokesą ties Verslo g.) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ | R | ITI | - | 105530 | 15830 | 0 | 0 | 0 | 89700 | 2016 | 2016 | 2017 | 2019 |
| 1.2.2.1.4 | Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą (nepertraukiamo dviračių ir pėsčiųjų tako iš Dauniškio kvartalo į Pramonės rajoną įrengimas, rekonstruojant ir paženklinant esamas takus bei nutiesiant trūkstamas jungtis) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ | R | ITI | - | 94118 | 14118 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2015/12 | 2016/06 | 2016/12 | 2017 |
| 1.2.2.1.5 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zarasų mieste, didinant atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zaraso ežero pakrantėje nuo salos iki Šaltupės g. (0,5 km), įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ | R | ITI | - | 93647 | 14047 | 0 | 0 | 0 | 79600 | 2016/02 | 2017/09 | 2018/01 | 2019/07 |
| **1.2.2.2** | **Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Molėtų autobusų stoties teritorijos sutvarkymas įdiegiant Park-and-ride sistemą (planuojama sutvarkyti autobusų stoties teritoriją: pakeisti susidėvėjusią asfaltbetonio dangą keleivių išlaipinimo ir įlaipinimo aikštelėse, autobusų manevravimo zonoje, sutvarkyti keleivių įlaipinimo/išlaipinimo platformas stoginę, keleivių aptarnavimo patalpas, įrengti patogią automobilių privažiavimo zoną (keliaujančiųjų autobusais išlydėjimo/pasitikimo), įrengti automobilių parkavimo aikštelę, tinkamą ilgesniam automobilių palikimui, įrengti dviračių saugojimo infrastruktūrą, teritorijos apšvietimą ir prevencines saugumo priemones) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1.-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | R | ITI | - | 567059 | 85059 | 0 | 0 | 0 | 482000 | 2016 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 1.2.2.2.2 | Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas (siekiant pagerinti miesto susisiekimo infrastruktūrų, plačiau taikyti universalaus dizaino principus ir susisiekimo sistemą pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | R | ITI |  | 50000 | 7500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42500 | 2015.12 | 2016.01 | 2016.03 | 2016.12 |
| 1.2.2.2.3 | Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste (planuojama rekonstruoti alėją Visagino g. atkarpoje (nuo Parko iki Vilties g,) , sujungiant ją su miesto dviračių/pėsčiųjų takų sistema, įrengti mieste darnaus judumo infrastruktūrą:, rekonstruoti jungiamąsiais dviračių/pėsčiųjų takų atkarpas, įdiegti *Bike sharing* sistemą, įrengti dviračių parkavimo vietas viešose erdvėse) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | R | ITI |  | 1158824,00 | 173824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985000,00 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 1.2.2.2.4 | Utenos miesto darnaus judumo plano parengimas | Utenos rajono Savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ | V | - | - | 54000,00 | 8100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45900,00 | 2015/12 | 2016/02 | 2016/04 | 2017 |
| 1.2.2.2.5 | Molėtų miesto darnaus judumo plano parengimas | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017 |
| **1.2.2.3** | **Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Tikslas: Turizmo infrastruktūros, kultūros ir gamtos paveldo plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Uždavinys: Sutvarkyti ir aktualizuoti kultūros paveldo plėtrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1.1** | **Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai (pastato restauravimas ir vidaus erdvių įrengimas) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Anykščių miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | ITI | - | 511094,00 | 76664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434430,00 | 2016.03 | 2016.06 | 2016.09 | 2019.02 |
| 2.1.1.1.2 | Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Utenos miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | ITI | - | 289620,00 | 43443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246177,00 | 2016.06 | 2016.09 | 2017.03 | 2018 |
| 2.1.1.1.3 | Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių miestas | 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ | V | ITI | - | 1303290,00 | 0,00 | 195493,00 | 0,00 | 0,00 | 1107797,00 | 2016.03 | 2016.07 | 2016.10 | 2018.06 |
| 2.1.1.1.4 | Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio (u.k. 987) vienuolyno namo (u.k. 25029) Videniškių km. kapitalinis remontas ir pritaikymas Videniškių vienuolyno amatų centro ir bendruomenės poreikiams | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Videniškiai, Molėtų r. | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | - | - | 260069,00 | 39011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221058,00 | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 |
| 2.1.1.1.5 | Antazavės dvaro aktualizavimo I etapas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Zarasų rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | - | - | 334964,50 | 50244,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284719,81 | 2016.04 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.08 |
| **2.1.2** | **Uždavinys: Plėtoti turizmo išteklių ir paslaugų rinkodarą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.2.1** | **Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Tikslas: Darnaus išteklių naudojimo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **Uždavinys: Plėtoti tvarią šilumos energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo sistemą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1.1** | **Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Naujų nuotekų tinklų įrengimas Ignalinos miesto Ryto, Medžiotojų, Geležinkelio ir Turistų gatvėse ir esamų nuotekų tinklų rekonstrukcija Ignalinos miesto Vasario 16-osios, Aukštaičių, Ežero gatvėse ir Technikos skersgatvyje | UAB „Ignalinos vanduo“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | 379094,00 | 0,00 | 0,00 | 189547,00 | 0,00 | 189547,00 | 2016.12 | 2017.06 | 2018.01 | 2020 |
| 2.2.1.1.2 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aušros gatvės dalyje, Zarasų mieste | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | 434430,00 | 217215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217215,00 | 2016.02 | 2016.07 | 2017.10 | 2019.11 |
| 2.2.1.1.3 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra K. Donelaičio g., Zarasų mieste (numatoma įrengti – 1,159 km nuotekų tinklų; 1,179 km vandentiekio tinklų) | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | 289648,00 | 144824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144824,00 | 2016.02 | 2016.07 | 2016.10 | 2018.12 |
| 2.2.1.1.4 | Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine (Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje) | VĮ „Visagino energija“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | 3765060,00 | 0,00 | 0,00 | 1882530,00 | 0,00 | 1882530,00 | 2016.02 | 2016.06 | 2016.08 | 2018.12 |
| 2.2.1.1.5 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba | UAB ,,Anykščių vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 1725000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 1380000,00 | 2016.02 | 2016.04 | 2016.07 | 2019.03 |
| 2.2.1.1.6 | Molėtų rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemų ir valymo įrenginių įrengimas bei rekonstrukcija | UAB Molėtų vanduo | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 600000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480000,00 | 2016.03 | 2016.09 | 2016.12 | 2019 |
| 2.2.1.1.7 | Nuotekų tinklų plėtra Zarasų aglomeracijos Dimitriškių kaime | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 275067,00 | 56213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218854,00 | 2016.02 | 2016.07 | 2016.10 | 2019.02 |
| 2.2.1.1.8 | Magučių kaimo nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 1031885,00 | 208404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823481,00 | 2016.02 | 2016.07 | 2016.10 | 2019.11 |
| 2.2.1.1.9 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Salako mstl. | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 140438,00 | 72133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72133,00 | 2016.02 | 2016.07 | 2016.10 | 2017.11 |
|  | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) | UAB "Utenos vandenys" | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos rajonas (Jasonių k. - Utenos miestas) | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R |  |  | 3600000,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 | 0,00 | 2200000,00 | 2015.12 | 2016.03 | 216.06 | 2018 |
| **2.2.1.2** | **Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Lietaus nuotekų sistemos įrengimas (nuvedant Dauniškio kvartale surinktas lietaus nuotekas į išleistuvus) | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ | R | ITI | - | 512365,00 | 76855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435510,00 | 2015/12 | 2016.03 | 2016.09 | 2017 |
| 2.2.1.2.2 | Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. | UAB „Visagino būstas“, Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ | R | ITI | - | 1035294,00 | 155294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880000,00 | 2016.06 | 2016.07 | 2016.09 | 2018.12 |
| 2.2.1.2.3 | Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Utenos miesto Ąžuolijos individualių gyvenamųjų namų kvartalo Ažuolijos g., Utenio g.,Vasaros g. ir Naujosios g. | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ | R | - | - | 270 000,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 500,00 | 2015/12 | 2016.03 | 2016.09 | 2017 |
| 2.2.1.2.4 | Paviršinių nuotekų valyklų Utenos mieste įrengimas | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ | R | - | - | 243 145,55 | 36 471,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 673,72 | 2015/12 | 2016.03 | 2016.09 | 2018 |
| **2.2.1.3** | **Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.1 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R |  | - | 553530,00 | 83030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470500,00 | 2016.07 | 2016.09 | 2016.10 | 2018.12 |
| 2.2.1.3.2 | Konteinerinių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R |  | - | 60000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51000,00 | 2016.07 | 2016.10 | 2017.01 | 2018 |
| 2.2.1.3.3 | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Ignalinos r. Didžiasalio kaime ir Dūkšto mieste | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Didžiasalio kaimas, Dūkšto miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R |  | - | 150000,00 | 22500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127500,00 | 2016.07 | 2016.10 | 2017.01 | 2018 |
| 2.2.1.3.4 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | 570 588,00 | 85 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 2016.04 | 2016.07 | 2016.09 | 2018.06 |
| 2.2.1.3.5 | Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | 500000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425000,00 | 2016 | 2017 | 2017 | 2019 |
| 2.2.1.3.6 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Zarasų rajone | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | 529412,00 | 79412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 2016.11 | 2017.04 | 2017.07 | 2018.12 |
| 2.2.1.3.7 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone | Utenos rajono savivaldybė/ URATC | Lietuvos respublikos aplinkos ministerija | Utenos rajono savivaldybės teritorija | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | 576470,00 | 86470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490000,00 | 2016.03 | 2016.05 | 2016.09 | 2018.12 |
| **2.2.2** | **Uždavinys: Gerinti regiono kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos efektyvumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.2.1** | **Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.1 | Visagino savivaldybės rekreacinės paskirties plotų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | 475723,00 | 71359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404364,00 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |
| 2.2.2.1.2 | Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  | - | 15000,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12750,00 | 2016.06 | 2016.09 | 2016.12 | 2018 |
| 2.2.2.1.3 | Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  | - | 15000,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12750,00 | 2016.06 | 2016.09 | 2016.12 | 2018 |
| 2.2.2.1.4 | Likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius Ignalinos rajono savivaldybėje | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  | - | 145722,35 | 21858,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123864,00 | 2018.01 | 2018.06 | 2019.01 | 2021 |
| 2.2.2.1.5 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas rekreaciniu mišku apaugusiose Ignalinos miesto gamtinio karkaso teritorijose | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  | - | 300000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255000,00 | 2018.03 | 2018.09 | 2019.01 | 2021 |
| 2.2.2.1.6 | Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | 389692,00 | 58454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331238,00 | 2016 | 2017 | 2017 | 2020 |
| 2.2.2.1.7 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų miesto viešosiose erdvėse | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 244100,00 | 36615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207485,00 | 2017.11 | 2018.04 | 2018.07 | 2020.10 |
| 2.2.2.1.8 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų rajone | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 188235,00 | 28235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 2017.11 | 2018.04 | 2018.07 | 2020.10 |
| 2.2.2.1.9 | Želdynų teritorijos formavimas prie Vyžuonaičio ežero | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | 695347,00 | 104302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591045,00 | 2016.03 | 2016.06 | 2016.09 | 2018 |
| 2.2.2.1.10 | Viešųjų erdvių kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Anykščių rekreacinėse teritorijose | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 389 736,00 | 58 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 275,00 | 2018.07 | 2018.10 | 2019.01 | 2020.10 |
| 2.2.2.1.11 | Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 17647,00 | 2647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 2016.03 | 2017.07 | 2017.12 | 2019.11 |
| 2.2.2.1.12 | Zarasų miesto bendrojo plano koregavimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 17647,00 | 2647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 2016.03 | 2017.07 | 2017.12 | 2019.11 |
| **2.3** | **Tikslas: Verslo ir investicijų skatinimas bei pramonės potencialo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1** | **Uždavinys: Sukurti infrastruktūrą ir palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1.1** | **Priemonė: Sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse (valstybinė SMART PARK LT)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara (bus vykdoma įvykdžius išankstines sąlygas – veiksmas turės atitikti patvirtintą Sumanios specializacijos strategiją, įmonės, kurios įsikurs pramonės parke, turės vykdys mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas, rengiant investicinį projektą veiksmui įgyvendinti ir priimant sprendimą dėl jo finansavimo bus pateikta informacija ar duomenys, pagrindžiantys prielaidą, kad kuriant ar plėtojant pramonės parko infrastruktūrą, pavyks pritraukti MTEPI veiklas vykdančias įmones; ) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija | Visagino miestas | SmartPark Lt | V | ITI | - | 2044376,00 | 306656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1737720,00 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |
| **2.3.2** | **Uždavinys: Skatinti bendruomeninį-socialinį verslą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.2.1** | **Priemonė: konkursinė, VVG strategijų įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Tikslas: Mokymosi visą gyvenimą ir kūrybiškumo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Uždavinys: Gerinti švietimo kokybę, modernizuojant švietimo infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1.1** | **Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | ITI | - | 145882,00 | 10941,00 | 10941,00 | 0,00 | 0,00 | 124000,00 | 2016.04 | 2016.06 | 2016.08 | 2018.02 |
| 3.1.1.1.2 | Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Utenos miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | ITI | - | 454564,00 | 34092,00 | 34092,00 | 0,00 | 0,00 | 386380,00 | 2016.03 | 2016.06 | 2016.09 | 2018 |
| 3.1.1.1.3 | Didinti Ignalinos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse ir užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas bei reikiamą švietimo pagalbą per vidaus ugdomosios aplinkos ir erdvių modernizavimą | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Ignalinos miestas, Vidiškių kaimas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R |  | - | 66531,76 | 4989,88 | 4989,88 | 0,00 | 0,00 | 56552,00 | 2016.05 | 2016.11 | 2017.03 | 2019 |
| 3.1.1.1.4 | Ugdymo erdvių ir aplinkos infrastruktūros rekonstrukcija ir modernizavimas Molėtų miesto „Vyturėlio“ vaikų lopšelių – darželių teritorijoje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Molėtų miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | - | - | 58927,00 | 8839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50088,00 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| **3.1.1.2** | **Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1 | Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ | R | ITI | - | 247059,00 | 18530,00 | 18529,00 | 0,00 | 0,00 | 210000,00 | 2016.04 | 2016.06 | 2016.08 | 2018.04 |
| 3.1.1.2.2 | Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Utenos miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ | R | ITI | - | 1159129,00 | 86935,00 | 86934,00 | 0,00 | 0,00 | 985260,00 | 2016.03 | 2016.06 | 2016.09 | 2019 |
| **3.1.2** | **Uždavinys: Plėtoti neformalaus ugdymosi galimybes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.2.1** | **Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijoje (neformaliam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.13.CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ | R | ITI | - | 352941,00 | 52941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 2016.04 | 2016.06 | 2016.08 | 2018.04 |
| 3.1.2.1.2 | Zarasų sporto centro ir Zarasų P.Širvio progimnazijos sporto salės rekonstrukcija (vidaus erdvių sutvarkymas ir pritaikymas neformaliam švietimui (sportiniam švietimui)) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Zarasų miestas | 09.13.CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ | R | ITI | - | 1466213,00 | 109966,00 | 109966,00 | 0,00 | 0,00 | 1246281,00 | 2016.06 | 2016.11 | 2017.03 | 2019.06 |
| **3.2** | **Tikslas: Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1** | **Uždavinys: Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1.1** | **Priemonė: Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.2** | **Uždavinys: Skatinti sveiką gyvenseną ir visuomenės sveikatos raštingumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.2.1** | **Priemonė: Sveika gyvensena** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3** | **Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir socialinio būsto fondą bei didinti jų prieinamumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3.1** | **Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.1 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Anykščių miestas | 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | ITI | - | 170365,00 | 25555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144810,00 | 2016.08 | 2017.04 | 2017.07 | 2019.06 |
| 3.2.3.1.2 | Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | ITI | - | 732568,00 | 109885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622684,00 | 2016.08 | 2016.10 | 2017.01 | 2018.12 |
| 3.2.3.1.3 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įkuriant savarankiško gyvenimo namus senosios ligoninės pastato, esančio Malūno g. 4, dalyje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Zarasų miestas | 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | - | - | 50888,00 | 7633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43255,00 | 2016.08 | 2017.05 | 2017.08 | 2018.11 |
| **3.2.3.2** | **Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.1 | Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. Nr. 13 pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Ignalinos miestas | 08.1.2-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | ITI | - | 431079,00 | 64661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366418,00 | 2016.02 | 2016.06 | 2017.04 | 2019.06 |
| 3.2.3.2.2 | Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.2-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | ITI | - | 431372,00 | 64706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366666,00 | 2016.02 | 2016.05 | 2016.09 | 2017.12 |
| 3.2.3.2.3 | Socialinio būsto fondo plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Anykščių rajonas | 08.1.2-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - | - | 301 124,00 | 45 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 955,00 | 2016.02 | 2016.05 | 2016.08 | 2018.05 |
| 3.2.3.2.4 | Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Molėtų r. | 08.1.2-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - | - | 577159,00 | 86574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490585,00 | 2016.03 | 2016.06 | 2016.09 | 2020.12 |
| 3.2.3.2.5 | Socialinio būsto fondo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Zarasų rajonas | 08.1.2-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - | - | 347740,00 | 52161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295579,00 | 2016.02 | 2016.06 | 2016.09 | 2020.10 |
| 3.2.3.2.6 | Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Utenos rajono savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408  „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - | - | 498295,00 | 74744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423551,00 | 2016.03 | 2016.05 | 2016.07 | 2020 |
| **3.2.4** | **Uždavinys: Plėtoti kultūros paslaugas ir infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.4.1** | **Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.1 | Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams (naujos paslaugos „Mamos ir vaiko skaitykla“ sukūrimas) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Ignalinos miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 70588,00 | 10588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 2016.05 | 2016.09 | 2017.03 | 2019 |
| 3.2.4.1.2 | Universalios sceninės infrastruktūros renginių organizatoriams Zarasų miesto Didžiojoje saloje sukūrimas (scenos įrengimas) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 494118,00 | 74118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 2016.06 | 2016.08 | 2016.12 | 2019.04 |
| 3.2.4.1.3 | Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 294118,00 | 44118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 2016 | 2016 | 2017 | 2019 |
| 3.2.4.1.4 | Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu. | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 749319,00 | 112398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636921,00 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |
| **3.2.5** | **Uždavinys: Gerinti viešąjį valdymą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.5.1** | **Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.1 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 10.1.3-ESFA-K-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse “ | R |  | - | 188236,00 | 28236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |
| 3.2.5.1.2 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų r. | 10.1.3-ESFA-R-921„ Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse “ | R | - | - | 186665,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158665,00 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 3.2.5.1.3 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų savivaldybėje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 0.1.3-ESFA-K-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ | R | - | - | 223998,00 | 33600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190398,00 | 2016.12 | 2017.03 | 2017.08 | 2019.05 |
| 3.2.5.1.4 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje | Utenos rajono Savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos  Vidaus reikalų ministerija | Utenos rajono savivaldybė | 10.1.3-ESFA-R-921 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ | R | - | - | 186665,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158665,00 | 2017.06 | 2017.10 | 2018.01 | 2020 |

\*R – regiono projektas, V – valstybės projektas

\*\* ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;

\*\*\* rez. – rezervinis projektas.

**3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projektas** | **Pareiškėjas** | **Ministerija** | **Įgyvendinimo teritorija** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)** | **R/V** | **ITI** | **rez.** | **Kodas\*** | **Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas)** | **Kodas (I)** | **Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas)** | **Kodas (II)** | **Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas)** | **Kodas (III)** | **Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas)** | **Kodas (IV)** | **Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas)** |
| **1.1** | **Tikslas: Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą** | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **1.1.1** | **Uždavinys: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą** | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.1** | **Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas) (apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūrą, autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymas ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono pritaikymas vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | - |  | - |  |
| 1.1.1.1.2 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų – želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | 4 | Gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste (sutvarkant apleistą teritoriją už baseino „Bangenis“ ir įrengiant laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą; įrengiant ir sutvarkant infrastruktūrą J.Biliūno gimnazijos ir A.Vienuolio progimnazijos bei miesto parko sporto aikštynuose) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 32 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) (Amatų gatvės kvartalo kompleksinis sutvarkymas: atvirų lauko prekyviečių bei pastato Amatų g. 4 rekonstrukcija ir daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos sutvarkymas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas kultūros paveldo objekto kieme, D.Bukonto g. 1, Zarasai | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Zarasų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas įrengiant šiuolaikišką vietos produktų prekybos turgelį | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) (savivaldybės aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Renginių infrastruktūros Zarasų mieste, Didžiojoje saloje įrengimas (papildomos zonos žiūrovams, aptarnavimo infrastruktūros įrengimas, viešųjų erdvių sutvarkymas) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12 | Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas (viešųjų erdvių sutvarkymas, aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13 | Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14 | Stadiono prie Zarasų sporto centro rekonstravimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | 32 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.2** | **Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas (susisiekimo komunikacijų, želdinių, viešųjų erdvių sutvarkymas) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Ignalinos miestas | 07.1.1-CPVA-V-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ | R | ITI |  | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkurti | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-V-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ | V | ITI | - | 31 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): pramoninių, buvusių karinių, inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar konversija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Utenos miestas | 07.1.1-CPVA-V-902„Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ | V | ITI |  | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.2** | **Uždavinys:** **Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.2.1** | **Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ir viešosios paskirties pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Ignalinos rajono Didžiasalio kaime | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Didžiasalio kaimas | 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ | R |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3** | **Uždavinys:** **Kompleksiškai atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)** | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3.1** | **Priemonė (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3.2** | **Priemonė (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Tikslas: Modernios regiono transporto infrastruktūros ir darnaus judumo plėtojimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Uždavinys: Kompleksiškai modernizuoti kelių transporto infrastruktūrą** | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1.1** | **Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų sutvarkymas ir įrengimas suplanuotoje privataus verslo plėtrai Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės (naujo kelio statyba (ilgis apie 350 m)  įrengiant šaligatvius, lietaus kanalizaciją ir apšvietimą nuo Turistų gatvės įrengimas prie suformuotų sklypų) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Ignalinos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI |  | 11 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba) | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Zarasų gatvės rekonstrukcija siekiant susisiekimo sąlygų pagerinimo tarp kuriamų miesto traukos centrų (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis – 0,147 km; planuojami įrengti lietaus nuotekų tinklai – 0,159 km) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (J. Jablonskio, Obelų, Tilto, Žvejų, Šaltupio gatvių rekonstrukcija; planuojamas rekonstruotų arba atnaujintų gatvių ilgis - 1,2 km., rezultato rodiklis (kelionės laiko sutrumpėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Anykščių miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Zarasų miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (K. Donelaičio, E.Pliaterytės, Šiaulių, Šaltupės gatvių rekonstrukcija – 1,429 km; įrengtų lietaus nuotekų tinklų – 0,221km) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5 | Molėtų miesto Pastovio g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija diegiant eismo saugumo priemones | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Aušros g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 1600 m. Rezultato rodiklis (sutrumpėjęs kelionės laikas) bus patikslintas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | IT |  | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7 | Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas (kvartalo vietinės reikšmės miesto susisiekimo gerinimas, platinant važiuojamąją dalį, įrengiant šaligatvius/pėsčiųjų takus, įdiegiant eismo saugumo priemones) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2** | **Uždavinys: Plėtoti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą ir priemones bei darnų judumą** | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2.1** | **Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (nuo J. Jablonskio g. per naujai įrengiamą Obelų g. iki Anykščių menų inkubatoriaus bei Anykščių regioninio parko direkcijos užtikrinant vientisas jungtis su Šventosios upės kairio kranto pėsčiųjų dviračių taku; ilgis apie 0,55 km, įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Anykščių miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | 50 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, *Park and Ride*, *Bike and Ride* aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos mieste, pagerinant mobilumą į potencialias paslaugų (darbo) vietas (Planuojama rekonstruoti/įrengti infrastruktūra: dviračių–pėsčiųjų takas, jungiantis miesto centrą su priemiestiniu Strigailiškio kaimu – 960 m., tiltelis per upelį tarp Paplovinio ir Palaukinio ežerų, dviračių–pėsčiųjų tako Vidiškės-Ignalina-Biečiūnai atšaka į miesto centrą – 480 m., dviračių-pėsčiųjų tako Palūšė-Ignalina-Biečiūnai atšaka į miesto centrą – 1210 m) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Ignalinos miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, *Park and Ride*, *Bike and Ride* aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3 | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją (Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo Liepų g. iki mokyklų komplekso, nuo Inturkės g. iki Vilniaus g. palei Pastovėlio ežerą ir nuo Statybininkų g. iki naujai nutiesto dviračių tako į Luokesą ties Verslo g.) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4 | Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą (nepertraukiamo dviračių ir pėsčiųjų tako iš Dauniškio kvartalo į Pramonės rajoną įrengimas, rekonstruojant ir paženklinant esamas takus bei nutiesiant trūkstamas jungtis) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, *Park and Ride*, *Bike and Ride* aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zarasų mieste, didinant atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zaraso ežero pakrantėje nuo salos iki Šaltupės g. (0,5 km), įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra), *ParkanRide*, *BikeandRide* aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2.2** | **Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Molėtų autobusų stoties teritorijos sutvarkymas įdiegiant Park-and-ride sistemą (planuojama sutvarkyti autobusų stoties teritoriją: pakeisti susidėvėjusią asfaltbetonio dangą keleivių išlaipinimo ir įlaipinimo aikštelėse, autobusų manevravimo zonoje, sutvarkyti keleivių įlaipinimo/išlaipinimo platformas stoginę, keleivių aptarnavimo patalpas, įrengti patogią automobilių privažiavimo zoną (keliaujančiųjų autobusais išlydėjimo/pasitikimo), įrengti automobilių parkavimo aikštelę, tinkamą ilgesniam automobilių palikimui, įrengti dviračių saugojimo infrastruktūrą, teritorijos apšvietimą ir prevencines saugumo priemones) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1.-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | R | ITI | - | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2 | Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas (siekiant pagerinti miesto susisiekimo infrastruktūrų, plačiau taikyti universalaus dizaino principus ir susisiekimo sistemą pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | V | ITI | - | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, *Park and Ride*, *Bike and Ride* aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.3 | Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste (planuojama rekonstruoti alėją Visagino g. atkarpoje (nuo Parko iki Vilties g,) , sujungiant ją su miesto dviračių/pėsčiųjų takų sistema, įrengti mieste darnaus judumo infrastruktūrą:, rekonstruoti jungiamąsiais dviračių/pėsčiųjų takų atkarpas, įdiegti *Bike sharing* sistemą, įrengti dviračių parkavimo vietas viešose erdvėse) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 04.5.1.-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | R | ITI | - | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, *Park and Ride*, *Bike and Ride* aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.4 | Utenos miesto darnaus judumo plano parengimas | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ | V | - | - | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.5 | Molėtų miesto darnaus judumo plano parengimas | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ |  | - | - | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2.3** | **Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Tikslas: Turizmo infrastruktūros, kultūros ir gamtos paveldo plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Uždavinys: Sutvarkyti ir aktualizuoti kultūros paveldo plėtrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1.1** | **Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai (pastato restauravimas ir vidaus erdvių įrengimas) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Anykščių miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | ITI | - | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Utenos miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | ITI |  | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.3 | Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių miestas | 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ | V | ITI | - | 45 | Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.4 | Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio (u.k. 987) vienuolyno namo (u.k. 25029) Videniškių km. kapitalinis remontas ir pritaikymas Videniškių vienuolyno amatų centro ir bendruomenės poreikiams | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultûros ministerija | Videniškiai, Molėtų r. | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | - | - | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.5 | Antazavės dvaro aktualizavimo I etapas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Zarasų rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | - | - | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra |  |  |  |  |
| **2.1.2** | **Uždavinys: Plėtoti turizmo išteklių ir paslaugų rinkodarą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.2.1** | **Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Tikslas: Darnaus išteklių naudojimo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **Uždavinys: Plėtoti tvarią šilumos energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo sistemą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1.1** | **Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Naujų nuotekų tinklų įrengimas Ignalinos miesto Ryto, Medžiotojų, Geležinkelio ir Turistų gatvėse ir esamų nuotekų tinklų rekonstrukcija Ignalinos miesto Vasario 16-osios, Aukštaičių, Ežero gatvėse ir Technikos skersgatvyje | UAB „Ignalinos vanduo“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.2 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aušros gatvės dalyje, Zarasų mieste | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.3 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra K. Donelaičio g., Zarasų mieste (numatoma įrengti – 1,159 km nuotekų tinklų; 1,179 km vandentiekio tinklų) | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.4 | Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine (Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje) | VĮ „Visagino energija“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.5 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba | UAB ,,Anykščių vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.6 | Molėtų rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemų ir valymo įrenginių įrengimas bei rekonstrukcija | UAB Molėtų vanduo | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.7 | Nuotekų tinklų plėtra Zarasų aglomeracijos Dimitriškių kaime | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.8 | Magučių kaimo nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.9 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Salako mstl. | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.10 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) | UAB "Utenos vandenys" | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos rajonas (Jasonių k. - Utenos miestas) | 05.3.2-APVA-R-014 „ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | R |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1.2** | **Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Lietaus nuotekų sistemos įrengimas (nuvedant Dauniškio kvartale surinktas lietaus nuotekas į išleistuvus) | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ | R | ITI |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.2 | Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. | UAB „Visagino būstas“, Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ | R | ITI | - | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.3 | Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Utenos miesto Ąžuolijos individualių gyvenamųjų namų kvartalo Ažuolijos g., Utenio g.,Vasaros g. ir Naujosios g. | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „ Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | R |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.4 | Paviršinių nuotekų valyklų Utenos mieste įrengimas | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „ Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | R |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1.3** | **Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.1 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.2 | Konteinerinių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R |  |  | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.3 | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Ignalinos r. Didžiasalio kaime ir Dūkšto mieste | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Didžiasalio kaimas, Dūkšto miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R |  |  | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.5 | Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.6 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Zarasų rajone | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.7 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone | Utenos rajono savivaldybė/ URATC | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos rajono savivaldybės teritorija | 05.2.1-APVA-R-008 „ Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R |  |  | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.2** | **Uždavinys: Gerinti regiono kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos efektyvumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.2.1** | **Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.1 | Visagino savivaldybės rekreacinės paskirties plotų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.2 | Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.3 | Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.4 | Likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius Ignalinos rajono savivaldybėje | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.5 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas rekreaciniu mišku apaugusiose Ignalinos miesto gamtinio karkaso teritorijose | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.6 | Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.7 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų miesto viešosiose erdvėse | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.8 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų rajone | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.9 | Želdynų teritorijos formavimas prie Vyžuonaičio ežero | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.10 | Viešųjų erdvių kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Anykščių rekreacinėse teritorijose | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.11 | Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.12 | Zarasų miesto bendrojo plano koregavimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Tikslas: Verslo ir investicijų skatinimas bei pramonės potencialo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1** | **Uždavinys: Sukurti infrastruktūrą ir palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1.1** | **Priemonė: Sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse (valstybinė SMART PARK LT)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara (bus vykdoma įvykdžius išankstines sąlygas – veiksmas turės atitikti patvirtintą Sumanios specializacijos strategiją, įmonės, kurios įsikurs pramonės parke, turės vykdys mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas, rengiant investicinį projektą veiksmui įgyvendinti ir priimant sprendimą dėl jo finansavimo bus pateikta informacija ar duomenys, pagrindžiantys prielaidą, kad kuriant ar plėtojant pramonės parko infrastruktūrą, pavyks pritraukti MTEPI veiklas vykdančias įmones; ) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija | Visagino miestas | SmartParkLT | V | ITI | - | 36 | Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.2** | **Uždavinys: Skatinti bendruomeninį-socialinį verslą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.2.1** | **Priemonė: konkursinė, VVG strategijų įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Tikslas: Mokymosi visą gyvenimą ir kūrybiškumo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Uždavinys: Gerinti švietimo kokybę, modernizuojant švietimo infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1.1** | **Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | ITI |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.2 | Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Utenos miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | ITI |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.4 | Didinti Ignalinos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse ir užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas bei reikiamą švietimo pagalbą per vidaus ugdomosios aplinkos ir erdvių modernizavimą | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Ignalinos miestas, Vidiškių kaimas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.5 | Ugdymo erdvių ir aplinkos infrastruktūros rekonstrukcija ir modernizavimas Molėtų miesto „Vyturėlio“ vaikų lopšelių – darželių teritorijoje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Molėtų miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | - | - | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1.2** | **Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1 | Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ | R | ITI | - | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.2 | Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Utenos miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ | R | ITI |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.2** | **Uždavinys: Plėtoti neformalaus ugdymosi galimybes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.2.1** | **Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijoje (neformaliam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.13.CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ | R | ITI | - | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.2 | Zarasų sporto centro ir Zarasų P.Širvio progimnazijos sporto salės rekonstrukcija (vidaus erdvių sutvarkymas ir pritaikymas neformaliam švietimui (sportiniam švietimui)) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Zarasų miestas | 09.13.CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ | R | ITI | - | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | 32 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Tikslas: Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1** | **Uždavinys: Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1.1** | **Priemonė: Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.2** | **Uždavinys: Skatinti sveiką gyvenseną ir visuomenės sveikatos raštingumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.2.1** | **Priemonė: Sveika gyvensena** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3** | **Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir socialinio būsto fondą bei didinti jų prieinamumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3.1** | **Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.1 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Anykščių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | ITI | - | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | 48 | Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.2 | Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | ITI | - | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.3 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įkuriant savarankiško gyvenimo namus senosios ligoninės pastato, esančio Malūno g. 4, dalyje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Zarasų miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | - | - | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3.2** | **Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.1 | Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. Nr. 13 pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Ignalinos miestas | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | ITI |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | 26 | Socialinio būsto įsigijimas |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.2 | Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | ITI | - | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.3 | Socialinio būsto fondo plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Anykščių rajonas | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - | - | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.4 | Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Molėtų r. | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - | - | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.5 | Socialinio būsto fondo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Zarasų rajonas | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.6 | Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Utenos rajono savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.4** | **Uždavinys: Plėtoti kultūros paslaugas ir infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.4.1** | **Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.1 | Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams (naujos paslaugos „Mamos ir vaiko skaitykla“ sukūrimas) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Ignalinos miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.2 | Universalios sceninės infrastruktūros renginių organizatoriams Zarasų miesto Didžiojoje saloje sukūrimas (scenos įrengimas) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | 43 | Viešosios turizmo paslaugos |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.3 | Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.4 | Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.5** | **Uždavinys: Gerinti viešąjį valdymą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.5.1** | **Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.1 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 10.1.3-ESFA-K-920„ Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse “ | R | - | - | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.2 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų r. | 10.1.3-ESFA-R-921„ Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse “ | R | - | - | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.4 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų savivaldybėje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 0.1.3-ESFA-K-921 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ | R | - | - | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.5 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Utenos rajono savivaldybė | 10.1.3-ESFA-R-921 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse | R | - | - | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Veiklų grupių kodai nurodyti 8 priede

**4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projektas** | **Pareiškėjas** | **Ministerija** | **Įgyvendinimo teritorija** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)** | **R/V** | **ITI** | **rez.** | **Kodas (I)\*** | **Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė (I)** | **Kodas (II)** | **Produkto vertinimo kriterijus (II)**  **(pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė (II)** | **Kodas (III)** | **Produkto vertinimo kriterijus (III)**  **(pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė (III)** | **Kodas (IV)** | **Produkto vertinimo kriterijus (IV)**  **(pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė (IV)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Tikslas: Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą** | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| **1.1.1** | **Uždavinys: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą** | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| **1.1.1.1** | **Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra** |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas) (apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūrą, autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymas ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono pritaikymas vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 9 650 | P.B.  239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 471 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų – želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 73 400 | P.S.  321 | Įrengtų naujų dviračių / ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, m | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste (sutvarkant apleistą teritoriją už baseino „Bangenis“ ir įrengiant laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą; įrengiant ir sutvarkant infrastruktūrą J.Biliūno gimnazijos ir A.Vienuolio progimnazijos bei miesto parko sporto aikštynuose) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 830 | P.B.  239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 440 | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) (Amatų gatvės kvartalo kompleksinis sutvarkymas: atvirų lauko prekyviečių bei pastato Amatų g. 4 rekonstrukcija ir daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos sutvarkymas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 4000 | P.B.  239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 1220 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas kultūros paveldo objekto kieme, D.Bukonto g. 1, Zarasai | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 900 | P.B.  239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 410 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Zarasų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas įrengiant šiuolaikišką vietos produktų prekybos turgelį | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) (savivaldybės aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 69320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Renginių infrastruktūros Zarasų mieste, Didžiojoje saloje įrengimas (papildomos zonos žiūrovams, aptarnavimo infrastruktūros įrengimas, viešųjų erdvių sutvarkymas) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12 | Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas (viešųjų erdvių sutvarkymas, aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 58618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13 | Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14 | Stadiono prie Zarasų sporto centro rekonstravimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 5610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.2** | **Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas (susisiekimo komunikacijų, želdinių, viešųjų erdvių sutvarkymas) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Ignalinos miestas | 07.1.1-CPVA-V-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ | R | ITI |  | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkurti | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-V-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ | V | ITI | - | P.B.  238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 89245 | P.B.  239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinat viešąją infrastruktūrą) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Utenos miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ | V | ITI | - | P.B. 238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.2** | **Uždavinys:** **Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.2.1** | **Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ir viešosios paskirties pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams Ignalinos rajono Didžiasalio kaime | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Didžiasalio kaimas | 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ | R |  |  | P.S.  364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (kv. m) | 14000 | P.S.  365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, kv. m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3** | **Uždavinys:** **Kompleksiškai atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)** | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3.1** | **Priemonė (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3.2** | **Priemonė (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Tikslas: Modernios regiono transporto infrastruktūros ir darnaus judumo plėtojimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Uždavinys: Kompleksiškai modernizuoti kelių transporto infrastruktūrą** | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1.1** | **Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų sutvarkymas ir įrengimas suplanuotoje privataus verslo plėtrai Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės (naujo kelio statyba (ilgis apie 350 m)  įrengiant šaligatvius, lietaus kanalizaciją ir apšvietimą nuo Turistų gatvės įrengimas prie suformuotų sklypų) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Ignalinos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI |  | P.S.  342 | Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Zarasų gatvės rekonstrukcija siekiant susisiekimo sąlygų pagerinimo tarp kuriamų miesto traukos centrų (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis – 0,147 km; planuojami įrengti lietaus nuotekų tinklai – 0,159 km) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | P.B.  214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (J. Jablonskio, Obelų, Tilto, Žvejų, Šaltupio gatvių rekonstrukcija; planuojamas rekonstruotų arba atnaujintų gatvių ilgis - 1,2 km., rezultato rodiklis (kelionės laiko sutrumpėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Anykščių miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | P.B.  214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Zarasų miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (K. Donelaičio, E.Pliaterytės, Šiaulių, Šaltupės gatvių rekonstrukcija – 1,429 km; įrengtų lietaus nuotekų tinklų – 0,221km) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ |  |  |  | P.B.  214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m | 1429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5 | Molėtų miesto Pastovio g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija diegiant eismo saugumo priemones | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | P.B.  214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Aušros g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 1600 m. Rezultato rodiklis (sutrumpėjęs kelionės laikas) bus patikslintas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | P.B.  214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7 | Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas (kvartalo vietinės reikšmės miesto susisiekimo gerinimas, platinant važiuojamąją dalį, įrengiant šaligatvius/pėsčiųjų takus, įdiegiant eismo saugumo priemones) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI |  | P.B.  214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2** | **Uždavinys: Plėtoti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą ir priemones bei darnų judumą** | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2.1** | **Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (nuo J. Jablonskio g. per naujai įrengiamą Obelų g. iki Anykščių menų inkubatoriaus bei Anykščių regioninio parko direkcijos užtikrinant vientisas jungtis su Šventosios upės kairio kranto pėsčiųjų dviračių taku; ilgis apie 0,55 km, įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Anykščių miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | P.S.  321 | Įrengtų naujų dviračių / ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, m | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos mieste, pagerinant mobilumą į potencialias paslaugų (darbo) vietas (Planuojama rekonstruoti/įrengti infrastruktūra: dviračių–pėsčiųjų takas, jungiantis miesto centrą su priemiestiniu Strigailiškio kaimu – 960 m., tiltelis per upelį tarp Paplovinio ir Palaukinio ežerų, dviračių–pėsčiųjų tako Vidiškės-Ignalina-Biečiūnai atšaka į miesto centrą – 480 m., dviračių-pėsčiųjų tako Palūšė-Ignalina-Biečiūnai atšaka į miesto centrą – 1210 m) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Ignalinos miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI |  | P.S.  321 | Įrengtų naujų dviračių / ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, m | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3 | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją (Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo Liepų g. iki mokyklų komplekso, nuo Inturkės g. iki Vilniaus g. palei Pastovėlio ežerą ir nuo Statybininkų g. iki naujai nutiesto dviračių tako į Luokesą ties Verslo g.) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | P.S.  321 | Įrengtų naujų dviračių / ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, m | 800 | P.S.  322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km | 1,6 km |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4 | Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą (nepertraukiamo dviračių ir pėsčiųjų tako iš Dauniškio kvartalo į Pramonės rajoną įrengimas, rekonstruojant ir paženklinant esamas takus bei nutiesiant trūkstamas jungtis) | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | P.S.  322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zarasų mieste, didinant atskirų teritorijų tarpusavio integraciją (pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Zaraso ežero pakrantėje nuo salos iki Šaltupės g. (0,5 km), įrengiant apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes ir stovus dviračiams) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | P.S.  321 | Įrengtų naujų dviračių / ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2.2** | **Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Molėtų autobusų stoties teritorijos sutvarkymas įdiegiant Park-and-ride sistemą (planuojama sutvarkyti autobusų stoties teritoriją: pakeisti susidėvėjusią asfaltbetonio dangą keleivių išlaipinimo ir įlaipinimo aikštelėse, autobusų manevravimo zonoje, sutvarkyti keleivių įlaipinimo/išlaipinimo platformas stoginę, keleivių aptarnavimo patalpas, įrengti patogią automobilių privažiavimo zoną (keliaujančiųjų autobusais išlydėjimo/pasitikimo), įrengti automobilių parkavimo aikštelę, tinkamą ilgesniam automobilių palikimui, įrengti dviračių saugojimo infrastruktūrą, teritorijos apšvietimą ir prevencines saugumo priemones) | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1.-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | R | ITI | - | P.S.  323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2 | Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas (siekiant pagerinti miesto susisiekimo infrastruktūrų, plačiau taikyti universalaus dizaino principus ir susisiekimo sistemą pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 04.5.1.-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | V | ITI | - | P.N.  507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.3 | Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste (planuojama rekonstruoti alėją Visagino g. atkarpoje (nuo Parko iki Vilties g,) , sujungiant ją su miesto dviračių/pėsčiųjų takų sistema, įrengti mieste darnaus judumo infrastruktūrą:, rekonstruoti jungiamąsiais dviračių/pėsčiųjų takų atkarpas, įdiegti *Bike sharing* sistemą, įrengti dviračių parkavimo vietas viešose erdvėse) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 04.5.1.-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ | R | ITI | - | P.S.  323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.4 | Utenos miesto darnaus judumo plano parengimas | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ | V | - | - | P.N.  507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.5 | Molėtų miesto darnaus judumo plano parengimas | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ |  |  |  | P.N.  507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2.3** | **Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Tikslas: Turizmo infrastruktūros, kultūros ir gamtos paveldo plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Uždavinys: Sutvarkyti ir aktualizuoti kultūros paveldo plėtrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1.1** | **Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai (pastato restauravimas ir vidaus erdvių įrengimas) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Anykščių miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | ITI | - | P.S.  335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Utenos miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | ITI | - | P.S.  335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.3 | Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių miestas | 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ | V | ITI | - | P.S.  335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.4 | Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio (u.k. 987) vienuolyno namo (u.k. 25029) Videniškių km. kapitalinis remontas ir pritaikymas Videniškių vienuolyno amatų centro ir bendruomenės poreikiams | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultûros ministerija | Videniškiai, Molėtų r. | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | - | - | P.S.  335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.5 | Antazavės dvaro aktualizavimo I etapas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Zarasų rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | - | - | P.S.  335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.2** | **Uždavinys: Plėtoti turizmo išteklių ir paslaugų rinkodarą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.2.1** | **Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Tikslas: Darnaus išteklių naudojimo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **Uždavinys: Plėtoti tvarią šilumos energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo sistemą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1.1** | **Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Naujų nuotekų tinklų įrengimas Ignalinos miesto Ryto, Medžiotojų, Geležinkelio ir Turistų gatvėse ir esamų nuotekų tinklų rekonstrukcija Ignalinos miesto Vasario 16-osios, Aukštaičių, Ežero gatvėse ir Technikos skersgatvyje | UAB „Ignalinos vanduo“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI |  | P.S.  333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1,5 | P.N.  050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.2 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aušros gatvės dalyje, Zarasų mieste | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių | 21 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.3 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra K. Donelaičio g., Zarasų mieste (numatoma įrengti – 1,159 km nuotekų tinklų; 1,179 km vandentiekio tinklų) | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | P.N.  051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių | 54 | P.N.  054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.4 | Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine (Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje) | VĮ „Visagino energija“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | ITI | - | P.S.  333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.5 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba | UAB ,,Anykščių vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | P.S.  333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7 km vandentiekis, 6,9 km nuotekų tinklai | P.N.  050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 410 | P.N.  053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | 410 |  |  |  |
| 2.2.1.1.6 | Molėtų rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemų ir valymo įrenginių įrengimas bei rekonstrukcija | UAB Molėtų vanduo | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.7 | Nuotekų tinklų plėtra Zarasų aglomeracijos Dimitriškių kaime | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | P.N.  053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.8 | Magučių kaimo nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | P.N.  053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.9 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Salako mstl. | UAB „Zarasų vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ | R | - | - | P.N.  054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.10 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.) | UAB "Utenos vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos rajonas (Jasonių k. - Utenos miestas) | 05.3.2-APVA-R-01„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“4 | R | - | - | P.N.  050 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (skaičius) | 746 | P.N. 053 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais | 829 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1.2** | **Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Lietaus nuotekų sistemos įrengimas (nuvedant Dauniškio kvartale surinktas lietaus nuotekas į išleistuvus) | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ | R | ITI | - | P.S.  328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.2 | Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. | UAB „Visagino būstas“, Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ | R | ITI | - | P.S.  328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.3 | Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Utenos miesto Ąžuolijos individualių gyvenamųjų namų kvartalo Ažuolijos g., Utenio g.,Vasaros g. ir Naujosios g. | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „ Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | R | - | - | P.S.  328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 4,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2.4 | Paviršinių nuotekų valyklų Utenos mieste įrengimas | UAB „Utenos komunalininkas“ | Lietuvos respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.1.1-APVA-R-007 „ Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | R | - | - | P.S.  328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 53,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1.3** | **Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.1 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | P.S.  329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.2 | Konteinerinių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R |  |  | P.S.  329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.3 | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Ignalinos r. Didžiasalio kaime ir Dūkšto mieste | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Didžiasalio kaimas, Dūkšto miestas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R |  |  | P.S.  329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.4 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | P.S.  329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.5 | Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | P.S.  329 | Sukurti/ pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.6 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Zarasų rajone | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | P.S.  329 | Sukurti/ pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.7 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone | Utenos rajono savivaldybė/ URATC | AM | Utenos rajono savivaldybės teritorija | 05.2.1-APVA-R-008„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ | R | - | - | P.S.  329 | Sukurti/  pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/ metai) | 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.2** | **Uždavinys: Gerinti regiono kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos efektyvumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.2.1** | **Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.1 | Visagino savivaldybės rekreacinės paskirties plotų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | R.N.  091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.2 | Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | P.N.  092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai (skaičius) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.3 | Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | P.N.  092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai (skaičius) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.4 | Likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius Ignalinos rajono savivaldybėje | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | P.N.  093 | Likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių, skaičius | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.5 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas rekreaciniu mišku apaugusiose Ignalinos miesto gamtinio karkaso teritorijose | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Ignalinos rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R |  |  | P.S. 338 | Išsaugotų, sutvarkytų ar atkurtų įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų, skaičius | 1 | R.N.  091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.6 | Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Molėtų r. | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | P.N.  093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.7 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų miesto viešosiose erdvėse | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | P.S.  338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.8 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų rajone | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | P.S.  338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.9 | Želdynų teritorijos formavimas prie Vyžuonaičio ežero | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Utenos miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | P.S.  338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.10 | Viešųjų erdvių kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Anykščių rekreacinėse teritorijose | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Anykščių rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | P.S. 338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.11 | Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | P.N.  092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeistų ar pakoreguotų savivaldybių ar jų dalių bendrųjų planų, skaičius | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.12 | Zarasų miesto bendrojo plano koregavimas | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Zarasų rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ | R | - | - | P.N.  092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeistų ar pakoreguotų savivaldybių ar jų dalių bendrųjų planų, skaičius | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Tikslas: Verslo ir investicijų skatinimas bei pramonės potencialo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1** | **Uždavinys: Sukurti infrastruktūrą ir palankią aplinką vidaus ir užsienio investuotojams** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1.1** | **Priemonė: Sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse (valstybinė SMART PARK LT)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara (bus vykdoma įvykdžius išankstines sąlygas – veiksmas turės atitikti patvirtintą Sumanios specializacijos strategiją, įmonės, kurios įsikurs pramonės parke, turės vykdys mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas, rengiant investicinį projektą veiksmui įgyvendinti ir priimant sprendimą dėl jo finansavimo bus pateikta informacija ar duomenys, pagrindžiantys prielaidą, kad kuriant ar plėtojant pramonės parko infrastruktūrą, pavyks pritraukti MTEPI veiklas vykdančias įmones; ) | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija | Visagino miestas | SmartParkLT | V | ITI | - | ??? | Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas, ha | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.2** | **Uždavinys: Skatinti bendruomeninį-socialinį verslą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.2.1** | **Priemonė: konkursinė, VVG strategijų įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Tikslas: Mokymosi visą gyvenimą ir kūrybiškumo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Uždavinys: Gerinti švietimo kokybę, modernizuojant švietimo infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1.1** | **Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | ITI | - | P.N.  717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.2 | Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Utenos miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | ITI | - | P.S.  379 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.4 | Didinti Ignalinos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse ir užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas bei reikiamą švietimo pagalbą per vidaus ugdomosios aplinkos ir erdvių modernizavimą | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Ignalinos miestas, Vidiškių kaimas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R |  |  | P.N.  717 | Pagal veiksmų  programą ERPF  lėšomis atnaujintos  ikimokyklinio  ugdymo mokyklos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.5 | Ugdymo erdvių ir aplinkos infrastruktūros rekonstrukcija ir modernizavimas Molėtų miesto „Vyturėlio“ vaikų lopšelių – darželių teritorijoje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Molėtų miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ | R | - | - | P.S.  379 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1.2** | **Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1 | Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ | R | ITI | - | P.N.  722 | Pagal veiksmų  programą ERPF  lėšomis atnaujintos  bendrojo ugdymo  mokyklos | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.2 | Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų modernizavimas | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Utenos miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ | R | ITI | - | P.S.  379 | „Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.2** | **Uždavinys: Plėtoti neformalaus ugdymosi galimybes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.2.1** | **Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijoje (neformaliam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Anykščių miestas | 09.13.CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ | R | ITI | - | P.S.  379 | Švietimo ir kitų švietimo tiekėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.2 | Zarasų sporto centro ir Zarasų P.Širvio progimnazijos sporto salės rekonstrukcija (vidaus erdvių sutvarkymas ir pritaikymas neformaliam švietimui (sportiniam švietimui)) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Zarasų miestas | 09.13.CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ | R | ITI | - | P.B.  239 | Pastatyti arba atnaujinti  viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Tikslas: Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1** | **Uždavinys: Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1.1** | **Priemonė: Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.2** | **Uždavinys: Skatinti sveiką gyvenseną ir visuomenės sveikatos raštingumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.2.1** | **Priemonė: Sveika gyvensena** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3** | **Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir socialinio būsto fondą bei didinti jų prieinamumą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3.1** | **Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.1 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Anykščių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | ITI | - | P.S.  361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.2 | Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | ITI | - | P.S.  361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.3 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įkuriant savarankiško gyvenimo namus senosios ligoninės pastato, esančio Malūno g. 4, dalyje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Zarasų miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių  paslaugų  infrastruktūros  plėtra“ | R | - | - | P.S.  361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, skaičius | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3.2** | **Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.1 | Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. Nr. 13 pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Ignalinos miestas | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | ITI |  | P.S.  362 | |  | | --- | | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.2 | Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | ITI | - | P.S.  362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.3 | Socialinio būsto fondo plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Anykščių miestas | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - | - | P.S.  362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.4 | Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Molėtų r. | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - | - | P.S.  362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.5 | Socialinio būsto fondo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Zarasų rajonas | 08.1.1-CPVA·R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R | - |  | P.S.  362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.6 | Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Utenos rajono savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ | R |  |  | P.S 362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.4** | **Uždavinys: Plėtoti kultūros paslaugas ir infrastruktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.4.1** | **Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.1 | Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams (naujos paslaugos „Mamos ir vaiko skaitykla“ sukūrimas) | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Ignalinos miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI |  | P.N.  304 | Modernizuoti kultūros  infrastruktūros objektai, skaičius | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.2 | Universalios sceninės infrastruktūros renginių organizatoriams Zarasų miesto Didžiojoje saloje sukūrimas (scenos įrengimas) | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | P.N.  304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.3 | Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Molėtų miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | P.N.  304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.4 | Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | P.N.  304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.5** | **Uždavinys: Gerinti viešąjį valdymą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.5.1** | **Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.1 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 10.1.3-ESFA-K-920„ Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse “ | K | - | - | P.N.  915 | Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.2 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Molėtų r. | 10.1.3-ESFA-R-921„ Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse “ | R | - | - | P.N.  915 | Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.4 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Zarasų savivaldybėje | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Zarasų miestas | 0.1.3-ESFA-K-921 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ | R | - | - | P.S.  415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 1 | P.S.  416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimu reikalingas kompetencijas | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.5 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Utenos rajono savivaldybė | 10.1.3-ESFA-R-921 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse | R | - | - | P.S.  415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 1 | P.S.  416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 30 |  |  |  |  |  |  |

\* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles

**5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė** *(projektams priskirtų kriterijų reikšmių suma)* |
| P.N.050 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (skaičius) | 1206 |
| P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių | 75 |
| P/N.053 | Gyventojai, kuriems tiekiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais tinklais (GE) | 1607 |
| P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais | 119 |
| P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeistų ar pakoreguotų savivaldybių ar jų dalių bendrųjų planų, skaičius | 4 |
| P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai | 8 |
| P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 4 |
| P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 3 |
| R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha | 12 |
| P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 3 |
| P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos | 1 |
| P.N.915 | Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 2 |
| P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, m | 6236 |
| P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 432024 |
| P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 4341 |
| P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių / ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, m | 5350 |
| P.S.322. | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km | 5,6 |
| P.S.323. | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės | 3 |
| P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 61,64 |
| P.S.329 | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/ metai) | 8595 |
| P.S. 333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 35 |
| P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | 5 |
| P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai | 8 |
| P.S.342 | Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 1 |
| P.S.361 | „Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai“ | 3 |
| P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai | 95 |
| P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (kv. m) | 14000 |
| P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, kv. m | 50 |
| P.S.379 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“ | 4 |
| P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 2 |
| P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 55 |

**6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Miestų kompleksinė plėtra | 0,00 | 0,00 | 959761,00 | 3111195,00 | 4338188,00 | 2723371,00 | 235294,00 | 11367809,00 |
| 1.1.1.2 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas | 0,00 | 0,00 | 1235893,00 | 1925839,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 3261732,00 |
| 1.1.2.1 | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90473,00 | 452363,00 | 361891,00 | 0,00 | 904727,00 |
| 1.1.3.1 | (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas | 0,00 | 0,00 | 411765,00 | 1102059,00 | 1157260,00 | 1187734,00 | 947353,00 | 4806171,00 |
| 1.2.2.1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159060,00 | 154998,00 | 136612,00 | 51059,00 | 501729,00 |
| 1.2.2.2 | Darnaus judumo priemonių diegimas | 0 | 0 | 109000 | 680883 | 814706 | 235294 | 0 | 1839883 |
| 1.2.2.3 | Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | 0 | 0 | 24775 | 572817,8 | 1448766,7 | 652678 | 0 | 2699037,5 |
| 2.1.2.1 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 1953012 | 3908820 | 4317538 | 1782158 | 279094 | 12240622 |
| 2.2.1.2 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0 | 0 | 0 | 1470143 | 590661,55 | 0 | 0 | 2060804,55 |
| 2.2.1.3 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 55853 | 1204736 | 1409411 | 220000 | 50000 | 2940000 |
| 2.2.2.1 | Kraštovaizdžio apsauga | 0 | 0 | 237862 | 840612 | 439738 | 640393 | 735244,4 | 2893849,35 |
| 2.3.1.1 | Sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse (valstybinė SMART PARK LT) | 0 | 0 | 0 | 613415 | 1430961 | 0 | 0 | 2044376 |
| 2.3.2.1 | Konkursinė, VVG strategijų įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 339209 | 308732 | 77963,76 | 0 | 725904,76 |
| 3.1.1.2 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 24000 | 702565 | 679623 | 0 | 1406188 |
| 3.1.2.1 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas | 0 | 0 | 0 | 479540 | 636500 | 703114 | 0 | 1819154 |
| 3.2.1.1 | Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.1 | Sveika gyvensena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3.1 | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 366284 | 391728 | 111744 | 84065 | 0 | 953821 |
| 3.2.3.2 | Socialinio būsto fondo plėtra | 0 | 0 | 305186 | 783047 | 600439 | 506691 | 391406 | 2586769 |
| 3.2.4.1 | Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą | 0 | 0 | 374660 | 572306 | 448235 | 212942 | 0 | 1608143 |
| 3.2.5.1 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse | 0 | 0 | 94118 | 355449 | 74666 | 167998 | 93333 | 785564 |

**7 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Miestų kompleksinė plėtra | 0 | 0 | 959761 | 4070956 | 8409144 | 11132515 | 11367809 | 11367809 |
| 1.1.1.2 | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas | 0 | 0 | 1235893 | 3161732 | 3261732 | 3261732 | 3261732 | 3261732 |
| 1.1.2.1 | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | 0 | 0 | 0 | 90473 | 542836 | 904727 | 904727 | 904727 |
| 1.1.3.1 | (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | (KPP veiklos sritis): Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas | 0 | 0 | 498349 | 1600408 | 2757668 | 3945402 | 4892755 | 4892755 |
| 1.2.2.1 | Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | 0 | 0 | 0 | 159060 | 314058 | 450670 | 501729 | 501729 |
| 1.2.2.2 | Darnaus judumo priemonių diegimas | 0 | 0 | 84000 | 764883 | 1579589 | 1814883 | 1814883 | 1814883 |
| 1.2.2.3 | Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | 0 | 0 | 24775 | 597592,8 | 2046359,5 | 2699037,5 | 2699037,5 | 2699037,5 |
| 2.1.2.1 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 3806225 | 7715045 | 12032583 | 13814741 | 14093835 | 14093835 |
| 2.2.1.2 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0 | 0 | 517647 | 1987790 | 2578451,6 | 2578451,6 | 2578451,6 | 2578451,55 |
| 2.2.1.3 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 276765 | 1481501 | 2890912 | 3110912 | 3160912 | 3160912 |
| 2.2.2.1 | Kraštovaizdžio apsauga | 0 | 0 | 237862 | 1078474 | 1518212 | 2158605 | 2893849,4 | 2893849,35 |
| 2.3.1.1 | Sukurti ir (arba) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse (valstybinė SMART PARK LT) | 0 | 0 | 0 | 613415 | 2044376 | 2044376 | 2044376 | 2044376 |
| 2.3.2.1 | konkursinė, VVG strategijų įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 339209 | 647941 | 725904,76 | 725904,76 | 725904,76 |
| 3.1.1.2 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 24000 | 726565 | 1406188 | 1406188 | 1406188 |
| 3.1.2.1 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas | 0 | 0 | 0 | 479540 | 1116040 | 1819154 | 1819154 | 1819154 |
| 3.2.1.1 | Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.1 | Sveika gyvensena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3.1 | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 366284 | 758012 | 869756 | 953821 | 953821 | 953821 |
| 3.2.3.2 | Socialinio būsto fondo plėtra | 0 | 0 | 305186 | 1088233 | 1688672 | 2195363 | 2586769 | 2586769 |
| 3.2.4.1 | Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą | 0 | 0 | 374660 | 946966 | 1395201 | 1608143 | 1608143 | 1608143 |
| 3.2.5.1 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse | 0 | 0 | 94118 | 449567 | 524233 | 692231 | 785564 | 785564 |

**8 lentelė. Veiklų grupių suvestinė.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Projektų, kuriems priskirta veiklų grupė skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, lėšų poreikis (iš viso) |
| 1 | Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas |  |  |  |
| 2 | Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas |  |  |  |
| 3 | Viešosios infrastruktūros (išskyrus pastatus) energinio efektyvumo didinimas |  |  |  |
| 4 | Gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimas | 1 |  |  |
| 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | 7 | 7 | 2 499 000,00 |
| 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | 6 | 2 624 210,00 |
| 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 10 | 7 | 4 767 159,00 |
| 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | 9 | 6 | 1 751 683,72 |
| 9 | Viešojo transporto infrastruktūra |  |  |  |
| 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas |  |  |  |
| 11 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba) | 1 | 1 | 680 000,00 |
| 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | 8 | 8 | 3 405 244,00 |
| 13 | Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba) |  |  |  |
| 14 | Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) |  |  |  |
| 15 | Daugiarūšio transporto plėtra |  |  |  |
| 16 | Oro uostų ir aerodromų infrastruktūra |  |  |  |
| 17 | Regioninė ir vietinė vandens transporto infrastruktūra |  |  |  |
| 18 | Intelektinės transporto sistemos |  |  |  |
| 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, *Park and Ride*, *Bike and Ride* aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 14 | 13 | 1 803 800,00 |
| 20 | Aukštojo mokslo įstaigų modernizavimas |  |  |  |
| 21 | Profesinio ar suaugusiųjų mokymo įstaigų modernizavimas |  |  |  |
| 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | 7 | 6 | 1 195 260,00 |
| 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | 6 | 6 | 617 020,00 |
| 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | 7 | 6 | 2 113 681,00 |
| 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | 6 | 5 | 1 284 618,00 |
| 26 | Socialinio būsto įsigijimas | 4 | 3 | 914 137,00 |
| 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | 1 | 7 | 810 748,00 |
| 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | 9 | 6 | 2 705 745,00 |
| 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 17 | 8 | 3 682 110,00 |
| 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 4 | 4 | 3 122 260,00 |
| 31 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): pramoninių, buvusių karinių, inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar konversija | 1 | 1 | 1 452 444,00 |
| 32 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai | 3 | 1 | 615 442,00 |
| 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | 5 | 4 | 1 366 921,00 |
| 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | 4 | 1 | 1 230 885,00 |
| 35 | Viešoji tyrimų ir inovacijų infrastruktūra | 1 | 1 |  |
| 36 | Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos ir pan.) |  |  | 1 737 720,00 |
| 37 | Oro kokybės gerinimas (gatvių valymo technikos įsigijimas, technologijų diegimas) |  |  |  |
| 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | 11 | 11 | 1 868 726,00 |
| 39 | Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir pritaikymas |  |  |  |
| 40 | Užterštų teritorijų išvalymas |  |  |  |
| 41 | Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse) |  |  |  |
| 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | 3 |  |  |
| 43 | Viešosios turizmo paslaugos | 1 |  |  |
| 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | 5 | 5 | 1 186 384,81 |
| 45 | Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | 1 | 1 | 1 107 797,00 |
| 46 | Kompleksinių paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas |  |  |  |
| 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) |  |  |  |
| 48 | Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | 3 |  |  |
| 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | 5 | 5 | 667 728,00 |
| 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | 2 | 2 | 84 200,00 |