Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano

3 priedas

(Alytaus regiono plėtros tarybos

2016 m. birželio 7 d. sprendimo Nr.51/6S-23 redakcija)

PRIEMONIŲ PLANAS

1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR).

|  |  | 2015 m. |  | 2016 m. |  | 2017 m. |  | 2018 m. |  | 2019 m. |  | 2020 m. |  | Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Lėšų poreikis, EUR: | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos |
| 1.1. | Tikslas: Didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, mažinant geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus | 548 365 | 466 110 | 4 354 918 | 3 264 941 | 17 449 906 | 10 421 941 | 15 151 984 | 8 624 502 | 7 832 450 | 5 268 143 | 2 965 707 | 1 936 193 | 48 303 342 | 29 981 876 |
| 1.1.1. | Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas | 548 365 | 466 110 | 4 120 559 | 3 096 440 | 15 972 931 | 9 351 091 | 12 769 386 | 6 853 203 | 5 169 510 | 3 227 994 | 1 208 527 | 596 593 | 39 789 154 | 23 591 379 |
| 1.1.1.3 | Priemonė: Varėnos miesto kompleksinė plėtra | 217 018 | 184 465 | 1 384 073 | 1 176 462 | 1 742 591 | 1 481 203 | 572 049 | 486 242 | 217 018 | 184 465 | 217 018 | 184 465 | 4 349 766 | 3 697 302 |
| 1.1.1.4 | Priemonė: Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra | 0 | 0 | 404 321 | 315 048 | 924 348 | 697 925 | 608 411 | 431 372 | 374 406 | 289 620 | 0 | 0 | 2 667 431 | 1 733 965 |
| 1.1.1.5. | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 71 462 | 6 612 | 8 841 174 | 4 051 065 | 6 680 001 | 2 895 777 | 622 111 | 388 507 | 0 | 0 | 16 214 624 | 7 341 909 |
| 1.1.1.6. | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 434 | 620 018 | 1 386 647 | 1 178 650 | 693 323 | 589 325 | 0 | 0 | 2 809 404 | 2 387 993 |
|  |  | Iš viso planui įgyvendinti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų) |  |
|  |  | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos | Iš viso | ES lėšos |
|  |  | 548 365 | 466 110 | 14 040 951 | 10 869 486 | 24 947 324 | 16 165 914 | 19 647 901 | 11 822 594 | 8 801 809 | 6 102 079 | 3 719 652 | 2 584 810 | 71 498 307 | 47 833 380 |

2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai.

| Požymiai |  |  |  |  |  |  |  |  | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) |  |  |  |  |  | Projekto etapai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) |
| 1.1 | TIKSLAS: DIDINTI ŪKINĖS VEIKLOS ĮVAIROVĘ IR PAGERINTI SĄLYGAS INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI, MAŽINANT GEOGRAFINIŲ SĄLYGŲ IR DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ SUKELIAMUS GYVENIMO KOKYBĖS NETOLYGUMUS |  |  |  |  |  |  |  | 48 303 342 | 8 115 153 | 1 217 373 | 8 921 593 | 67 348 | 29 981 875 | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | Priemonė: Varėnos miesto kompleksinė plėtra |  |  |  |  |  |  |  | 4 349 766 | 326 232 | 326 232 | 0 | 0 | 3 697 302 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 2 179 589 | 163 469 | 163 469 | 0 | 0 | 1 852 651 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 1 148 107 | 86 108 | 86 108 | 0 | 0 | 975 891 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 380 000 | 28 500 | 28 500 | 0 | 0 | 323 000 | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.4 | Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 342 070 | 25 655 | 25 655 | 0 | 0 | 290 760 | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.5 | Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 300 000 | 22 500 | 22 500 | 0 | 0 | 255 000 | - | - | - | - |
| 1.1.1.4 | Priemonė: Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra |  |  |  |  |  |  |  | 2 667 431 | 795 802 | 137 664 | 0 | 0 | 1 733 965 | - | - | - | - |
| 1.1.1.4.2 | Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas | Druskininkų savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Druskininkų miestas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI | - | 470 356 | 161 837 | 25 015 | 0 | 0 | 283 504 | 2016/05 | 2016/05/19 | 2016/08 | 2018 |
| 1.1.1.4.3 | Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas | Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Lazdijų miestas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI | - | 343 507 | 25 763 | 25 763 | 0 | 0 | 291 981 | 2016/05 | 2016/07/01 | 2016/10 | 2017 |
| 1.1.1.5 | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  | 16 214 624 | 402 890 | 0 | 8 469 825 | 0 | 7 341 909 |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone | UAB „Varėnos vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos r. savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | ITI | - | 2 537 745 | 0 | 0 | 952 926 | 0 | 1 584 819 | 2016/06 | 2016/10 | 2016/06 | 2019 |
| 1.1.1.5.2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste | UAB “Dzūkijos vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus miestas | 05.3.2-APVA-R-014 | R | ITI | - | 7 476 987 | 0 | 0 | 4 860 400 |  | 2 616 587 | 2016/06 | 2016/11 | 2017/01 | 2018 |
| 1.1.1.5.3 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje | UAB „Lazdijų vanduo“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Lazdijų rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | 1 220 128 | 0 | 0 | 430 026 | 0 | 790 102 | 2016/06 | 2016/11 | 2016/11 | 2019 |
| 1.1.1.5.4. | Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje | UAB "Druskininkų vandenys" | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Druskininkų miestas | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | 2 965 314 | 0 | 0 | 1 482 657 | 0 | 1 482 657 | 2016/06 | 2016/08 | 2017/01 | 2019 |
| 1.1.1.5.5. | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje) | SĮ „Simno komunalininkas“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | 2 014 450 | 402 890 | 0 | 743 816 | 0 | 867 744 | 2016/06 | 2016/11 | 2017/01 | 2019 |
| 1.1.1.6 | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas |  |  |  |  |  |  |  | 2 809 404 | 0 | 0 | 421 411 | 0 | 2 387 993 | - | - | - | - |
| 1.1.1.6.1 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste | UAB “Dzūkijos vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus miestas | 05.1.1-APVA-R-007 | R | - | - | 2 809 404 | 0 | 0 | 421 411 | 0 | 2 387 993 | 2016/06 | 2016/11 | 2016/12 | 2018 |
| 1.1.1.8 | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  | 3 157 204 | 1 959 039 | 0 | 0 | 0 | 1 198 164 | - | - | - | - |
| 1.1.1.8.1 | Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Varėnos miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI | - | 352 401 | 52 860 | 0 | 0 | 0 | 299 541 | - | - | - | - |
| 1.1.2.3 | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  | 496 515 | 74 517 | 0 | 0 | 0 | 421 998 | - | - | - | - |
| 1.1.2.3.1 | Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Varėnos miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI | - | 96 513 | 14 477 | - | 0 | 0 | 82 036 | - | - | - | - |
| 1.1.2.4 | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas |  |  |  |  |  |  |  | 4 534 471 | 1 219 123 | 0 | 0 | 67 348 | 3 248 000 | - | - | - | - |
| 1.1.2.4.1 | Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio, Žiežulio, Zervynų, Žiūrų, Ąžuolų, Ramiosios ir Viržių gatvių rekonstrukcija | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Varėnos miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | - | 897 976 | 67 348 | 0 | 0 | 67 348 | 763 280 | - | - | - | - |

3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės.

| Nr. | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V | ITI | rez. | Kodas* | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I) | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3 | Priemonė: Varėnos miesto kompleksinė plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.2 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.3 | Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.4 | Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.5 | Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | 36 | Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos ir pan.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5 | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.5. | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje) | SĮ „Simno komunalininkas“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste | UAB “Dzūkijos vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus miestas | 05.1.1-APVA-R-007 | R | - | - | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Varėnos miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI | - | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio, Žiežulio, Zervynų, Žiūrų, Ąžuolų, Ramiosios ir Viržių gatvių rekonstrukcija | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Varėnos miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | - | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai.

| Nr. | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V | ITI | rez. | Kodas (I)* | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3 | Priemonė: Varėnos miesto kompleksinė plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 60 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2 | 5 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.5 | Pramonės zonos įrengimas Varėnos mieste | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Varėnos rajono savivaldybė | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | - | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Priemonė: Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1 Alytuje, pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai | Alytaus miesto savivaldybės administracija |  | Alytaus miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI | - | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 440 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone | UAB „Varėnos vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Varėnos r. savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | ITI | - | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 148 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 387 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 828 | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 2,897 |
| 1.1.1.5.5. | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje) | SĮ „Simno komunalininkas“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus rajono savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | - | - | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 90 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 450 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 410 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 410 |
| 1.1.1.6 | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste | UAB “Dzūkijos vandenys“ | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Alytaus miestas | 05.1.1-APVA-R-007 | R | - | - | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 238,59 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Varėnos miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI | - | P.S.321 | Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis, km | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio, Žiežulio, Zervynų, Žiūrų, Ąžuolų, Ramiosios ir Viržių gatvių rekonstrukcija | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Varėnos miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | - | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė.

| Kodas | Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (projektams priskirtų kriterijų reikšmių suma) |
| --- | --- | --- |
| P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 3,525 |
| P.S.321 | Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km | 5,09 |
| P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 238,59 |
| P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 23 |

6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. EUR) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui).

| Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.) | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas | Metai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| 07.1.1-CPVA-R-905 | Miestų kompleksinė plėtra | 184 465 | 1 176 462 | 1 481 203 | 486 242 | 184 465 | 184 465 | 3 697 302 |
| 07.1.1-CPVA-R-903 | Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. II | 0 | 0 | 575 485 | 0 | 0 | 0 | 575 485 |
| 05.3.2-APVA-R-014 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 7 341 909 | 0 | 0 | 0 | 7 341 909 |
| 05.1.1-APVA-R-007 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0 | 0 | 2 387 993 | 0 | 0 | 0 | 2 387 993 |

7 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. EUR) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).

| Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.) | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas | Metai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Iš viso |
| 07.1.1-CPVA-R-905 | Miestų kompleksinė plėtra | 184 465 | 1 360 927 | 2 842 130 | 3 328 372 | 3 512 837 | 3 697 302 | 3 697 302 |
| 07.1.1-CPVA-V-903 | Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. II | 0 | 104 561 | 336 195 | 479 363 | 575 485 | 575 485 | 575 485 |
| 05.3.2-APVA-R-014 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 7 341 909 | 7 341 909 | 7 341 909 | 7 341 909 | 7 341 909 |
| 05.1.1-APVA-R-007 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0 | 0 | 2 387 993 | 2 387 993 | 2 387 993 | 2 387 993 | 2 387 993 |

8 lentelė. Veiklų grupių suvestinė.

| Kodas | Pavadinimas | Projektų, kuriems priskirta veiklų grupė skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, lėšų poreikis, EUR (iš viso) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 5 | 5 | 16 214 624 |
| 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 5 | 0 | 0,00 |
| 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | 1 | 1 | 2 809 404 |