Regionų plėtros planų rengimo metodikos

 3 priedas

**PRIEMONIŲ PLANAS**

**1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2014 m.** | **2015 m.** | **2016 m.** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų)** |
| **Nr.** | **Lėšų poreikis:** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** |
| **1.1**  | **Tikslas: Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2001361,60** | **1517292,00** | **5005331,40** | **3976332,00** | **5263610,00** | **4469144,00** | **3085262,00** | **2622473,00** | **235294,00** | **200000,00** | **15590859,00** | **12785241,00** |
| **1.1.1**  | **Uždavinys: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2001361,60** | **1517292,00** | **4914858,40** | **3899430,00** | **4811247,00** | **4084635,00** | **2723371,00** | **2314866,00** | **235294,00** | **200000,00** | **14686132,00** | **12016223,00** |
| **1.1.1.1** | **Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521797,00 | 443526,00 | 2944404,00 | 2497820,00 | 4711247,00 | 3999635,00 | 2723371,00 | 2314866,00 | 235294,00 | 200000,00 | 11136113,00 | 9455847,00 |
| 1.1.1.1.3 | Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20203,00 | 17172,00 | 304673,00 | 258972,00 | 399174,00 | 339298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724050,00 | 615442,00 |
| **1.2**  | **Tikslas: Modernios regiono transporto infrastruktūros ir darnaus judumo plėtojimas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***55000,00*** | ***42500,00*** | ***2251243,78*** | ***1900179,97*** | ***3297405,46*** | ***2758504,91*** | ***824372,00*** | ***684055,00*** | ***51059,00*** | ***43400,00*** | ***6479080,24*** | ***5428639,87*** |
| **1.2.1**  | **Uždavinys: Kompleksiškai modernizuoti kelių transporto infrastruktūrą** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1411300,78** | **1191979,97** | **2327701,46** | **1936724,91** | **452466,00** | **369435,00** | **0,00** | **0,00** | **4191468,24** | **3498139,87** |
| **1.2.1.1** | **Priemonė: Vietinių kelių vystymas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1411300,78** | **1191979,97** | **2327701,46** | **1936724,91** | **452466,00** | **369435,00** | **0,00** | **0,00** | **4191468,24** | **3498139,87** |
| 1.2.1.1.1 | Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės įrengimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 255000,00 | 451999,93 | 384199,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751999,93 | 639199,94 |
| 1.2.1.1.2  | Zarasų gatvės rekonstrukcija Zarasų mieste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 25500,00 | 156676,75 | 102000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186676,75 | 127500,00 |
| 1.2.1.1.4 | Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio gatvę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 290000,00 | 350000,00 | 290000,00 | 80113,00 | 52935,00 | 0,00 | 0,00 | 780113,00 | 632935,00 |
| 1.2.1.1.5 | Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194242,00 | 164980,00 | 311616,00 | 265000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505858,00 | 429980,00 |
| 1.2.1.1.7 | Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387058,78 | 328999,97 | 387058,78 | 328999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774117,56 | 657999,93 |
| 1.2.1.1.8 | Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės gatvę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110350,00 | 90525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110350,00 | 90525,00 |
|  **1.2.2**  | **Uždavinys: Plėtoti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą ir priemones bei darnų judumą** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55000,00** | **42500,00** | **839943,00** | **708200,00** | **969704,00** | **821780,00** | **371906,00** | **314620,00** | **51059,00** | **43400,00** | **2287612,00** | **1930500,00** |
| **1.2.2.1** | **Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **159060,00** | **133700,00** | **154998,00** | **129280,00** | **136612,00** | **114620,00** | **51059,00** | **43400,00** | **501729,00** | **421000,00** |
| 1.2.2.1.3 | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ažuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34942,00 | 29700,00 | 58823,00 | 50000,00 | 11765,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 105530,00 | 89700,00 |
| **2.2.1.3** | **Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **1908674,50** | **1622372,00** | **1513538,15** | **1209748,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3422212,65** | **2832120,00** |
| 2.2.1.3.6 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308394,50 | 262135,00 | 308394,50 | 262135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616789,00 | 524270,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso 2014-2020 m. (be rezervinių projektų)** |
|   |   | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** | **Iš viso** | **ES lėšos** |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4942341,60 | 3271340,00 | 21242108,81 | 16126993,94 | 23082956,42 | 18467536,59 | 10667181,36 | 8486010,33 | 1103439,00 | 937924,00 | 61038027,19 | 47939450,85 |

**2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projektas** | **Pareiškėjas** | **Ministerija** | **Įgyvendinimo teritorija** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)** | **R/V\*** | **ITI\*\*** | **rez.\*\*\*** | **Iš viso:** | **Savivaldybės biudžetas** | **Valstybės biudžetas** | **Priva-čios lėšos** | **Kitos viešosios lėšos** | **ES lėšos** | **Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo)** | **Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo)** | **Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo)** | **Projekto užbaigimas (metai)** |
| **1.1.1.1** | **Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1.1.3 | Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste  | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 724050 | 54304 | 54304 | 0 | 0 | 615442 | 2016-11 | 2017-01 | 2017-03 | 2018-10- |
| 1.1.1.1.4  | Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 434429 | 32582 | 32582 | 0 | 0 | 369265 | 2016-11 | 2017-01 | 2017-03 | 2019 |
| **1.2.1.1** | **Priemonė: Vietinių kelių vystymas** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.1 | Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės įrengimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Ignalinos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | 751999,93 | 56400 | 0 | 0 | 56399,99 | 639199,94 | 2016-10 | 2017-09 | 2017-11 | 2018 |
| 1.2.1.1.2  | Zarasų gatvės rekonstrukcija Zarasų mieste | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | 186676,75 | 45176,75 | 0 | 0 | 14000 | 127500 | 2016-10 | 2017-07 | 2017-10 | 2018 |
| 1.2.1.1.4 | Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio gatvę | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | 780113 | 88670 | 0 | 0 | 58508 | 632935 | 2016-11. | 2017-03. | 2017-06. | 2019 |
| 1.2.1.1.5 | Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija  | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | 505858 | 37939 | 0 | 0 | 37939 | 429980 | 2016-09 | 2017-03 | 2017-06 | 2018 |
| 1.2.1.1.7 | Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | 774117,56 | 116117,63 | 0 | 0 | 0 | 657999,93 | 2016-10 | 2017-03 | 2017-05 | 2018 |
| 1.2.1.1.8 | Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės gatvę | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ | R | ITI | - | 110350 | 11549 | 0 | 0 | 8276 | 90525 | 2016-11 | 2017-09 | 2017-12 | 2019 |
| **1.2.2.1** | **Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.1.3 | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ažuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | 105530 | 15830 | 0 | 0 | 0 | 89700 | 2016 | 2016 | 2017 | 2019 |
| **1.2.2.2** | **Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.2.4 | Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimas | Utenos rajono Savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ | V | - | - | 15700,00 | 2355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13345,00 | 2016-10 | 2016/10 | 2017/01 | 2017 |
| **2.2.2.1** | **Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.2.1.1  | Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Visagino miestas | 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga | R |   |   | 475723 | 71359 | 0 | 0 | 0 | 404364 | 2016 |  2017-01-19 | 2017 | 2017 |
| **3.2.3.1** | **Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.3.1.2 | Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui | Visagino socialinių paslaugų centras | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ | R | ITI | - | 732568 | 109885 | 0 | 0 | 0 | 622684 | 2016-08 | 2017-03 | 2017-06 | 2018-12 |
| **3.2.4.1** | **Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.4.1.2 | Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje | Zarasų rajono savivaldybės administracija, partneris- Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Zarasų miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 494118 | 74118 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 2016-10 | 2017-02 | 2017-05 | 2019 |
| 3.2.4.1.4 | Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu. | Visagino kultūros centras | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 749319 | 112398 | 0 | 0 | 0 | 636921 | 2016-11 | 2017-01 | 2017-03 | 2018 |
| 3.2.4.1.5 | Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas | BĮ Lietuvos etnokosmologijos muziejus | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Molėtų r. | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 4000000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 3400000 | 2016-10 | 2016-12-15 | 2016-12-31 | 2019-12-31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*R – regiono projektas, V – valstybės projektas

\*\* ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;

\*\*\* rez. – rezervinis projektas.

**3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V | ITI | rez. | Kodas\* | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I) | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) |
| **1.1.1.1** | **Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1.1.3 | Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste  | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | 32 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | - |   |   |   |   |   |
| **1.2.1.1** | **Priemonė:Vietinių kelių vystymas** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.5 | Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija  | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.2.2.1** | **Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.1.3 | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ažuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.2.3.1** | **Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.3.1.2 | Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui | Visagino socialinių paslaugų centras | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" | R | ITI | - | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.2.4.1** | **Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.4.1.4 | Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu. | Visagino kultūros centras | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai |   |   |   |   |   |   |   |   |

**4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendini-mo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V | ITI | rez. | Kodas (I)\* | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II)(pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III)(pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV)(pavadinimas) |  |
| **1.1.1.1** | **Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra** |   |   |   |   |   |   |   | - |   | - |   | - |   | - |   | - |   |   |   |
| 1.1.1.1.3 | Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste  | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 98 800 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1.1.4  | Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Anykščių miestas | 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ | R | ITI | - | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 790 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 416 | - |   | - |   |   |   |
| **1.2.1.1** | **Priemonė: Vietinių kelių vystymas** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.1 | Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės įrengimas | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Ignalinos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI |   | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km. | 0,35 | R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių kelias (išskyrus TEN-T kelius, mln.val.) | 0,0003 | P.S.3.4.2. | Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 1 |   |   |   |
| 1.2.1.1.2  | Zarasų gatvės rekonstrukcija Zarasų mieste | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,125 | R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių kelias (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val. | 0,0003 |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.3 | Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas (J. Jablonskio, Obelų, Tilto, Žvejų, Šaltupio gatvių rekonstrukcija). | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Anykščių miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | P.B. 214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1,009 | R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių kelias (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val. | 0,004 |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.4 | Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio gatvę | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ |   |   |   | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1,29 | R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val. | 0,0091 |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.5 | Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija  | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,694 | R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val. | 0,0031 |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.6 | Aušros gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios gatvės Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste | Utenos rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Utenos miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,775 | R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln.val. | 0,0286 |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.7 | Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas | Visagino savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Visagino miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI |   | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“, km  | 1,36 | R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln.val. | 0,0071 |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.8 | Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės gatvę | Zarasų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Zarasų miestas | 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | R | ITI | - | P.B. 214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0,138 | R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių kelias (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val. | 0,0005 |   |   |   |   |   |   |
| **1.2.2.1** | **Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.1.3 | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ažuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | Molėtų miestas | 04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | R | ITI | - | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, m | 800 | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, m | 1600 |   |   |   |   |   |   |
| **2.1.1.1** | **Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.1.1.2 | Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos dailės mokykloje | Pareiškėjas –Utenos rajono savivaldybės administracija,partneris – Utenos dailės mokykla  | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Utenos miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ | R | ITI | - | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas  | 2800 |   |   |   |   |   |   |
| **3.2.3.1** | **Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.3.1.2 | Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui | Visagino socialinių paslaugų centras | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Visagino miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" | R | ITI | - | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.2.4.1** | **Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.4.1.4 | Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu. | Visagino kultūros centras | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | Visagino miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ | R | ITI | - | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas)** | **Siekiama reikšmė** *(projektams priskirtų kriterijų reikšmių suma)* |
| P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas | ~~1340~~ 3870 |
| P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | ~~5,197~~ 5,391 |
| P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2  | ~~416900,3~~ 509660,3 |
| P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 |  ~~5063,8~~ 5039,8 |
| R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių kelias (išskyrus TEN-T kelius, mln. val.) | ~~0,05291583~~ 0,053 |

**6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Miestų kompleksinė plėtra | 0,00 | 0,00 | 4414479,00 | 5041368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9455847,00 |
| 1.2.1.1 | Vietinių kelių vystymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3174170,78 | 323969,09 | 0,00 | 0,00 | 3498139,87 |
| 2.2.1.3 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2832120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2832120,00 |
| 2.2.2.1 | Kraštovaizdžio apsauga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124183,00 |
| 3.2.3.1 | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810748,00 |
| 3.2.4.1 | Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą | 0,00 | 0,00 | 3710000,00 | 1056921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4766921,00 |

**7 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Iš viso** |
| **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė (Nr.)** | **Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės pavadinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Miestų kompleksinė plėtra | 0,00 | 0,00 | 4414479,00 | 9455847,00 | 9455847,00 | 9455847,00 | 9455847,00 | 9455847,00 |
| 1.2.1.1 | Vietinių kelių vystymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3174170,78 | 3498139,87 | 3498139,87 | 3498139,87 | 3498139,87 |
| 2.2.1.3 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2832120,00 | 2832120,00 | 2832120,00 | 2832120,00 | 2832120,00 |
| 2.2.2.1 | Kraštovaizdžio apsauga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124183,00 | 2124183,00 | 2124183,00 | 2124183,00 | 2124183,00 |
| 3.2.3.1 | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810748,00 | 810748,00 | 810748,00 | 810748,00 | 810748,00 |
| 3.2.4.1 | Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastuktūrą | 0,00 | 0,00 | 3710000,00 | 4766921,00 | 4766921,00 | 4766921,00 | 4766921,00 | 4766921,00 |

**8 lentelė. Veiklų grupių suvestinė.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Projektų, kuriems priskirta veiklų grupė skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius | Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, lėšų poreikis (iš viso) |
| 11 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba) | 1 | 1 | 639199,94 |
| 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | 7 | 7 | 2858939,93 |

Regionų plėtros planų rengimo metodikos

4 priedas

**Plano įgyvendinimo stebėsenA**

**EFEKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS**

**PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS**

**4 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas |  |  |  |  |  | 3300 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,179 | 3,212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.B. 238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 |   | 0 | 0 | 0 | 376290,3 | 99370 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 |
| P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 |   | 0 | 0 | 0 | 1547 | 1547 | 918 | 1027,8 | 0 | 0 | 0 |
| R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių kelias (išskyrus TEN-T kelius, mln. val.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0108 | 0,0136 | 0,0286 | 0 | 0 | 0 |

**5 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Metai:** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas |  |  |  |  |  | 3300 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 |
| P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,179 | 5,391 | 5,391 | 5,391 | 5,391 | 5,391 |
| P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 |   | 0 | 0 | 0 | 376290,3 | 475660,3 | 475660,3 | 509660,3 | 509660,3 | 509660,3 | 509660,3 |
| P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 |   | 0 | 0 | 0 | 1547 | 3094 | 4012 | 5039,8 | 5039.8 | 5039.8 | 5039.8 |
| R.S.342 | Sugaištas kelionės automobilių kelias (išskyrus TEN-T kelius, mln. val.) |  |  |  |  |  | 0,0108 | 0,0244 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |