UAB „Abepa“

Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva.

Tel.: 8 650 68818, įmonės kodas: 134197413, PVM mokėtojo kodas: LT341974113

KONKURSO SĄLYGOS

Saulės fotovoltinė jėgainė

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	7

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	8

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	9

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	9

8.	Derybos	...........10

9.       SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO............................................................................................12

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	12

11.	Baigiamosios nuostatos	13

12.	Priedai	13

  - BENDROSIOS NUOSTATOS

- UAB „Abepa“ (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „AEI diegimas UAB „Abepa““ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0052, toliau - Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: saulės fotovoltinę jėgainę.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

- Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

- Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

- Pirkimas atliekamas konkurso būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

- Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

- Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

UAB „Abepa“ direktorius Paulius Beniušis, mob. tel. +370 650 68818, el.p. paulius@abepa.lt, Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva

    - PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkama 150 kWp saulės fotovoltinė jėgainė (toliau – prekė) su montavimo darbais (įskaitant projektavimą ir prijungimą prie elektros skirstomųjų tinklų kaip numatyta 1 priedo 1-7 punktuose), kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų Priedas Nr.1).

- Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

- Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

- Perkama jėgainė turi būti pristatyta ir sumontuota pagal prie konkurso sąlygų pridedamus techninius reikalavimus objekte ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Galutinis pristatymo ir sumonatvimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 2 sav. sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka bet ne ilgiau kaip iki 2021 12 31.

- Prekių pristatymo vieta – Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva.

    - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 3) patvirtinanti, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą arba ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išduotas išrašas iš Juridinių asmenų registro arba atitinkamos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (kopija). |
| 3.1.1.2 | Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai. Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pasiūlyme nurodomas siūlomas ekspertas, jo vardas, pavardė, teisiniai santykiai su tiekėju (specialistas gali būti pasitelkiamas ir kaip subrangovas, nurodant tai pasiūlyme). Taip pat turi būti pridėtas sutikimas dalyvauti projekte, sertifikatų, ir/arba kitų dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kopijos. Jeigu specialistas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, tiekėjas turi pateikti atitinkamų užsienio valstybės institucijų išduotus atestatus projekto dalies vadovui. Ne Lietuvos Respublikoje registruotas specialistas vietoje atestatų turi pateikti teisės pripažinimo dokumentus. Europos Sąjungos narės, Šveicarijos Konfederacijos valstybių arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, tiekėjams galima pateikti ir kitus dokumentus**, kurie pasiūlymo pateikimo dienai įrodo, kad užsienio tiekėjas turi atitinkamos kvalifikacijos specialistą, reikalingą sutarčiai vykdyti. Tuo atveju, kai užsienio tiekėjas kvalifikacijos reikalavimui patvirtinti pateiks ne teisės pripažinimo dokumentą, tokį dokumentą jis privalės pateikti iki sutarties sudarymo. |
| 3.1.1.3 | Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų, suteikiančių teisę saulės elektrinę įrengti ir eksploatuoti, kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas: -Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; -Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai; -Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. Vietoj minėtų atestatų užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti VERT pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti išduotus atestatus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma. |

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1. | Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais metais (2018 - 2020 m), o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 250 000 Eur. Laikoma, kad su pirkimu susijusi veikla yra saulės elektrinių pardavimas ir montavimas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama: ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais 3 finansiniais metais (2018-2020), o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. |
| 3.1.2.2 | Tiekėjo paskutinių finansinių metų (2020 m.) kritinio likvidumo koeficientas (tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis) yra ne mažesnis kaip 0,5. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama: 1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie einamojo koeficiento reikšmės paskaičiavimą; 2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka. |
| 3.1.2.3 | Tiekėjo per pastaruosius 3 ( trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 ( trejus ) metus, tiekėjas turi būti suprojektavęs, įrengęs ir perdavęs bent 1 (vieną) ne mažesnės nei 150 kW galios saulės jėgainę, arba bent 2 (dvi) ne mažesnės nei 75 kW galios saulės jėgaines. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų saulės jėgainių įrengimo „iki rakto“ sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, sutarties objektas ir trumpas aprašymas (įsk. jėgainės galią), sutarties sudarymo ir įvykdymo data (mėnesių tikslumu) ir vieta, užsakovas ir jo kontaktai. Sutarčių sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu. Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, VERT leidimą gaminti elektros energiją arba lygiaverčius dokumentus. |
| 3.1.2.4 | Tiekėjas turi būti siūlomos saulės jėgainių įrangos (modulių, keitiklių ir konstrukcijų) gamintojas arba gamintojo atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomų saulės jėgainių įrangos prekybą, saulės jėgainių įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su tokiu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiami dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra fotovoltinių saulės jėgainių įrangos (modulių, keitiklių ir konstrukcijų) gamintojas arba gamintojų atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomų saulės jėgainių įrangos prekybę, saulės jėgainių įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą arba yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, turinčiu aukščiau įvardintas gamybos ar atstovavimo teises. |
| 3.1.2.5 | Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos, aplinkos apsaugos standartus ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, arba lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos priemones užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, aplinkosaugai, atitinka minėtų standartų reikalavimus. Įsidiegta kokybės vadybos, aplinkos apsaugos sistemos (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: saulės fotovoltinių elektrinių komplektavimas ir montavimas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos sertifikatai ir (arba) kitų lygiaverčių priemonių įdiegimą patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija. |

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Konkurso sąlygų 3.1.1.2-3.1.1.3. punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti  bent vienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. Konkurso sąlygų 3.1.2.1 - 3.1.2.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

  - PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

  - Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų priedą Nr.2 pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas: Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

- Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

- užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų priedą Nr.2;

- konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

- jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

- tiekėjo vadovo patvirtintas prakės pristatymo ir sumonatavimo grafikas, nurodant esminių tiekėjo suteikiamų paslaugų ar atliekamų darbų trukmę darbo dienomis nuo sutarties pasirašymo dienos;

- dokumentai, patvirtinantys siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (sertifikatai, gamintojų deklaracijos, specifikacijos ir kt. dokumentai).

- kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės mėn. 7 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku), atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Abepa“, Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

- Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

- Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą įrangos ir montavimo darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.

- Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 kalendorinių dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

- Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

- Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams yra teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

- Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu arba elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

UAB „Abepa“ direktorius Paulius Beniušis, mob. tel. +370 650 68818, el.p. paulius@abepa.lt, Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva

- Visa informacija siunčiama tiekėjo paraiškoje nurodytu adresu arba el. paštu. Tiekėjas gali nurodyti, kokiais būdais pageidauja gauti informaciją.

  - PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021 m. gegužės mėn. 7 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku) dalyviams nedalyvaujant.

- Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1. punkte.

- Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

- Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridėtinės vertės mokesčio.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

  - Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Kaina |  | X =40 |  |  |
| II. Fotovoltinių modulių efektyvumo parametrai: |  | YA = Y1 + Y2 + Y3... Maksimalus YA = 45 |  |  |
| 1. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | L1 = 90% L1 > 90% L1 93% | Y1=0 Y1=2 Y1=5 |  |
| 2. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | L2 80% L2 85 % L2 88 % | Y2=0 Y2=1 Y2=5 |  |
| 3. | Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija | L3 = 10 L3 >10 metų L3 15 metų L3 20 metų L3 25 metų | Y3=0 Y3= 2 Y3=5 Y3=10 Y3=15 |  |
| 4 | Fotomoduliai atitinka A degumo klasę | L4 = Ne L4=Taip | Y4 = 0 Y4=5 |  |
| 5 | Fotomodulių kontaktinės dežutės apsaugos klasė | L5= IP65 L5= IP66 L5= IP67 L5= IP68 | Y5= 0 Y5= 1 Y5= 2 Y5= 3 |  |
| 6 | Modulio laminavimo plėvelė POE | L6 = Ne L6=Taip | Y6 = 0 Y6=5 |  |
| 7 | Modulių perdirbimas nuo 95% | L7 = Ne L7=Taip | Y7 = 0 Y7=7 |  |
| III. Inverterių kokybiniai parametrai: |  | YB = Y8 +Y9, Maksimalus YB =5 |  |  |
| 8 | Inverterių efektyvumas (EURO/DEC) | L8 = mažiau arba lygu 98% L8 = daugiau nei 98,5 % | Y8=0 Y8=2 |  |
| 9. | Inverterių gamintojo garantija | L9 10 L9 12 | Y9=0 Y9=3 |  |
| IV. Elektrinės gamybos efektyvumas. |  | YD = Y10 + Y11 Maksimalus YD =10 |  |  |
| 10. | # Saulės elektrinės pagaminamos energijos kaina (LCOE) vertinant fotomodulių gamintojo garantinį laikotarpį bei metinę degradaciją. # apskaičiuojama pagal formule *6.11.4 | L10=(1/LCOE) -10 |  | Y10=L10, kai Y10maks=5 |
| 11 | # Vertinama investicijos į Saulės elektrinę didžiausia vidutinė metinė graža (IRR) vertinant sistemos gyvavimo laikotarpį. Apskaičiuojama pagal formulę **6.11.5 | L11= IRR/2,3 |  | Y11= L11, kai Y11maks=5 |

    - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos (X) ir kitų kriterijų (Y) balus.

    - Kriterijaus (X) balai skaičiuojami, mažiausios Tiekėjo nurodytos saulės fotovoltinės jėgainės įrangos ir įrengimo kainos bei saulės fotovoltinės jėgainės projektavimo ir dokumentacijos kainos ir vertinamo Tiekėjo pasiūlyme nurodytos saulės fotovoltinės jėgainės įrangos ir įrengimo kainos bei saulės fotovoltinės jėgainės projektavimo ir dokumentacijos kainos santykį padauginant iš kriterijaus X lyginamojo svorio balų.

    - Pasiūlymo techninių parametrų (Y) balai apskaičiuojami, sudedant atskirų kriterijų (YA; YB ,YD) balus.

    - Pagaminamos energijos kaina (LCOE) (L10) apskaičiuojama pagal formulę:

Čia:

I0 - Pirmų metų investicijos

Ian - išlaidos įrenginių keitimui per sistemos gyvavimo laikotarpį

Mn - išlaidos įrenginių priežiūrai per sistemos gyvavimo laikotarpį

Et - elektros energijos gamyba per sistemos gyvavimo laikotarpį.

Kriterijaus (L10) balai skaičiuojami pagal išvestinę formulę:

L10 = (1/LCOE reikšmė) -10

6.11.5 Saulės elektrinės vidinė metinė grąža L11 - (IRR) apskaičiuojama pagal išvestinę formulę:

Čia:

CF0 – Pirmų metų pinigų srautų balansas (investicija + pelnas)

CF1 CF2 CF3 - Pinigų srautas n metais

n – Vertinamas investicinis periodas, metais

NPV – Dabartinė projekto vertė

Kriterijaus (L11) balai skaičiuojami pagal  išvestinę formulę:

L11=IRR/2,3

Čia:

2,3  – išvestinė balų skaičiuojamoji konstanta.

7.  PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas  per Pirkėjo nurodytą terminą  neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjas nepateikė prekės pristatymo ir sumontavimo darbų grafiko;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

  - Jeigu Pirkėjo netenkins pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada bus vykdomos derybos.

  - Derybos, tuo atveju, jeigu bus vykdomos, bus vykdomos elektroniniu paštu: paulius@abepa.lt Kontaktinis asmuo, kuris vykdys derybas: UAB „Abepa“ direktorius Paulius Beniušis.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas numatytu terminu neatsako į el. paštu pateiktą pasiūlymą dalyvauti derybose, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo tiekėjo nedalyvavimą derybose, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra el. paštu atsiųsti šalių pasirašyti skenuoti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas nedalyvavo derybose, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti Sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti Sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Tiekėjas privalo įrangą perduoti pagal konkurso sąlygų 2.4. ir 2.5. punktuose numatytas sąlygas. Tiekėjui vėluojant vykdyti sutarties įsipareigojimus, bus taikomi 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės.

  - Pirkėjas su Tiekėju atsiskaito žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

    - 30% visos Tiekėjo pasiūlyme pateiktos kainos sumokama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rangos sutarties pasirašymo datos;

    - 50% visos Tiekėjo pasiūlyme pateiktos kainos sumokama per 10 (dešimt) darbo dienų po įrangos pristatymo į objektą;

    - 20 % visos Tiekėjo pasiūlyme pateiktos kainos sumokama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Leidimo gaminti elektros energiją išdavimo.

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusiu pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatytu atveju.

  - Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai

    - ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose

  - Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus gavusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.4. p, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų naudojimą, neskelbiami.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

- PRIEDAI

- Priedas Nr.1. Techninė specifikacija

- Priedas Nr.2. Pasiūlymo forma

- Priedas Nr.3. Tiekėjo deklaracija

- Priedas Nr. 4. Stogo planas

Konkurso sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkama 150 kWp galios fotovoltinės saulės šviesos elektrinės įranga su montavimo darbais. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę. Objekto unikalus numeris: 4400-0417-7517:8540. Pastato, ant kurio planuojama įrengti saulės jėgainę nuotraukos pridedamos Priede Nr. 4

|  | Parametras | Reikalavimas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendra SE įrengtoji galia, kWp | 150 kW ± 1 kW | - |
|  | Naudojama įranga | Nauja | - |
|  | Montavimo sistemos tipas: | Balastinė be fizinės intervencijos į pastato stogo konstrukcijas | - |
|  | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio, plieninė karšto cinkavimo ar analogiška | - |
|  | Monitoringo internetu sistema | Su galimybe nuotoliniu būdu stebėti saulės elektrinės darbą kiekvieno inverterio atžvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo elektrinės paleidimo, įtampos ir srovės kokybės parametrus, fotovoltinių modulių temperatūrą, saulės apšvitos intensyvumą). | - |
|  | Dokumentacija | SE elektrotechninės dalies projekto parengimas | - |
|  | Dokumentacija | Saulės elektinė turi būti priduota VERT ir gautas leidimas gaminti elektros energiją. | - |
|  | Dokumentacija | Leidimo gaminti el. energiją gavimas | - |
| Reikalavimai moduliams |  |  |  |
|  | Modulio technologija | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Modulio rėmas | Be rėmo arba aliuminio rėmas | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 2400 Pa | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 5400 Pa | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Jungiamoji dėžutė ir apsaugos klasė | ≥IP65 | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Kabelių jungčių apsaugos klasė | ≥IP65 | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu | Taip | Teikiama CE deklaracija arba sertifikatas |
|  | Produkto gamyklinė garantija | ≥ 10 metų | Teikiamas gamintojo garantinis raštas |
|  | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥80 % | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -40 – +85 °C | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Kokybės standartai: | IEC 61215 arba lygiavertis IEC 61730 arba lygiavertis | Teikiamas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas |
| Reikalavimai keitikliams |  |  |  |
|  | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥ 97 % | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Saugos klasė | IP65 arba geresnė | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Kokybės standartai: | IEC 62109 arba lygiavertis IEC 62116 arba lygiavertis IEC 61727 arba lygiavertis | Teikiamas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas |
|  | Inverteriai turi būti ženklinti CE ženklu | Taip | Teikiama CE deklaracija arba sertifikatas |
|  | Keitiklių gamintojo garantija | ≥ 10 metų | Teikiamas gamintojo garantinis raštas |
| Reikalavimai konstrukcijoms |  |  |  |
|  | Gamintojo garantija | ≥10 metų | Teikiamas gamintojo garantinis raštas |
|  | Konstrukcijos elementai tinkami saulės modulių montavimui | Taip | Gamintojo pateikta CE arba analogiškas dokumentas |

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS PIRKIMO

A dalis. Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

2021 -   -   .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021 - ___ - - ___ .

- konkurso sąlygose;

- pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fotovoltiniai moduliai (Nurodyti gamintoją, modelį bei skaičių_________________) | 1 | Kompl. |
| 2 | Inverteriai (Nurodyti gamintoją, modelį ir skaičių_____________) | 1 | Kompl. |
| 3 | Montavimo konstrukcijos (Nurodyti gamintoją ir modelį_________________) | 1 | Kompl. |
| 4 | Montavimo darbų atlikimas | 1 | Kompl. |
| 5 | Montavimo medžiagos | 1 | Kompl. |
| 6 | Monitoringo internetu sistema | 1 | Kompl. |
| 7 | Saulės elektrines projektavimo ir kitos dokumentacijos kaina | 1 | Kompl. |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Bendra SE įrengtoji galia, kWp ne mažiau kaip 150 kW ± 1 kW |  |
|  | Naudojama įranga nauja ir nenaudota |  |
|  | Montavimo sistemos tipas: Balastinė be fizinės intervencijos į pastato stogo konstrukcijas |  |
|  | Montavimo konstrukcija: Aliuminio lydinio, plieninė karšto cinkavimo ar analogiška |  |
|  | Monitoringo internetu sistema su galimybe nuotoliniu būdu stebėti saulės elektrinės darbą kiekvieno inverterio atžvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo elektrinės paleidimo, įtampos ir srovės kokybės parametrus, fotovoltinių modulių temperatūrą, saulės apšvitos intensyvumą). |  |
|  | SE elektrotechninės dalies projekto parengimas |  |
|  | Saulės elektinė turi būti priduota VERT ir gautas leidimas gaminti elektros energiją |  |
|  | Leidimo gaminti el. energiją gavimas |  |
| Moduliai |  |  |
|  | Modulio technologija: monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai |  |
|  | Modulio rėmas: Be rėmo arba aliuminio rėmas |  |
|  | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥ 2400 Pa |  |
|  | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova ≥ 5400 Pa |  |
|  | Jungiamoji dėžutė ir apsaugos klasė ≥IP65 |  |
|  | Kabelių jungčių apsaugos klasė ≥IP65 |  |
|  | Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu |  |
|  | Produkto gamyklinė garantija ≥ 10 metų |  |
|  | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia≥80 % |  |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai Ne siauresni kaip - 40°C + 85°C |  |
|  | Kokybės standartai: IEC 61215 ir IEC 61730 arba lygiaverčiai |  |
| Keitikliai |  |  |
|  | Naudingumo koeficientas ≥ 97 % |  |
|  | Saugos klasė IP65 arba geresnė |  |
|  | Kokybės standartai: IEC 62109; IEC 62116; IEC 61727 arba lygiaverčiai |  |
|  | Inverteriai turi būti ženklinti CE ženklu |  |
|  | Keitiklių gamintojo garantija ≥ 10 metų |  |
| Konstrukcijos |  |  |
|  | Gamintojo garantija ≥10 metų |  |
|  | Konstrukcijos elementai tinkami saulės modulių montavimui |  |

Pateikiame siūlomų darbų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymą:

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | # Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia, (proc.) |  |
|  | # Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia, (proc.) |  |
|  | # Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija (metais) |  |
|  | # Fotomoduliai atitinka A degumo klasę (taip/ne) |  |
|  | # Fotomodulių kontaktinės dežutės apsaugos klasė (IP) |  |
|  | Modulio laminavimo plėvelė POE (taip/ne) |  |
|  | Modulių perdirbimas nuo 95% (taip/ne) |  |
|  | # Inverterių efektyvumas (EURO/DEC) (proc.) |  |
|  | # Inverterių gamintojo garantija (metais) |  |
|  | # Saulės elektrinės pagaminamos energijos kaina (LCOE) vertinant fotomodulių gamintojo garantinį laikotarpį bei metinę degradaciją. Apskaičiuojama pagal formule *6.11.4 | Pridedamas skaičiavimas |
|  | # Vertinama investicijos į Saulės elektrinę didžiausia vidutinė metinė graža (IRR) vertinant sistemos gyvavimo laikotarpį. Apskaičiuojama pagal formulę **6.11.5 | Pridedamas skaičiavimas |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS PIRKIMO

B dalis. Kainos

2021 -   -   .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Fotovoltiniai moduliai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 2. | Inverteriai | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 3. | Montavimo konstrukcijos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 4. | Montavimo darbų atlikimas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 5. | Montavimo medžiagos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 6. | Monitoringo internetu sistema | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 7. | Saulės elektrines projektavimo ir kitos dokumentacijos kaina | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas Nr.3

(Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,)

KAM: UAB „Abepa”

DĖL SAULĖS JĖGAINĖS ĮSIGIJIMO

TIEKĖJO DEKLARACIJA

___________________  (nurodyti datą)

1. Aš, ____________________________ (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama _______ (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti UAB „Abepa“ atliekamame Konkurse, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2021-__-__ nėra bankrutavusi, likviduojama, su kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. Taip pat jai nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla,  nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas Nr.4

Stogo planas:

Lentelės 1–2 skiltis pildo pirkėjas