UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS

Įmonės kodas 178605343, buveinės adresas Adutiškio g.3 / Lentupio g.4, LT-18110, Švenčionys, Lietuva

KONKURSO  SĄLYGOS

Sandėlio kapitalinio remonto darbai, keičiant paskirtį į gamybos/pramonės paskirties pastatą

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6

8.	Derybos	6

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7

11.	Baigiamosios nuostatos	8

12.	Priedai	8

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB Švenčionių vaistažolės (toliau vadinama – Užsakovas) įgyvendindama projektą „Augalinių žaliavų saugumo ir kokybės gerinimas natūraliuose produktuose” (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0042), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: sandėlio kapitalinio remonto darbus, keičiant paskirtį į gamybos/pramonės paskirties pastatą pagal Užsakovo pateiktos techninės užduoties ir techninio projekto sprendinius, kitus konkurso dokumentų reikalavimus.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 2022-03-07.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Užsakovo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Užsakovo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: projektų koordinatorė Sigita Baranauskaitė, el. p. projektai@acorus.lt, tel. +370 621 129 56.

1.8. Užsakovas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

1.9. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su konkurso pasiūlymo parengimu ir pasiūlymo pateikimu. Užsakovas nėra atsakingas už šias išlaidas, neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą ir nekompensuos Rangovui jokių išlaidų, susijusių su dalyvavimu šiame konkurse.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas: sandėlio kapitalinio remonto darbai keičiant pastato paskirtį į gamybos/pramonės pastatą. Perkamų darbų aprašas yra pateiktas šio konkurso sąlygų 5 ir 7 prieduose.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų  kiekiui. Bus sudaroma viena rangos darbų sutartis.

  - Darbai turi būti atlikti iki 2022-09-30. Rangovui vėluojant atlikti numatytus darbus arba Užsakovui neturint galimybių sudaryti Rangovui sąlygas užbaigti darbus, darbų terminas šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas papildomiems 3 mėnesiams.

  - Darbų atlikimo vieta – Lentupio g. 33A, Švenčionys. Statinio, kuriame atliekami kapitalinio remonto darbai unikalus Nr. 8698-5011-6027. Skypo unikalus nr.: 8680-0009-0083.

  - Konkurso dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą. Visi kartu su pasiūlymu prašomi pateikti dokumentai turi būti pateikti griežtai laikantis nurodytų formų ir reikalavimų. Užsakovas, siekdama greitesnio ir skaidresnio pasiūlymų įvertinimo, prašo nepateikti informacijos, kuri nėra prašoma ir yra nesusijusi su pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis konkurse, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus.:

1. Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rangovas (fizinis asmuo) arba Rangovo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Rangovo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl Rangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Rangovo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.* |
|  | Rangovas nėra bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas Rangovo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. (pateikiama dokumento kopija) |
|  | Rangovas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.* |
|  | Rangovas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.* |
|  | Rangovas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas Rangovo raštiškas patvirtinimas – deklaracija (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. (pateikiama dokumento kopija) |
|  | Rangovas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kuris suprantamas kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo dalyvio pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį Rangovui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba Rangovui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą Rangovui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo mažiau kaip 3 metai. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Rangovo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas) (pateikiama dokumento kopija) |

2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rangovo vidutinė metinė bendroji apyvarta per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo Rangovo įregistravimo dienos (jeigu Rangovas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo kainos (be PVM). | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Rangovo paskutinių 3 finansinių metų arba nuo Rangovo įregistravimo dienos, jeigu Rangovas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus, pelno (nuostolio) ataskaitų kopijos. Pateikiama dokumento kopija. |

* Pastabos:

1) jeigu Rangovas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Rangovo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, 1 lentelės „Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 1–6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1-2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent 1 (vienas) ūkio subjektų grupės narys.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Užsakovui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Užsakovas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.5. Prireikus Rangovas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai su jais. Šiuo atveju Rangovas privalo įrodyti Užsakovui, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

3.6. Jei Rangovas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, Rangovas turi pateikti susitarimą ar pažymą, patvirtinančią subrangovo įsipareigojimus vykdant numatomą su Rangovu sudaryti pirkimo sutartį, nurodant darbus, numatomus perduoti subrangovams (šių konkurso sąlygų 4 priedas).

3.7. Kiekvienas subrangovas turi atitikti 1 lentelės „Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 1–6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus patvirtinančius dokumentus. Minėtus dokumentus privalo pateikti ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais numatoma remtis. Pasiūlymo pateikimo metu visi numatomi subrangovai bei numatomi pasitelkti ūkio subjektai turi būti žinomi ir Rangovas privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, kad subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Jei tikrinant pasiūlymą išaiškėja, kad siūlomas subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) šių reikalavimų neatitinka, Rangovo pasiūlymas atmetamas.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą Rangovas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam rangos darbų sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Rangovo arba jo įgalioto asmens.

  - Rangovo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.

  - Rangovas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė

    - Rangovo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą prekių kiekį.

  - Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Rangovas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Subrangovų dalyvavimas kitų ūkio subjektų grupėse neribojamas. Rangovui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Rangovui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmestas.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022-03-22 17:00 val.  (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 1.7 punkte nurodytu el. pašto adresu. Rangovo prašymu Užsakovas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad Rangovo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Rangovas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Užsakovas, pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Rangovo pateiktos informacijos, kurią Rangovas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, negali būti Rangovo nurodoma kaip konfidenciali. Jei Rangovas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos Rangovo pasiūlyme nėra.

  - Užsakovas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį ir jų kainos sudėtines dalis, į techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Užsakovas turi teisę prašyti, kad Rangovai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Rangovas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Užsakovas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Užsakovas praneša raštu visiems Rangovams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Rangovas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Užsakovas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Užsakovas atsako į kiekvieną Rangovo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Užsakovas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Užsakovas, atsakydamas Rangovui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Rangovams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris Rangovas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Užsakovas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Rangovams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Užsakovas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Užsakovas nerengs susitikimų su Rangovais dėl konkurso dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Užsakovo ir Rangovo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšįsu tiekėjais įgalioti palaikyti: Vadovas: Vladimiras Pivovaras,  vladimiras.pivovarovas@etnoarbata.lt, +370 699 99 791, adresas: Adutiškio g. 3, Švenčionys, Projekto koordinatorė: Sigita Baranauskaitė, projektai@acorus.lt, +370 621 12 956, adresas: Adutiškio g. 3, Švenčionys.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2022-03-23 11 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

  - Užsakovas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Rangovams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar Rangovai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus

    - ar Rangovai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Rangovo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Rangovas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo Rangovą šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Rangovai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti Rangovų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Rangovas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo Rangovo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - Rangovas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - Rangovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - Rangovas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Užsakovui prašant, nepatikslino jų; pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Užsakovo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Užsakovo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - Rangovas pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - Rangovo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Užsakovo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys Rangovai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais Rangovais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu Rangovams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam Rangovui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, Rangovų kvalifikacijai, Rangovų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių rangos darbų sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi Rangovų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems Rangovams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš Rangovo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu Rangovu atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir rangovo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Rangovas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie Rangovo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei Rangovas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio Rangovo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienoda kaina, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Rangovas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pateikęs Rangovas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu Rangovas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Rangovui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Rangovu šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

  - Sudaroma rangos darbų sutartis atitinka laimėjusio Rangovo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Rangos darbų sutarties projektas pateikiamas šių konkurso sąlygų 6 priede.

  - Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo nereikalaujama.

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos, jeigu:

10.5.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, Rangovams

10.5.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, Rangovo pasiūlymas

10.5.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai

10.5.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.6. Rangos darbų sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas rangos darbų sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės rangos darbų sutarties kainos.

- Baigiamosios nuostatos

  - Rangovams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Užsakovas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Rangovams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas Rangovą su kuriuo sudaryta rangos darbų sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., Rangovams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- Priedai

- Pasiūlymo forma

- Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija

- Rangovo sąžiningumo deklaracija

- Pažyma apie subrangovus

- Techninė užduotis

- Rangos sutarties projektas

- Techninis projektas: ARKK-2020-01-TDP

Konkurso sąlygų

1 priedas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Rangovą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL SANDĖLIO KapitaliniO remonto darbŲ keičiant paskirtį į gamybos/PRAMONĖS paskirties pastatą

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2022-03-07

2) darbų pirkimo konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Į pasiūlymo kainą įtraukti visi darbai ir paslaugos, būtinos numatytiems tikslams pasiekti. Siūlomi darbai ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sandėlio kapitalinio remonto darbai, keičiant paskirtį į gamybos/pramonės paskirties pastatą |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ___________________________ EUR (suma žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai.

Pasiūlymo detalizavimas:

| Ei.Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Bendra kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ardymo darbai |  |  |  |  |
| 1.1. | Esamų grindų konstrukcijos išardymas | m2 | 450 |  |  |
| 1.2. | Esamų lubų skardos nuardymas | m2 | 454 |  |  |
| 1.3. | Mineralinės vatos iš lubų konstrukcijos pašalinimas | m3 | 4,54 |  |  |
| 1.4. | Šiukšlių išvežimas savivarčiais, pakraunant rankomis | t. | 16,1 |  |  |
| 2. | Plieninių laikančių konstrukcijų montavimo darbai |  |  |  |  |
| 2.1 | Plieninių kolonų montavimas. | t | 0,9 |  |  |
| 2.2 | Išilginių horizontalių plieninių sijų montavimas | t | 0,29 |  |  |
| 2.3 | Vartų angos aprėminimas plieniniais profiliais | t | 0,94 |  |  |
| 3. | Pertvarų laboratorijos patalpose montavimo darbai |  |  |  |  |
| 3.1 | Šiltintų karkasinių sienų ant lankstytų cinkuotų profilių su gipso kartono dvigubu apsiuvu įrengimas užpildant mineraline vata | 100 m2 | 2,26 |  |  |
| 3.2 | Šiltintos lubų konstrukcijos ant lankstytų cinkuotų profilių su gipso kartono dvigubu apsiuvu įrengimas užpildant mineraline vata | 100 m2 | 0,41 |  |  |
| 4. | Išorinių lauko atitvarų šiltinimas |  |  |  |  |
| 4.1 | Vėjo izoliacinės plokštės įrengimas( sienose) | 100 m2 | 3,88 |  |  |
| 4.2 | Antikondensacinės plėvelės įrengimas(stoge) | 100 m2 | 4,6 |  |  |
| 4.3 | Plieninių cinkuotų lankstinių karkaso Įrengimas (sienose) | m' | 675 |  |  |
| 4.4 | Min. vatos su priešvėjine termoizoliacinio sluoksnio įrengimas ( 140mm, sienose) | 100 m2 | 3,88 |  |  |
| 4.5 | Kompozicinės trisluoksnės plokštės su valomu paviršiumi (PIR, 50 mm) montavimas | 100 m2 | 3,88 |  |  |
| 4.6 | Plieninių cinkuotų lankstinių įrengimas (stoge) | m | 736 |  |  |
| 5. | Grindų ant grunto įrengimas |  |  |  |  |
| 5.1 | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą. | m2 | 450 |  |  |
| 5.3 | Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno XPS200 plokštės) | 100m2 | 4,5 |  |  |
| 5.4 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | m2 | 450 |  |  |
| 5.5 | 150 mm storio šlifuoto betono armuotų šildomų grindų betonavimas vakuumuojant, paduodant fibrobetoną siurbliu. | m2 | 450 |  |  |
| 5.6 | Grindų armavimas | t | 4,0 |  |  |
| 5.7 | Papildomas grindų armavimas po pertvaromis | t | 0,142 |  |  |
| 5.8 | Epoksido neslidžios dangos įrengimas | m2 | 450 |  |  |
| 6. | Angų užpildymų elementai |  |  |  |  |
| 6.1 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas. | Vnt/m2 | 3/17,3 |  |  |
| 6.2 | Plastiko nevarstomų langų blokų montavimas. | Vnt/m2 | 9/50,4 |  |  |
| 6.3 | Sandūrų hermetizavimas montavimo putomis, sandarinimas juostomis ir aptaisymas | m‘ | 191,2 |  |  |
| 6.4 | Palangių skardinimo tvirtinimas | m‘ | 60,0 |  |  |
| 6.5 | Vidinių kietmedžio durų blokų su spynomis montavimas, kai durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | Vnt/m2 | 4/8,4 |  |  |
| 6.6 | Vidinių drėgnoms patalpoms skirtų durų blokų su spynomis montavimas, kai durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | Vnt/m2 | 1/2,1 |  |  |
| 6.7 | Vidinių drėgnoms patalpoms skirtų durų blokų su spynomis montavimas, kai durys iki 2,0 m2 | Vnt/m2 | 3/5,04 |  |  |
| 6.8 | Lauko durų blokų su spynomis montavimas, kai durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | Vnt/m2 | 1/2,1 |  |  |
| 6.9 | Pakeliamų sekcijinių vartų montavimas | Vnt./m2 | 5/63,0 |  |  |
| 6.10 | Angokraščių aptaisymas plieniniais cinkuotais lankstiniais. | m‘ | 197,9 |  |  |
| 7. | Grindų san. mazguose įrengimas |  |  |  |  |
| 7.1 | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo | m2 | 10,61 |  |  |
| 7.2 | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės plotis iki 8 mm pločio. | m2 | 10,61 |  |  |
| 8. | WC patalpos įranga |  |  |  |  |
| 8.1 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas ,kai varžtų skaičius vnt.4 | vnt | 5 |  |  |
| 8.2 | Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas | vnt | 1 |  |  |
| 8.3 | Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei) muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos. | vnt | 6 |  |  |
| 8.4 | Veidrodis | vnt | 3 |  |  |
| 9. | Apdailos įrengimas |  |  |  |  |
| 9.1 | Pagalbinių patalpų sienų glaistymas, paruošimas dažymui, gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus | m2 | 66,2 |  |  |
| 9.2 | San. mazgų sienų teptinės hidroizoliacijos Įrengimas | m2 | 57,0 |  |  |
| 9.3 | San. mazgų sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis 300x600 | m2 | 57,0 |  |  |
| 9.4 | Pagalbinių patalpų lubų glaistymas, paruošimas dažymui, gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus | m2 | 31,0 |  |  |
| 10. | Esamų santvarų remontas |  |  |  |  |
| 10.1 | Esamų santvarų nuvalymas, paruošimas dažymui | m2 | 68,6 |  |  |
| 10.2 | Esamų santvarų gruntavimas, dažymas | m2 | 68,6 |  |  |
| 11. | Priegrindų įrengimas |  |  |  |  |
| 11.1 | Priegrindų įrengimas, ant smėlio pagrindo, iš šaligatvio plytelių. | m2 | 41,4 |  |  |
| 11.2 | Priegrindų aprėminimas gazoniniais bordiūrais. | m' | 497 |  |  |
| 12. | Dangų atstatymas prie lauko vartų ir durų | m2 | 9 |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija prisegti atskirai):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |

Pastaba: Šią lentelę pildyti tuomet jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Rangovas patvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su Užsakovu ir šiuo pasiūlymu įsipareigoja vadovautis ir laikytis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei konkurso sąlygose apibrėžtų reikalavimų. Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. Pasiūlymas galioja iki - - 2022.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų

2 Priedas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Rangovą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) /(atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) Švenčionių vaistažolės, UAB organizuojamame konkurse sandėlio kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į gamybos/pramonės paskirties darbams įsigyti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2022-03-07, kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| 1.2 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |
| 1.5 | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu Švenčionių vaistažolės, UAB  nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	                                        (parašas)

(vardas ir pavardė)

Konkurso sąlygų

3 priedas

(Rangovo pavadinimas)

RANGOVO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

| Aš, |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vadovaujantis (atstovaujantis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Rangovo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja Užsakovo atliekamame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 1. nedavė ir neketina duoti Užsakovo Pirkimo komisijos nariams, ekspertams, Užsakovo (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų Rangovų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimą; 2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose; 3. šiame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |  |  |  |

(Rangovo vadovo vardas, pavardė)

Konkurso sąlygų

4 priedas

Pažyma apie subrangovus

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

| Eil. Nr. | Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais | Subrangovo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

| (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų

5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRA INFORMACIJA

- Darbų pavadinimas: Sandėlio (Pastatas 2F1/g) paskirties keitimas į gamybos/pramonės paskirties pastatą Lentupio 33A, Švenčionys.

- Skypo unikalus nr: 8680-0009-0083

- Pastato unikalus nr: 8698-5011-6027

- Statybos rūšis: kapitalinis remontas

- Statinio kategorija: Ypatingas statinys

- Statybos darbų pirkimo būdas: statybos darbų pirkimo konkursas

- Statinių grupės statybos pagrindas: Statybos darbų rangos sutartis

- Statytojas (Užsakovas): UAB Švenčionių vaistažolės

STATYBOS DARBŲ APIMTIS IR POBŪDIS

- Statybos darbų apimtys apibrėžtos techninio projekto dokumentais (pridedami).

- Rangos darbai turi būti vykdomi pagal techninių projektų ir kitos privalomos dokumentacijos sprendinius.

- Įvertinant statybos darbų kaštus ir apimtis reikia numatyti visus statybos darbus ir kitokio pobūdžio darbus ar paslaugas kuriuos/kurias reikės atlikti norint atlikti rangos darbus pagal projektinės dokumentacijos sprendinius, šią techninę užduotį, Lietuvos Respublikos įstatymus, normatyvinę ir instrukcinę dokumentaciją, protingą statybos praktiką. Siekdamas aiškumo, Užsakovas pareiškia, kad Rangovo pateikti statybos kaštai bus laikomi galutiniais ir nebus didinami.

- Rangovas prisiima visą riziką dėl galutinės darbų kainos nustatymo ir techninių bei darbo projektų žiniaraščių kiekių atitikimo techninio ir darbo projektų sprendiniams patikros. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti dalies statybos darbų, tuomet statybos darbų kaina gali būti mažinama proporcingai pagal neatliekamų darbų kiekį ir  Rangovo pasiūlyme nurodytas darbų kainas. Kiti reikalavimai ir sąlygos rangos darbų keitimams yra numatyti konkurso sąlygų dalyje „Pirkimo sutarties sąlygos“ ir rangos darbų sutarties projekte (konkurso sąlygų priedas Nr. 6).

- Siekdamas visiško aiškumo Užsakovas nurodo, kad atliekami tokie rangos darbai:

| Ei.Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ardymo darbai |  |  |
| 1.1. | Esamų grindų konstrukcijos išardymas | m2 | 450 |
| 1.2. | Esamų lubų skardos nuardymas | m2 | 454 |
| 1.3. | Mineralinės vatos iš lubų konstrukcijos pašalinimas | m3 | 4,54 |
| 1.4. | Šiukšlių išvežimas savivarčiais, pakraunant rankomis | t. | 16,1 |
| 2. | Plieninių laikančių konstrukcijų montavimo darbai |  |  |
| 2.1 | Plieninių kolonų montavimas. | t | 0,9 |
| 2.2 | Išilginių horizontalių plieninių sijų montavimas | t | 0,29 |
| 2.3 | Vartų angos aprėminimas plieniniais profiliais | t | 0,94 |
| 3. | Pertvarų laboratorijos patalpose montavimo darbai |  |  |
| 3.1 | Šiltintų karkasinių sienų ant lankstytų cinkuotų profilių su gipso kartono dvigubu apsiuvu įrengimas užpildant mineraline vata | 100 m2 | 2,26 |
| 3.2 | Šiltintos lubų konstrukcijos ant lankstytų cinkuotų profilių su gipso kartono dvigubu apsiuvu įrengimas užpildant mineraline vata | 100 m2 | 0,41 |
| 4. | Išorinių lauko atitvarų šiltinimas |  |  |
| 4.1 | Vėjo izoliacinės plokštės įrengimas( sienose) | 100 m2 | 3,88 |
| 4.2 | Antikondensacinės plėvelės įrengimas(stoge) | 100 m2 | 4,6 |
| 4.3 | Plieninių cinkuotų lankstinių karkaso Įrengimas (sienose) | m' | 675 |
| 4.4 | Min. vatos su priešvėjine termoizoliacinio sluoksnio įrengimas ( 140mm, sienose) | 100 m2 | 3,88 |
| 4.5 | Kompozicinės trisluoksnės plokštės su valomu paviršiumi (PIR, 50 mm) montavimas | 100 m2 | 3,88 |
| 4.6 | Plieninių cinkuotų lankstinių įrengimas (stoge) | m | 736 |
| 5. | Grindų ant grunto įrengimas |  |  |
| 5.1 | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą. | m2 | 450 |
| 5.3 | Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno XPS200 plokštės) | 100m2 | 4,5 |
| 5.4 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | m2 | 450 |
| 5.5 | 150 mm storio šlifuoto betono armuotų šildomų grindų betonavimas vakuumuojant, paduodant fibrobetoną siurbliu. | m2 | 450 |
| 5.6 | Grindų armavimas | t | 4,0 |
| 5.7 | Papildomas grindų armavimas po pertvaromis | t | 0,142 |
| 5.8 | Epoksido neslidžios dangos [rengimas | m2 | 450 |
| 6. | Angų užpildymų elementai |  |  |
| 6.1 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas. | Vnt./m2 | 3/17,3 |
| 6.2 | Plastiko nevarstomų langų blokų montavimas. | Vnt./m2 | 9/50,4 |
| 6.3 | Sandūrų hermetizavimas montavimo putomis, sandarinimas juostomis ir aptaisymas | m‘ | 191,2 |
| 6.4 | Palangių skardinimo tvirtinimas | m‘ | 60,0 |
| 6.5 | Vidinių kietmedžio durų blokų su spynomis montavimas, kai durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | Vnt/m2 | 4/8,4 |
| 6.6 | Vidinių drėgnoms patalpoms skirtų durų blokų su spynomis montavimas, kai durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | Vnt/m2 | 1/2,1 |
| 6.7 | Vidinių drėgnoms patalpoms skirtų durų blokų su spynomis montavimas, kai durys iki 2,0 m2 | Vnt/m2 | 3/5,04 |
| 6.8 | Lauko durų blokų su spynomis montavimas, kai durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | Vnt/m2 | 1/2,1 |
| 6.9 | Pakeliamų sekcijinių vartų montavimas | Vnt./m2 | 5/63,0 |
| 6.10 | Angokraščių aptaisymas plieniniais cinkuotais lankstiniais. | m‘ | 197,9 |
| 7. | Grindų san. mazguose įrengimas |  |  |
| 7.1 | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo | m2 | 10,61 |
| 7.2 | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės plotis iki 8 mm pločio. | m2 | 10,61 |
| 8. | WC patalpos įranga |  |  |
| 8.1 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas ,kai varžtų skaičius vnt.4 | Vnt. | 5 |
| 8.2 | Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas | Vnt. | 1 |
| 8.3 | Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei) muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos. | Vnt. | 6 |
| 8.4 | Veidrodis | Vnt. | 3 |
| 9. | Apdailos įrengimas |  |  |
| 9.1 | Pagalbinių patalpų sienų glaistymas, paruošimas dažymui, gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus | m2 | 66,2 |
| 9.2 | San. mazgų sienų teptinės hidroizoliacijos Įrengimas | m2 | 57,0 |
| 9.3 | San. mazgų sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis 300x600 | m2 | 57,0 |
| 9.4 | Pagalbinių patalpų lubų glaistymas, paruošimas dažymui, gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus | m2 | 31,0 |
| 10. | Esamų santvarų remontas |  |  |
| 10.1 | Esamų santvarų nuvalymas, paruošimas dažymui | m2 | 68,6 |
| 10.2 | Esamų santvarų gruntavimas, dažymas | m2 | 68,6 |
| 11. | Priegrindų įrengimas |  |  |
| 11.1 | Priegrindų įrengimas, ant smėlio pagrindo, iš šaligatvio plytelių | m2 | 41,4 |
| 11.2 | Priegrindų aprėminimas gazoniniais bordiūrais | m' | 497 |
| 12. | Dangų atstatymas prie lauko vartų ir durų | m2 | 9 |

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 6

KAPITALINIO REMONTO KEIČIANT PASKIRTĮ Į GAMYBOS PASKIRTES PASTATĄ – GAMYBOS LABORATORIJĄ

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

201__ m. ______________ mėn. __ d.

Vilnius

[Rangovo pavadinimas] (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,

ir

UAB „Švenčionėlių vaistažolės“ (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Elmanto Pocevičiaus, veikiančio (-čios) pagal įstatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis konkurso būdu atlikto pirkimo „Sandėlio kapitalinio remonto darbai keičiant paskirtį į gamybos paskirties pastatą – gamybinę laboratoriją“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbus).

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Rangovui yra žinoma, kad pagal Sutartį vykdomi darbai yra dalinai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir yra dalis projekto „Augalinių žaliavų saugumo ir kokybės gerinimas natūraliuose produktuose“ (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0042).

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Rangos darbai turi būti pradedami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2022-09-30 atlikti darbus. Rangovui vėluojant atlikti numatytus darbus arba Užsakovui neturint galimybių sudaryti Rangovui sąlygas užbaigti darbus, darbų terminas šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas papildomiems 3 mėnesiams.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Darbų kaina yra [suma skaičiais] [suma žodžiais] be PVM ir [suma skaičiais] [suma žodžiais] su PVM.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina apima:

3.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas;

3.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.4. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM ir Sutarties 10.6 punkte numatytus atvejus. Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 dienų kalendorinių dienų nuo pateiktos sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data, numeris ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto data ir numeris.

4.3. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis ne dažniau, kaip kas mėnesį, proporcingai Šalių patvirtintame dalies darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytai atliktų darbų procentinei išraiškai.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus ir/arba specialistus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo ir/arba specialisto, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekėjui ir/arba specialistui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas ir/arba specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas ir/arba specialistas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (trejus) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 % nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą Sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

9.4. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1.  abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.3.2. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.3.3 Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši situacija, taip pat kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

10.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10.6. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės rangos darbų sutarties kainos. Vykdant Sutartį sutartį, esminės Sutarties sąlygos negali būti keičiamos, jeigu:

10.6.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, Rangovams

10.6.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, Rangovo pasiūlymas

10.6.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą rangos darbų sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai

10.6.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės Sutarties sąlygose.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra [vardas, pavardė, pareigos].

13.2. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra [vardas, pavardė, pareigos].

13.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.4. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir kt.

13.5 Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.6. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija, techninis projektas ir Rangovo pasiūlymas.

15. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

RANGOVAS				UŽSAKOVAS