ĮRANGOS PIRKIMO-PARDAVIMO SU MONTAVIMO DARBAIS SUTARTIS Nr.___

2022 m.________ mėn.___ d., Anykščiai

Akcinė bendrovė „Anykščių kvarcas“, įmonės kodas 154111464, kurios registruota buveinė yra Troškūnų g. 5, Anykščiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Andriejausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Pirkėju” ir

________________________, įmonės kodas _______________, kurio registruota buveinė yra ___________________________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________, veikiančio (–ios) pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Pardavėju”, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Pardavėjas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja suprojektuoti, gauti statybą leidžiantį dokumentą, įrengti, Pirkėjui ir kompetentingoms institucijoms priduoti eksploatavimui, gauti VERT leidimus gaminti elektros energiją dvi saulės šviesos fotovoltines elektrines (toliau – Įranga) pagal techninės specifikacijos sąlygas (sutarties priedas Nr. 2), o Pirkėjas įsipareigoja priimti sumontuotą Įrangą ir sumokėti Pardavėjui Sutartyje nurodyta kainą. Įranga perkama akcinei bendrovei „Anykščių kvarcas“ įgyvendinant "Saulės šviesos elektrinės įrengimas AB „Anykščių kvarcas" (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-05-0012) projektą, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

1.2. Įranga turi būta sumontuota ant žemės adresais Troškūnų g. 5, Anykščiai (sklypo unikalus Nr. 3454-0002-0265) (1 elektrinė) ir Lagedžių k. 2, Anykščių r. (sklypo unikalus nr. 4400-5690-5956)(2 elektrinė) ir prijungta prie šiuose sklypuose esančių pastatų bei prie veikiančių elektros tinklų pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) išduotas išankstines prijungimo sąlygas (sutarties priedas Nr. 3). Įranga turi būti sumontuota, atliekant visus darbus, kurie yra būtini, kad Įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus 1 elektrinė būtų prijungta prie Pirkėjo pastatų, esančių Troškūnų g. 5, Anykščiai, o 2 elektrinė būtų prijungta prie Pirkėjo pastatų, esančių Gegužės g. 49C, Anykščiai (toliau – Pastatai), vidaus elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant fotoelektrinės konstrukcijų montavimu, fotoelektrinės fotomodulių montavimu, fotoelektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei fotoelektrinės paleidimo ir derinimo darbais (toliau – Montavimas).

1.3. Pardavėjas už bendrą Sutarties kainą, nurodytą Sutarties 5.1 punkte, suprojektuoja, gauna statybą leidžiantį dokumentą, parengia techninį – darbo projektą, pateikia Įrangą ir visas Montavimo medžiagas, atlieka Montavimo ir pajungimo darbus. Taip pat už bendrą Sutarties kainą Pardavėjas įsipareigoja gauti atitinkamus leidimus (jei tokie pagal galiojančius teisės aktus yra būtini), suteikiančius teisę 1 elektrinės ir 2 elektrinės statybų vietose iškirsti (pašalinti) medžius ar kitus želdinius. Pačių medžių ir želdinių pašalinimo darbus įsipareigoja atlikti Pirkėjas per 10 kalendorinių dienų nuo leidimo pateikimo Pirkėjui dienos. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja padengti su medžių ar kitų želdinių pašalinimu susijusius valstybės/savivaldybės taikomus mokesčius, rinkliavas (jei vykdant šią Sutartį jie bus taikomi).

2. Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui gauti visus reikalingus leidimus ir licencijas ir (ar) kitus valdžios ar savivaldybės institucijų išduotus leidimus ir/ar kitus dokumentus, reikalingus Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Pardavėjas įsipareigoja parengti ir (esant poreikiui) su kompetentingomis institucijomis suderinti visus reikiamus dokumentus, organizuoti ir atlikti visas reikiamas procedūras (pateikti prašymus, sutikimus, derinimus, inicijuoti ir užbaigti statinių užbaigimo procedūras ir kt.) tam, kad 1 elektrinė ir 2 elektrinė būtų pripažintos naudoti tinkamomis, 1 elektrinė ir 2 elektrinė būtų įregistruotos Nekilnojamojo turto registre Pirkėjo vardu, joms būtų išduoti VERT leidimai.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui paprašius, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Pirkėją apie Montavimo eigą, teikti kitą su Darbų projektinės dokumentacijos įgyvendinimu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams lankytis objekte, kuriame atliekamas Montavimas bei susipažinti su visais Montavimo dokumentais.

2.3. Pardavėjas privalo nedelsiant pranešti Pirkėjui apie žalą, padarytą Pirkėjo turtui arba tretiesiems asmenims.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja nagrinėti visų trečiųjų asmenų pretenzijas ar reikalavimus dėl Montavimo metu keliamo triukšmo, dulkių, negalėjimo laikinai naudotis inžinerinėmis komunikacijomis ir kita infrastruktūra, pateiktas tiek Pardavėjui, tiek Pirkėjui, bei atlyginti dėl minėtų veiksmų trečiųjų asmenų ar Pirkėjo patirtą žalą. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Montavimo metu per visą terminą Pirkėjo patalpose nebus nutrauktas elektros energijos tiekimas, taip pat nesudaryti kitokie trukdžiai, kurie galėtų sutrikdyti įprastinę Pirkėjo gamybinę/logistinę veiklą.

2.5. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka yra būtina atlikti Montavimo (įskaitant medžiagas ir įrangą) ar jo dalies ekspertizę, Pardavėjas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Pirkėją, savo lėšomis privalo atlikti visus su ekspertizės organizavimu ir atlikimu susijusius veiksmus.

2.6. Pardavėjas turi teisę pasitelkti pasiūlyme nurodytus subrangovus šioje sutartyje numatytiems Šalių įsipareigojimams įvykdyti. Pardavėjas visais atvejais atsako Pirkėjui už Pardavėjo pasitelktų trečiųjų asmenų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, lėmusį netinkamai įvykdytus/neįvykdytus šioje Sutartyje numatytus Pardavėjo įsipareigojimus.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja Įrangos Montavimo vietose laikytis tvarkos, o užbaigus montavimą išvalyti ir išvežti savo atliekas, taip pat disponuoti visomis savo medžiagomis, įranga, atsargomis ir kt. taip, kaip jis mano esant tinkamiausia Montavimo vykdymui, su sąlyga, kad Pardavėjas laikysis visų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų ir Pardavėjo veiklai bei šioje Sutartyje numatytų Montavimo tvarkai keliamų reikalavimų.

2.8. Pirkėjas iki Montavimo pradžios įsipareigoja užtikrinti netrukdomą Pardavėjo patekimą į  Montavimo vietą šioje Sutartyje nurodytuose žemės sklypuose, suteikti Montavimui reikalingą dokumentaciją (išskyrus dokumentaciją, kurią rengia pats Pardavėjas).

2.9. Pirkėjas įsipareigoja suteikti Pardavėjui visą reikalingą informaciją ar kitus dokumentus, kurie yra būtini Pardavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

2.10 Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamą Įrangą ir tinkamai atliktus darbus bei atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Įrangos Montavimo ir papildomų paslaugų teikimo terminai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja 1.1. punkte numatytus darbus pradėti nedelsiant po šios Sutarties įsigaliojimo dienos bei visą Sutartyje nurodytą Montavimą atlikti ne vėliau kaip iki Sutartyje numatyto montavimo pabaigos termino. Įrangos pristatymas pagal Sutarties sąlygas laikomas įvykdytu, kai Pardavėjas pristatė Įrangą, atliko Montavimo darbus, atliko statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūras, gavo VERT leidimą ir priėmimo - perdavimo aktu Įrangą perdavė Pirkėjui.

3.2. Pardavėjas turi teisę užbaigti Montavimą ankščiau sutarto termino.

3.3. Įranga perduodama Pirkėjui Šalims pasirašant 3.1. punkte numatytą Įrangos perdavimo - priėmimo aktą ne vėliau kaip per 250 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 60 papildomų kalendorinių dienų terminui, jei Pardavėjas pagrindžia, kad papildomo termino poreikį nulėmė objektyvios aplinkybės.

3.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie gautą VERT leidimą gavimo dienos Pirkėjas pasirašo Įrangos perdavimo - priėmimo aktą arba jame išvardina likusį pagal šią Sutartį atliktiną Montavimą arba jo trūkumus, kuriuos Pardavėjas turi užbaigti arba ištaisyti ir perduoti Pirkėjui šioje Sutartyje aprašyta tvarka.

3.5. Šalys susitaria, kad, jeigu per 2 (dvi) darbo dienas nuo numatytų Pirkėjo pastabų dėl Montavimo trūkumų gavimo dienos Pardavėjas nepateikia Pirkėjui rašytinio motyvuoto nesutikimo, laikoma, kad Pardavėjas su Pirkėjo nurodytomis pastabomis sutinka ir dėl jų egzistavimo Šalių ginčo nėra.

3.6. Šalys susitaria, kad, jeigu per 2 (dvi) darbo dienas nuo numatytų Pirkėjo pastabų dėl Montavimo trūkumų gavimo dienos Pardavėjas pateikia Pirkėjui rašytinį motyvuotą nesutikimą su Pirkėjo nurodytomis pastabomis, Šalys, siekdamos nešališkos trečiosios šalies sprendimu išspręsti kilusį Šalių ginčą, privalo pasitelkti vieną iš VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (įstaigos kodas 110068926) konkrečių statybos darbų ekspertizę atlikti atestuotų įmonių sąrašo, kuri Šalių prašymu atlieka Pirkėjo nurodytų Montavimo trūkumų įvertinimą ir pateikia savo išvadas, kurios Šalims yra privalomos. Šalims nesusitarus dėl ekspertizės įmonės pasirinkimo iš šiame Sutarties punkte nurodyto sąrašo, Šalys turi teisę pasirinkti po vieną nurodytame sąraše esančią ekspertizės įmonę, kurių atstovai savo nuožiūra ir susitarimu iš nurodyto sąrašo pasirenka trečiąją įmonę ir trijų ekspertizių įmonių atstovai atlieka bendrą nurodytų Montavimo defektų vertinimą bei pateikia Šalims privalomas išvadas. Ekspertizės išlaidas padengia Šalys, proporcinga ekspertizės išvadose patvirtintų/nepatvirtintų Montavimo defektų dalimi. Esant ekspertizės įmonės prašymui padengti jos paslaugų kainą avansu, Šalys įsipareigoja jį sumokėti ekspertinei įmonei lygiomis dalimis.

3.7. Šios Sutarties 3.5. p. ir/arba 3.6. p. numatytais atvejais Pirkėjas turi teisę sustabdyti piniginių lėšų išmokėjimą Pardavėjui iki to momento, kai Pardavėjas ištaisys Montavimo trūkumus.

4. Įrangos kokybė ir garantijos

4.1. Pardavėjo suteikiamos kokybės garantijos:

4.1.1. Fotovoltiniams moduliams, keitikliams suteikiama 10 (dešimties) metų trukmės arba Pardavėjo pasiūlyme nurodytą ilgesnį laiką galiojanti kokybės garantija.

4.1.2. Montavimui suteikiama 10 metų arba Pardavėjo pasiūlyme nurodytą ilgesnį laiką galiojanti garantija. Kiti paslėptų defektų, paslėptų tyčinių defektų garantiniai terminai numatyti CK 6.698 str. arba Pardavėjo pasiūlyme numatyti ilgesnį laiką galiojantys defektų garantiniai terminai.

4.1.3. Atsiradus kokiam nors defektui, Pirkėjas nedelsdamas apie jį praneša Pardavėjui. Pardavėjas privalo per 14 dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos arba pagal su Pirkėju raštu suderintą terminą pašalinti bet kokius garantinius defektus ir/ar gedimus. Garantinį aptarnavimą privalo atlikti/organizuoti Pardavėjas, t. y. Pardavėjas (esant poreikiui) demontuoja modulius, juos gabena remontui, padengia demontavimo, gabenimo, remonto, sumontavimo išlaidas. Garantiniam remontui užtrukus ilgiau nei 50 kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę prašyti, jog Pardavėjas  modulius(į) ir/ar keitiklius pakeistų naujais moduliais(iu) ar keitikliais.

4.1.4. Pardavėjas suteiktos garantijos laikotarpiu atsako tik už tuos Įrangos ir Montavimo darbų rezultato trūkumus, kurie atsiranda dėl jo ir Įrangos gamintojo kaltės (pavyzdžiui, dėl sumontuotų nekokybiškų Įrenginių, jų montavimo technologijos nesilaikymo, montavimo metu padarytų mechaninių pažeidimų ir pan.). Pardavėjas neatsako, jei trūkumai atsiranda dėl darbų rezultato ar jo dalių normalaus susidėvėjimo (pavyzdžiui, ant montavimo konstrukcijos atsiradusių įbrėžimų, smulkių korozijos židinių, spalvos nublukimo ar kitokių nežymių pakitimų, sąlygotų klimato ar gamtos veiksnių), netinkamo eksploatavimo, priežiūros arba dėl kitokių Pirkėjo ar su juo susijusių asmenų kaltų veiksmų (neveikimo).

4.1.5. Montavimo bei Įrangos garantiniai laikotarpiai, numatyti 4.1.1 ir 4.1.2. punktuose, skaičiuojami nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto abiejų Šalių pasirašymo dienos.

4.1.6. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu atsako tik tuo atveju, jei trūkumai atsiranda eksploatuojant Įrangą pagal Pirkėjui pateiktas Įrangos eksploatavimo taisykles, kurias Pardavėjas turi teisę perduoti Pirkėjui pasirašant 3.1. punkte numatytą priėmimo - perdavimo aktą.

4.1.7. Jei Pardavėjas nepagrįstai ilgai vilkina garantinių įsipareigojimų vykdymą, Pirkėjas pats arba kitų pagalba gali atlikti garantinius taisymo darbus Pardavėjo sąskaita. Pardavėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos turi apmokėti išlaidas, kurias pagrįstai patiria Pirkėjas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto sukeltą žalą.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja naudoti tik naujas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pardavėjo pasiūlyme (techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus ir kurie reikalingi Įrangai tinkamai sumontuoti pagal šią Sutartį. Pardavėjo naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti galiojančius gamintojo kokybės standartus, turėti reikiamas pažymas ar sertifikatus, jei tai numato įstatymai ir kiti norminiai aktai. Už tinkamos kokybės bei reikiamų charakteristikų medžiagų parinkimą ir naudojimą montavimui, atsakomybė ir rizika tenka Pardavėjui. Šiame punkte numatyti Pardavėjo įsipareigojimai yra esminė Sutarties sąlyga.

5. Apmokėjimas

5.1.  Bendra Įrangos kaina, įskaitant Montavimą, yra ______ Eur (suma žodžiais) plius PVM. Kaina yra fiksuota ir apima visą Sutarties 1 punkte numatytą Sutarties objektą, tame tarpe, bet neapsiribojant, Įrangos kainą, Įrangos Montavimo darbus, statybą leidžiančių dokumentų gavimą ir statinio užbaigimo procedūrų atlikimą, VERT leidimo gavimą. Projektavimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo, statybos užbaigimo procedūrų organizavimo, VERT leidimo gavimo, elektrinių apsaugos sistemų įrengimo kaina yra įskaičiuota į bendrą Sutarties kainą ir šių paslaugų/darbų kaina sudaro [suma] EUR.

5.2. Projektas laikomas užbaigtas po VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo ir Įrangos bei paslaugų priėmimo-perdavimo akto pagal Sutarties 3.1. p. pasirašymo tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

5.3. Pardavėjui už Įrangą ir kitas Sutartyje nustatytas paslaugas mokama tokia tvarka:

5.3.1. Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo bei dokumentų apie Įrangos užsakymą (ar turėjimą) pateikimo dienos sumokama 10 proc. su PVM kainos dydžio avansą, kurį Pirkėjas turi apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinės (avansinės) sąskaitos – faktūros gavimo dienos;

5.3.2. tuomet, kai Pardavėjas pateikia Pirkėjui rašytinius įrodymus (pirkimo – pardavimo sutartis, važtarščius ir kt.), patvirtinančius, jog Pardavėjas nupirko Pirkėjui skirtus saulės fotoelektrinius modulius bei keitiklius ir šie saulės fotoelektriniai moduliai bei keitikliai yra atgabenti į 1 elektrinės ir 2 elektrinės statybų aikštelę, Pardavėjas pateikia Pirkėjui 50 proc. kainos dydžio PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Pirkėjas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų. Šalys sutaria, kad  pagal šį punktą į PVM sąskaitoje – faktūroje mokėtiną sumą įskaitoma pagal  5.3.1. p. Pirkėjo sumokėta avanso suma;

5.3.3. kai Pardavėjas pristato Įrangą, kai Pardavėjas gauna VERT leidimą, kai Pardavėjas atlieka visus montavimo darbus, kai atlieka visas teisės aktuose numatytos statinių statybų užbaigimo procedūros, kai Šalys sudaro 3.1. punkte numatytą Įrangos perdavimo - priėmimo aktą, Pardavėjas pateikia Pirkėjui 50 proc. dydžio kainos (su PVM) PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Pirkėjas turi apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

5.4. Pardavėjas patvirtina, kad į Įrangos kainą, Montavimo darbus, projektavimo ir statybinės dokumentacijos sutvarkymą yra įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos, susijusios su Įrangos tinkamu sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų įsigijimo kainą, darbo jėgos kainą, transporto išlaidas, mokesčius ir pan. Pardavėjas patvirtina, kad prieš pasirašydamas šią Sutartį išsamiai ir tinkamai įvertino šios Sutarties objektą. Šalys aiškiai susitaria, kad Įrangos kaina yra galutinė ir negali būti keičiama. Pardavėjas privalo už šioje Sutartyje nustatytą kainą parduoti visą Įrangą, atlikti visus Montavimo darbus, parengti visus dokumentus bei gauti atitinkamus leidimus tam, jog būtų pasiektas šios Sutarties tikslas – Pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka galėtų eksploatuoti 1 elektrinę ir 2 elektrinę. Šiame punkte numatytos sąlygos yra esminės Sutarties sąlygos.

5.5. Tik bendru Šalių sutarimu ir Pirkėjui sutikus gali būti keičiama Sutarties kaina, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, kurie turi galioti iki Įrangos bei paslaugų priėmimo-perdavimo akto sudarymo bei 6 mėnesius po šio akto pasirašymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo tiekėjo (galutiniame) pasiūlyme nurodytos pirkimo sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo užtikrinti, jog garantija galiotų visą šiame punkte nustatytą laikotarpį. Pasibaigus garantijos  galiojimo terminui Pardavėjas privalo nedelsiant pateikti Pirkėjui naują ir naujam laikotarpiui gautą banko (kredito unijos) garantiją.

6.2. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti 6.1. sumatytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu šios Sutarties galiojimo metu ir per 6 kalendorinius mėnesius nuo 3.1. punkte numatyto perdavimo – priėmimo akto sudarymo.

7. Esminės šalių teisės ir pareigos

7.1. Pirkėjas įsipareigoja:

7.1.1. pateikti Pardavėjui Pirkėjo dispozicijoje esančius dokumentus, būtinus projektavimui, Montavimui ir kt.;

7.1.2. Priimti Įrangą ir Montavimo darbus pasirašant perdavimo – priėmimo aktą arba sutartyje nustatyta tvarka pareikšti pretenzijas dėl defektų taisymo.

7.1.3. laiku ir tinkamai sumokėti Pardavėjui Įrangos kainą.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja:

7.2.1. atlikti 1 elektrinės ir 2 elektrinės projektavimo darbus (įskaitant, bet neapsiribojant, techninio darbo projekto parengimą), gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti statinio užbaigimo procedūras statinį pripažįstant tinkamu naudoti;

7.2.2. vadovaujantis Sutarties nuostatomis, savo rizika, laiku, kokybiškai ir tinkamai sumontuoti Įrangą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus ir pasiūlyme pateiktus technines specifikacijas;

7.2.3. užtikrinti, jog Montavimo metu bus laikomasi visų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų: darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos, higienos ir kitų su darbų vykdymu susijusių reikalavimų;

7.2.4. laikytis ESO ir VERT keliamų reikalavimų 1 elektrinės ir 2 elektrinės prijungimui, suderinimui, testavimui;

7.2.5. montavimo metu sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams tikrinti Įrangą, kaip atliekamas Montavimas, taip pat jo kokybę;

7.2.6. užtikrinti greta Montavimo vietos esančių žmonių ir turto apsaugą nuo Pardavėjo atliekamų Montavimo sukeliamų pavojų.

7.3. Pardavėjas bus laikomas tinkamai įvykdęs šiame punkte ir kituose Sutarties punktuose nustatytus įsipareigojimus, jei juos faktiškai įvykdys Pardavėjo parinkti ir pasitelkti tretieji asmenys.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, Pardavėjo reikalavimu moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos Įrangos ir jos Montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną. Šiame punkte numatytu atveju Pirkėjo mokėtinų delspinigių suma negali būti didesnė, nei 5 procentai sumos, skaičiuotinos nuo sutarties vertės be PVM.

8.2. Pardavėjas:

8.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Sutarties 1 skyriuje nustatytus bet kuriuos darbus per  nustatytą Sutarties 3.3 punkte terminą, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pardavėjo mokėtinų delspinigių suma negali būti didesnė, nei 5 procentai sumos, skaičiuotinos nuo Sutarties vertės be PVM;

8.2.2. Pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą atlygina visus Pirkėjo dėl to turėtus nuostolius;

8.2.3. Pardavėjo sumontuotai saulės 1 elektrinei ir/ar 2 elektrinei nepagaminus Pardavėjo pasiūlyme deklaruoto metinio elektros energijos kiekio, Pardavėjui bus taikoma bauda. Baudos dydis 1 (vienas) procentas nuo Pardavėjo pateiktame pasiūlyme nurodytos atitinkamos elektrinės (1 elektrinė ir/ar 2 elektrinės), kuri nepasiekė deklaruoto kiekio, kainos be PVM už kiekvienus pirmuosius penkerius atitinkamos elektrinės eksploatavimo metus. Šiame punkte numatyta bauda taikoma ir skaičiuojama, jei Pardavėjo pasiūlyme deklaruoto metinio elektros energijos kiekio nepasiekia 1 elektrinė ir 2 elektrinė, arba viena iš šių elektrinių. Pagamintas elektros energijos kiekis bus vertinamas kiekvienais metais pagal elektrinės keitiklyje pateikiamus duomenis. Pagamintas elektros energijos kiekis pradedamas skaičiuoti nuo 3.1. punkte nurodyto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos ir fiksuojamas pasibaigus vienerių metų terminui.

8.2.4. atlyginti kitus Pirkėjo nuostolius (tiek tuos nuostolius, kurių nepadengia netesybos), patirtus dėl Pardavėjo netinkamo šios Sutarties vykdymo.

8.3. Šaliai nutraukus Sutartį 11.3. p., 11.4. p. arba 11.5. punktuose numatyta tvarka, Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis buvo nutraukta, įsipareigoja atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius.

8.4. Šios Sutarties pagrindu Pardavėjui atsiradus prievolei sumokėti baudą, delspinigius, nuostolius, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti šios Sutarties 6 punkte nustatytomis Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (banko garantija).

9. Darbų sauga, priešgaisrinė sauga ir aplinkos apsauga

9.1. Pardavėjas, jo darbuotojai ir kiti Sutarčiai vykdyti pasitelkti Pardavėjo tretieji asmenys visiškai atsako už darbų saugą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą.

9.2. Pardavėjas aprūpina darbų saugos priemonėmis Pirkėjo atstovus bei kitus Montavimą kontroliuojančius asmenis, norinčius patekti į Montavimo teritoriją ir objektą.

9.3. Pardavėjas turi užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami laikantis visų saugios eksploatacijos taisyklių.

9.4. Pardavėjas, taip pat jo pasitelkti tretieji asmenys, jų darbuotojai ir kiti Pardavėjo pasitelkti Sutarčiai vykdyti tretieji asmenys negali palikti neužbaigto arba iš dalies neužbaigto darbo, neatitinkančio saugumo reikalavimų, arba tokios būsenos, kad galėtų būti pakenkta darbui, sugadinti įrengimai. Pardavėjas privalo nepertraukiamai tęsti Montavimą tol, kol bus pasiektas saugus jo vykdymo etapas.

9.5. Pardavėjas privalo nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie žalą, daromą Pirkėjo turtui arba tretiesiems asmenims ir atlyginti visus dėl Pardavėjo kaltės ar neatsargumo Pirkėjui ar tretiesiems asmenims padarytus nuostolius.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Ginčai ar kiti nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybomis arba, nepavykus susitarti taikiai - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

10.2. Jeigu Šalys nesutaria dėl Įrangos ir (arba) jos Montavimo kokybės, toks nesutarimas sprendžiamas pasitelkiant į pagalbą nepriklausomus ekspertus (ekspertą), dėl kurių raštu susitaria Šalys. Šalims nesutarus, kiekviena Šalis skiria po vieną ekspertą. Ekspertais gali būti kompetentingi savo srities žinovai, turintys reikiamą kvalifikaciją. Jei Pardavėjas ilgiau nei 10 kalendorinių dienų delsia paskirti savo ekspertą ir/arba per 30 kalendorinių nuo pretenzijos dėl kokybės išsiuntimo dienos nepateikia savo eksperto išvadų, vadovaujamasi Pirkėjo paskirto eksperto išvadomis.

10.3. Nepriklausomų ekspertų išvadoje turi būti aptartas trūkumų pobūdis ir technologiškai įmanomas terminas trūkumams pašalinti. Pardavėjui atsisakius pritarti tokiai išvadai (aktui) arba Pardavėjui atsisakius taisyti trūkumus arba jų netaisant, Pirkėjas tokius trūkumus pašalina savo arba kito savo nuožiūra pasirinkto asmens jėgomis/lėšomis, o Pardavėjas atlygina visas Pirkėjo išlaidas už eksperto akte nurodytų trūkumų pašalinimą.

10.4. Išlaidas ekspertams atlygina Šalis, pralaimėjusi šį ginčą.

11. Sutarties galiojimas, nutraukimas

11.1. Sutartis visa apimtimi įsigalioja Pardavėjui pateikus Pirkėjo bankui Sutarties 6.1 punkte numatytą banko ar kredito unijos garantiją.

11.2. Sutartis galioja iki galutinio Šalių tarpusavio prievolių įvykdymo.

11.3. Pirkėjas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Pardavėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Pardavėjas padaro esminės Sutarties sąlygos pažeidimą ir jo neištaiso per papildomą Pirkėjo raštu nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Esminėmis Sutarties sąlygomis yra  Sutarties 4.2. ir 5.4. punktuose nurodytos sąlygos.

11.4. Pirkėjas taip pat turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Pardavėją prieš 14 kalendorinių dienų bei suteikęs ne trumpesnį kaip 14 kalendorinių dienų terminą pažeidimui pašalinti, jeigu Pardavėjas, nepaisydamas Pirkėjo raginimo, nepradeda nepateikia Įrangos, nevykdo Montavimo darbų ir/arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma. Šiame punkte aptartu atveju Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Pardavėjas vėluoja įvykdyti bent vieną Preliminariame darbų grafike (Sutarties Priedas Nr. 5) nurodytą darbų/paslaugų etapą ne trumpiau, kaip 40 kalendorinių dienų.

11.5. Pardavėjas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Pirkėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų bei suteikęs ne trumpesnį kaip 14 kalendorinių dienų terminą pažeidimui pašalinti, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Pirkėjas ilgiau, kaip 30 kalendorinių dienų delsia atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytais terminais.

11.6. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

11.7. Pardavėjas savo sprendimu turi teisę apibrėžtam arba neapibrėžtam terminui stabdyti šios Sutarties vykdymą, apie tai informuodamas Pardavėją kuo įmanoma anksčiau, bet nevėliau, kaip prieš 10 darbo dienų, jei šios Sutarties įgyvendinimas tampa apsunkintas arba nebeįmanomas dėl besikeičiančio ESO ir VERT leidimų išdavimo teisinio reguliavimo arba dėl objektyvių Įrangos tiekimo grandinės sutrikimų. Jei Pirkėjas nepriima šiame punkte numatyto sprendimo dėl Sutarties stabdymo, Pardavėjas nepraranda prievolės vykdyti šią Sutartį bei negali išvengti atsakomybės už Sutarties netinkamą vykdymą ar neįvykdymą.

12. Sutarties pakeitimai ir papildymai

12.1. Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris nuo jo tinkamo įforminimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

13. Šalių pranešimai

13.1. Visi Sutartyje numatyti ar su Sutarties vykdymu susiję arba su reikalavimų, kylančių iš Sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai ir ataskaitos turi būti raštiški, siunčiami elektroniniu paštu arba siunčiami registruotu paštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtiniausią pranešimo išsiuntimo būdą.

13.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo tą pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo.

13.3. Šalys privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius savo rekvizitus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, kad kita Šalis pažeidė sutartį ir pan., jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

13.4. Pranešimai siunčiami Šalių kontaktiniams asmenims ar kitiems įgaliotiems atstovams, apie kuriuos Šalys informuoja viena kitą.

14. Kitos sąlygos

14.1. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai tokia nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios.

14.2. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurių po vieną, pasirašius kiekviename lape, tenka kiekvienai Šaliai. Jei Šalys nutaria Sutartį pasirašyti su el. parašu, šis punktas netaikomas.

14.3. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar tinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus.

15. Sutarties priedai

15.1. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

15.2. Sutarties pasirašymo metu Šalys pasirašo šiuos Sutarties priedus:

Priedas Nr. 1 - Saulės fotoelektrinės įrangos su montavimo darbais Konkurso pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 - Perkamos įrangos techninė specifikacija (su visais patikslinimais).

Priedas Nr. 3 - AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) išduotos išankstinės prijungimo sąlygos;

Priedas Nr. 4 – Žemės sklypų nuosavybės dokumentai;

Priedas Nr. 5 – Preliminarus darbų grafikas.

16. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

PARDAVĖJAS: 							PIRKĖJAS: