**Dėl Robotizutos duonelių pakavimo įrangos pirkimo**

**įgyvendinant projektą ''UAB "Danvita" investicijos į modernią gamybinę įrangą'' Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0066**

**2022-06-14**

Vadovaudamiesi konkurso sąlygų, paskelbtų 2022 m. birželio 8 d. [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 5.2. punktu, pirkimo komisija nutarė patikslinti Konkurso sąlygų 10.2 punktą:

Patikslintas konkursų sąlygų 10.2. punktas išdėstomas sekančiai:

Avansas: 10% - sumokama per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo pagal išankstinę sąskaitą.

Kiti atsiskaitymai su tiekėju:

20 % - sumokama po galutinio įrangos projekto patvirtinimo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pagal išankstinę sąskaitą.

10 % - sumokama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo FAT\* pagal išankstinę sąskaitą.

20% - sumokama per 10 kalendorinių dienų po įrangos instaliavimo UAB „DANVITA” patalpose pagal išankstinę sąskaitą.

40% - sumokama per 30 kalendorinių dienų po įrangos paleidimo-derinimo darbų užbaigimo, kai įranga dirba techninėje specifikacijoje nurodytu greičiu, Pirkėjo darbuotojų (atstovų) apmokymo ir paleidimo derinimo darbų užbaigimo akto pasirašymo, t.y. po visų sutartinių įsipareigojimų atlikimo ir priėmimo perdavimo akto pasirašymo.

\*FAT (Factory Approval Test) – gamintojo patalpose atliekamas įrangos išbandymas, simuliuojant normalios gamybos sąlygas ir apimtis. Šio išbandymo metu nustatyti neatitikimai ar trūkumai turi būti registruojami pasirašytinai ir ištaisyti prieš atliekant mokėjimą.

**Dėl Robotizutos duonelių pakavimo įrangos pirkimo**

**įgyvendinant projektą ''UAB "Danvita" investicijos į modernią gamybinę įrangą'' Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0066**

Vadovaudamiesi konkurso sąlygų, paskelbtų 2022 m. gegužės 31 d. [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 5.1., 5.2. ir 5.3. punktais, pirkimo komisija gavusi Tiekėjų paklausimus teikia atsakymus į Tiekėjų klausimus.

Pateikiame Tiekėjų paklausimus ir pateiktus Prikimo komisijos atsakymus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Tiekėjo klausimas** | **Prikimo komisijos atsakymas** |
| 1. | Norėtume pamatyti kaip išeina iškeptos duonelės. Labai padėtų proceso video.  Taip pat prie vaizdinės medžiagos, gal yra galimybė gauti vaizdinę medžiagą kaip atrodo visų trijų minėtų minimalių reikalavimų kokybės patikros pozicijų pavyzdžius? Pvz.: minimalus leistinas spalvos pakitimas, minimalus geometrijos pasikeitimas (išlinkimas), minimalus įtrūkimas/nuskilimas (jeigu apskritai toks kaip leistinas yra). | - Kokybės patikra šiandien atliekama mūsų darbuotojų - fiziškai apžiūrint kiekvieną duonelę.  o T.y. neturime jokių etaloninių pavyzdėlių, kurie būtų naudojami ar galėtume jums pateikti.   Sistema turėtų būti lanksti įvedant norimą spalvos kontrolę skirtingo recepto duonelėms, kadangi skirtingų receptūrų duonelių spalva skiriasi po iškepimo.  o Geometrijos patikra – mes tikriname ar duonelė nėra sulūžusi, ar nėra skylių – netinkama kokybė.   Jeigu nedidelis kamputis nulūžęs – mes priimame kaip tinkamą kokybę. Sistema turi būti „apmokoma“ kas yra leistinos ribos. Kadangi šiandiena tai rankinis procesas, nelabai turime net ką parodyti kaip tinkamą pavyzdį.   Dėl išlinkimo, tai vienintelis kriterijus ar tokio išlinkimo duonelė telpa į pakuotę. Tokiu būdu jūsų sistema turi kažkokiu būdu nustatyti ar konkreti duonelė kartu su kitomis duonelėmis tilps į pakuotę ir leis pasiekti užduotą grynąjį kiekį.  - Duonelės kepamos ant kepimo skardų, nuo kurių po atvėsinimo yra nupilamos į transportinius konteinerius. |



Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DANVITA"

Uždaroji akcinė bendrovė, P. Širvio g. 3A, LT-32124 Zarasai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ „LR registrų centras“, įmonės kodas: 110599026, PVM kodas: LT105990219

KONKURSO SĄLYGOS

Pirkimo objektas: Robotizuota duonelių pakavimo įranga

TURINYS

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **BENDROSIOS NUOSTATOS** |
| **2.** | **PIRKIMO OBJEKTAS** |
| **3.** | **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** |
| **4.** | **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** |
| **5.** | **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** |
| **6.** | **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** |
| **7.** | **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** |
| **8.** | **DERYBOS** |
| **9.** | **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** |
| **10.** | **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** |
| **11.** | **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** |
| **12.** | **PRIEDAI** |

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pirkėjas: | Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė |
| 1.2. | Įgyvendinamas projektas (bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis): | ''UAB "Danvita" investicijos į modernią gamybinę įrangą'' Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0066 |
| 1.3. | Numatoma įsigyti: | Robotizuota duonelių pakavimo įranga |
| 1.4. | Pirkimas vykdomas vadovaujantis: | **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis,**  patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso  sąlygos). Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Taisyklėse. |
| 1.5. | Skelbimas apie pirkimą paskelbtas: | Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt.](http://www.esinvesticijos.lt/) |
| 1.6. | Pirkimo būdas ir principai: | Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. |
| 1.7. | Pakartotinis pirkimas: | Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklėse nustatyta tvarka. |

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Pirkimo objektas: | Robotizuota duonelių pakavimo įranga |
|  |  | Pirkimo objekto savybės nustatytos Pasiūlymo formoje pateiktoje techninėje specifikacijoje. |
| 2.2. | Lygiaverčių objektų siūlymas | Jei šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus  procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. |
| 2.3. | Pirkimo objekto skaidymas į dalis | Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam pirkimo objekto kiekiui. |
| 2.4. | Prekių pristatymo terminai | per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos. Esant  nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo tiekėjo  veiksmų, įvardintas terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu, bet ne ilgiau, kaip 2 mėnesiams. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5. | Prekių pristatymo vieta | P. Širvio g. 3A, LT-32124 Zarasai |

1. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai | Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius  kvalifikacijos reikalavimus, įvardintus priede "Kvalifikacijos reikalavimai". |

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Atitiktis konkurso sąlygų reikalavimams: | Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. |
| 4.2. | Pasiūlymo pateikimo terminas | Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2022-06-22 14:00** val.  (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: P. Širvio g. 3A, LT-32124  Zarasai. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo  gavimo dieną, valandą ir minutę. |
|  |  | Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus  atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku. |
| 4.3. | Pasiūlymų pateikimo termino pratęsimas | Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas  praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt.](http://www.esinvesticijos.lt/) |
| 4.4. | Pasiūlymo kainos apskaičiavimas | Pasiūlymuose nurodoma pirkimo objekto kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede (Pasiūlymo forma). Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pasiūlymo formoje Pirkėjo nurodytą pirkimo objekto kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į pasiūlymo kainą taip pat turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos kitos tiekėjo išlaidos, susijusios su sutarties vykdymu. |
| 4.5. | Pasiūlymo pateikimo forma: | Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, užpildžius konkurso sąlygų priede pateiktą Pasiūlymo formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko **turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas**. Ant voko taip pat *gali būti* užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame  voke. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.6. | Pasiūlymo pateikimo kalba: | Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba. |
| 4.7. | Pasiūlymo sudėtis: | Užpildyta pasiūlymo forma, pateikta šių konkurso sąlygų priede; |
|  |  | Jungtinės veiklos sutartis ar tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba laisvos formos subrangovų sąrašas, jei sutarties vykdymui numatoma pasitelkti subrangovus; |
|  |  | Užpildyta kvalifikacijos reikalavimų forma, pateikta šių konkurso sąlygų priede ir nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai; |
|  |  | Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. |
| 4.8. | Pasiūlymų kiekis | Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, **visi** tokie pasiūlymai bus atmesti. |
| 4.9. | Alternatyvūs pasiūlymai | Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.  Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir  alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. |
| 4.10. | Pasiūlymo keitimas / atšaukimas | Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| 4.11. | Pasiūlymo galiojimas | Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2022-11-16. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad  pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. |
| 4.12. | Pasiūlymų galiojimo pratęsimas | Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. |

1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Konkurso sąlygų paaiškinimas tiekėjų prašymu | Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė  prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Konkurso sąlygų paaiškinimas Pirkėjo iniciatyva | Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. |
| 5.3. | Pirkimo sąlygų keitimas konkurso vykdymo metu | Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime. |
| 5.4. | Susitikimai su tiekėjais | Pirkėjas numato susitikimą su tiekėjais, kuris vyks:  2022 06 06 nuo 10:00 Pirkimo procedūrų vykdymo vietos adresu.  Susitikimo tikslas: UAB "DANVITA" turimos įrangos apžiūra ir įvertinimas bei jos suderinamumas su planuojama įsigyti Robotizuota duonelių pakavimo įranga. |
| 5.5. | Kontaktinis asmuo | Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DANVITA" įgalioja palaikyti: Saulius Urnieža, [saulius@danvita.lt,](mailto:saulius@danvita.lt) tel. +370 682 68215, P. Širvio g. 3A, LT-  32124 Zarasai |

1. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Vokų atplėšimo procedūra | Vokų atplėšimo procedūra vyks **2022-06-23 10:00** val. (Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams nedalyvaujant. |
|  |  | Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas šiose Konkurso sąlygose. |
| 6.2. | Pasiūlymų vertinimo procedūra | Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. |
|  |  | Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM. |
| 6.3. | Pasiūlymų vertinimo procedūros metu Komisija vertina: | Ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; |
|  |  | Ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; |
|  |  | Ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. |
| 6.4. | Prašymas patikslinti duomenis | Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus. |
| 6.5. | Kainos apskaičiavimo klaidos | Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. |
| 6.6. | Neįprastai mažos kainos paaiškinimas | Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina,  Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo  tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. |
| 6.7. | Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų |

1. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: | Tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); |
|  |  | Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; |
|  |  | Pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo; |
|  |  | Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; |
|  |  | Buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; |
|  |  | Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; |
|  |  | Tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina. |
| 7.2. | Informavimas apie pasiūlymo atmetimą | Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos. |

1. **DERYBOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Kvietimas į derybas | Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai *gali būti* kviečiami deryboms. |
| 8.2. | Derybų vykdymas | Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui. |
| 8.3. | Derybų dokumentavimas | Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. |
| 8.4. | Derybų turinys | Derybos gali būti vykdomos dėl visų pirkimo objekto  charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų. |
| 8.5. | Kvietimas į derybas | Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. |
| 8.6. | Galutiniai pasiūlymai po derybų | Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. |
| 8.7. | Galutinė pasiūlymų eilė | Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas. |

1. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Pasiūlymų eilės sudarymas | Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę  įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. |
| 9.2. | Laimėtojo nustatymas | Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. |
|  |  | Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo  dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. |
|  |  | Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. |

1. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Sutarties įvykdymo terminas: | per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo tiekėjo veiksmų, įvardintas terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu, bet ne ilgiau, kaip 2 mėnesiams |
| 10.2. | Atsiskaitymo su tiekėjais sąlygos: | Avansas: 10% - sumokama per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo. |
|  |  | Kiti atsiskaitymai su tiekėju:  20 % - sumokama po galutinio įrangos projekto patvirtinimo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pagal išankstinę sąskaitą.  10 % - sumokama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo FAT\* pagal išankstinę sąskaitą.  20% - sumokama per 10 kalendorinių dienų po įrangos instaliavimo UAB „DANVITA” patalpose pagal išankstinę sąskaitą.  40% - sumokama per 30 kalendorinių dienų po įrangos paleidimo-derinimo darbų užbaigimo, kai įranga dirba techninėje specifikacijoje nurodytu greičiu, Pirkėjo darbuotojų (atstovų) apmokymo ir paleidimo derinimo darbų užbaigimo akto pasirašymo, t.y. po visų sutartinių įsipareigojimų atlikimo ir priėmimo perdavimo akto pasirašymo.  \*FAT (Factory Approval Test) – gamintojo patalpose atliekamas įrangos išbandymas, simuliuojant normalios gamybos sąlygas ir apimtis. Šio išbandymo metu nustatyti neatitikimai ar trūkumai turi būti registruojami pasirašytinai ir ištaisyti prieš atliekant mokėjimą. |
| 10.3. | Pirkimo sutarties sudarymo reikalavimai: | Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma). Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.4. | Esminių pirkimo sutarties sąlygų keitimas negalimas, jeigu: | Jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams; |
|  |  | Jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas; |
|  |  | Pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai; |
|  |  | Ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose. |
| 10.5. | Galimi pirkimo sutarties keitimai sutarties vykdymo metu: | Kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju. |
| 10.6. | Kitos sutarties sąlygos: | Pardavėjui ar pirkėjui vėluojant įvykdyti sutarties įsipareigojimus numatomi 0,05 proc. delspinigiai nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 5 % nuo sutarties kainos. |
|  | 10.7 Sutarties vykdymo stabdymas: | Įranga turi būti visiškai nauja; Įranga turi būti adaptuota UAB DANVITA gamybinėms patalpoms; Įranga turi būti skirta specifinėms užduotims automatizuojant UAB DANVITA gamybinį procesą; Įranga turi būti pritaikyta esamoms UAB DANVITA pakuotėms, gaminiams; Įrangai turi būti suteiktas 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos; Įranga turi atitikti ES techninius reglamentus.  Sutarties vykdymas stabdomas šiai atvejais: 1. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms – Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo liūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento, ir atnaujinamai, kai minėtos aplinkybėms nebetrukdo vykdyti Sutarties; 2. Esant nuo Pirkėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių. Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. |

1. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Dalyvavimo konkurse išlaidų atlyginimas: | Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos  **neatlyginamos.** |
| 11.2. | Pirkimo procedūrų nutraukimas | Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus gavusiems tiekėjams. |
| 11.3. | Tiekėjų informavimas apie sutarties sudarymą | Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.4. | Informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims | Informacija, pateikta pasiūlymuose (išskyrus šiose konkurso sąlygose įvardintą informaciją, kurią Pirkėjas privalo pateikti tiekėjams), tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą,  neskelbiami. |

**PRIEDAI**

|  |  |
| --- | --- |
| 12.1. | Pasiūlymo forma |
| 12.2.  12.3. | Kvalifikacijos reikalavimai  Horizontalaus pakavimo įrenginio Fuji (flow-pack) brėžinys |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASIŪLYMAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PIRKIMO OBJEKTAS: Robotizuota duonelių pakavimo įranga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | *Data* | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | *Vieta* | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| Tiekėjo pavadinimas (arba Ūkio subjektų grupės kiekvieno nario pavadinimas) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Tiekėjo adresas (arba Ūkio subjektų grupės narių adresai) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Telefono numeris | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Fakso numeris | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| El. pašto adresas | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Pasiūlymo galiojimo data (pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki **2022-11-16**) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt. | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 2) konkurso sąlygose; | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 3) pirkimo dokumentų prieduose. | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| Mes siūlome: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | | | **Kiekis** | | | | **Mato vnt.** | | | | | | **Kaina,** | | | **Kaina,** | |
| **Eur (be PVM)** | | | **Eur (su PVM)** | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | | **4** | | | | | | **5** | | | **6** | |
| 1. | Robotizuota duonelių pakavimo įranga | | | 1 | | | | Vnt. | | | | | |  | | |  | |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina): | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |
| **Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir prieduose nurodytus reikalavimus, į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, reikalingi tinkamam sutarties įvykdymui.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| Eil. Nr. | Pageidaujamos savybės ir komplektacija | | | | | | | Siūlomos savybės ir komplektacija | | | | | | | | | | |
| (ĮRAŠYTI) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | Operacijos ir įrangos aprašymas | | | Robotizuota duonelių pakavimo įranga (toliau SISTEMA) savarankiškas įrenginys, kuris turi būti integruotas darbui su esama UAB DANVITA duonelių kepimo ir pakavimo bei metalo detekcijos įranga.  Turima Danvitos įranga, su kuria turės veikti sistema:  1 – horizontalus pakavimo įrenginys Fuji (flow-pack) (pridedamas įrangos brėžinys Priedas Nr.3);  2 – polimerinių dėžučių uždarymo įrenginys;  3 – duonelių formavimo įrenginys Rademaker. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2 | UAB Danvita kepamos duonelės | | | A duonelė - juostelės: 32 x 170 mm x 2 mm storis    B duonelė - trumpos juostelės: 32 x 45 mm x 2 mm storis    C duonelė - stačiakampiai: 50 x 145 mm x 2 mm storis | | | |  | | | | | | | | | | |
| 3 | Duonelių apytikslis svoris: | | | A duonelė - juostelės: 7 - 9 g  B duonelė - trumpos juostelės: 3 - 5 g  C duonelė - 10 - 13 g  Duonelės kepamos ant kepimo skardų arba ant kepimo konvejerio | | | |  | | | | | | | | | | |
| 4 | Duonelių pakuotės | | | 1. Kartoninis lovelis. Galimi duonelių neto svoriai 100g - 250g (4 pav)    2. Polimerinė pakuotė. Galimi duonelių neto svoriai 300 - 450g | | | |  | | | | | | | | | | |
| 6 | Pakavimo variantai: | | | * 1. Duonelė A: Kartoninis lovelis - duonelės sudedamos ant bortelių   2. Duonelė A: Kartoninis lovelis - duonelės sudedamos ant nugarėlių viena ant kitos į dvi krūveles   3. Duonelė A ir B: Kartoninis lovelis - duonelės sudedamos ant nugarėlių be tvarkos   4. Duonelė A: Duonelių sudėjimas į polimerines dėžutes ant bortelio bei perklojant dvejomis, skirtingomis popierinėmis tarpinėmis.   5. Duonelė A ir B: Duonelių, sudėtų į polimerines, dėžutės uždengimas polimeriniu dangteliu   6. Duonelė C: Duonelių sudėjimas viena ant kitos į stulpelį | | | |  | | | | | | | | | | |
| 7 | SISTEMA turi turėti šias pagrindines funkcijas: | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Duonelių tiekimas į pakavimo SISTEMĄ | | | Robotizuota duonelių pakavimo įranga turi užtikrinti iškeptų ir atvėsusių duonelių orientavimą ir tiekimą į pakavimo procesą tinkamu būdų. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Iškeptų duonelių kokybės kontrolė: | | | 1. Duonelių geometrijos pažeidimų, atsiradusių įtrūkimų ar nulūžusių kampų kontrolė; 2. Duonelių geometrijos pakitimų, atsiradusių dėl išsilenkimo/išsigaubimo kontrolė; 3. Duonelių spalvos neatitikimas, atsirandantis dėl nepakankamo ar per didelio duonelių iškepimo; | | | |  | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Automatinis tuščios pakuotės patiekimas į pakavimo procesą | | | Tuščia pakuotė turi būti automatiškai tiekiama pakavimo procesui, t.y. SISTEMA turi užtikrinti tuščios pakuotės automatinį paėmimą iš tam numatytos vietos/-žų ir nuolatinį tiekimą pakavimo procesui; | | | |  | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Duonelių sudėjimas į pakuotes pagal neto svorį, iš anksto numatyta dėjimo tvarka | | | 1. SISTEMA duoneles turi pakuotį pagal operatoriaus užduotą neto svorį. 2. SISTEMA turi užtikrinti duonelių sudėjimą į pakuotę ant bortelio arba ant nugarėlės, arba be aiškios tvarkos. T.y. pagal operatoriaus parinktą užduotį. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Automatinis užpildytų pakuočių pateikimas į horizontalų pakavimo įrenginį arba į dėžučių uždarymo įrenginį. | | | SISTEMA užpildytas pakuotes turi automatiškai pateikti kitam pakavimo etapui/operacijai:   1. nukreipimas į horizontalų pakavimo įrenginį (flow-pack). Šiuo metu naudojamas Fuji įrengimys. 2. Polimerinių pakuočių nukreipimas į automatinį dangtelių uždarymo įrenginį | | | |  | | | | | | | | | | |
| 8 | SISTEMA turi būti integruota į esamą gamybos procesą, kad užtikrintų nepertraukiamą ir nuoseklią gamybos eigą | | | Visos suformuotos, iškeptos ir atvėsusios duonelės turi būti nukreipiamos į SISTEMĄ ir supakuotos nepertraukiamu nuosekliu eiliškumu, laikantis FIFO metodo. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 8.1. | SISTEMA turi užtikrinti maksimalų pakavimo greitį - duonelių skaičių per valandą: | | | A duonelė - juostelės: 45.000 vnt/val. (±13 juostelių per sekundę);  B duonelė - trumpos juostelės: 45.000 vnt/val. (±13 juostelių per sekundę);  C duonelė - stačiakampiai: 45.000 vnt/val. (±13 stačiakampių per sekundę). | | | |  | | | | | | | | | | |
| 9 | Nuoseklumas | | | SISTEMA visas numatytas operacijas turi atlikti vienu metu ir nenutrūkstamai, užtikrinant maksimalų gamybos greitį | | | |  | | | | | | | | | | |
| 10 |  | | | SISTEMA turi užtikrinti duonelių kokybės kontrolę, svėrimo ir sudėjimo į pakuotę procesus prižiūrima ne daugiau kaip keturių operatorių vienos pamainos metu | | | |  | | | | | | | | | | |
| 11 | SISTEMA turės būti instaliuota griežtai tam apibrėžtoje vietoje, neviršijant skirto ploto. | | | Pakavimo cecho plotas –300 kv.m., aukštis 2,90 m., kuriame esama įranga galės būti perstatyta – prisitaikant prie SISTEMOS. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 12 |  | | | SISTEMA negali viršyti LR darbų saugos teisės aktuose numatytų triukšmo rodiklių, kuriems esant būtinos asmeninės apsaugos priemonės. (8h = 85 dB). | | | |  | | | | | | | | | | |
| 13 |  | | | SISTEMA turi užtikrinti nepertraukiamą darbą 24/7 užduotu pastoviu arba kintančiu greičiu, automatiškai suderinamu su duonelių kepimo ir aušinimo operacijomis bei įranga. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 14 | Reikalavimai SISTEMOS valdymo sistemai | | | Valdymo sistema turi būti ant PLC bazės su lietimui jautriu ekranu. Valdymo kalbos – Lietuvių/Anglų/Rusų | | | |  | | | | | | | | | | |
| 15 |  | | | SISTEMOS valdymo programa turi turėti naujų pakavimo programų/receptūrų įvedimo funkciją.  Naujas programas operatorius turi sugebėti įvesti be specifinių programuotojo žinių. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 16 | SISTEMA turi būti nauja ir nenaudota, išleista į rinką ne anksčiau kaip 2019 m | | | Tiekėjo deklaracija | | | |  | | | | | | | | | | |
| 17 |  | | | SISTEMA turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus  SISTEMOS CE ženklinimas: Sertifikatas (- ai) patvirtinantys atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE). | | | |  | | | | | | | | | | |
| 18 |  | | | SISTEMOS garantija - ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 19 |  | | | SISTEMA turi turėti valdymo vadovą / instrukciją lietuvių kalba | | | |  | | | | | | | | | | |
| 20 | Reikalavimai SISTEMOS konstrukcijai ir medžiagoms | | | SISTEMA turi būti pritaikyta maisto pramonei:   1. Rėmas ir kitos konstrukcijos pagamintos iš lengvai valomų, plaunamų ir prižiūrimų konstrukcinių elementų, tinkamų naudoti maisto pramonėje. 2. Įrangos konstrukcijoje reikia vengti nereikalingų elementų, galinčių apsunkinti jos priežiūrą 3. Konstrukciniai elementai ar paviršiai, kurie potencialiai gali liestis su maisto produktais, turi būti pagaminti iš medžiagų, galinčių turėti sąlyti su maistu (bus reikalingi tai įrodantys sertifikatai). 4. Jeigu reikalinga, įrangos mechanizmai turi būti tepami tik maistinėmis sertifikuotomis tepimo priemonėmis (maistinės alyvos ar tepalai). | | | |  | | | | | | | | | | |
| 21 | SISTEMOS suderinamumas | | | SISTEMA turi būti suderinta/integruota su esamais įrenginiais ir procesais, t.y. negali būti keliami reikalavimai keisti esamą įrangą. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 22 |  | | | Kadangi SISTEMA bus individualizuota mūsų unikaliems poreikiams, tiekėjas turi garantuoti specifinių atsarginių detalių tiekimą per 5 d.d. nuo užsakymo gavimo. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 23 |  | | | SISTEMA turi būti pagaminta naudojant plačiai prieinamas medžiagas, Europoje gaminamus ar atstovaujamus robotus, komponentus, griebtuvus, medžiagas ir kita. | | | |  | | | | | | | | | | |
| 24 | Rankinis darbas | | | SISTEMA turi turėti rankinio valdymo / darbo rėžimą. T.y. įvykus daliniam ar visiškam SISTEMOS gedimui, turi būti galimybė tęsti pakavimo procesą rankiniu ar dalinai rankiniu rėžimu. | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |
| Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai *(jei reikalinga)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | | | | | | | | | | | | | | | | Dokumento puslapių skaičius | |
| 1. | Kvalifikacijos reikalavimai | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | | |
| Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos | | |  | | | | parašas | | | | | |  | | | Vardas Pavardė | |

**TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

**3.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija\* **arba** pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą |
| 3.1.2 | Tiekėjas turi galėti užtikrinti įrangos naudojimo vietoje įrangos garantinį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 24 valandos. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas oficialaus tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją ir/ar gamintoją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija\* |

**3.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

| **Eil.**  **Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus nepriekaištingai įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 50% pasiūlymo vertės, nevertinant PVM | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant:  1. užsakovą;  2. sutarties vertę;  3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas;  4. kontaktinį asmenį. |
| 3.2.2 | Techninė kompetencija | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo leidimus, licencijas ar kitokius kompetentingų valstybės institucijų išduotus dokumentus, įrodančius teisę verstis atitinkamos įrangos gamyba. Nesant atitinkamų leidimų, licencijų ar kitokių įrodančių dokumentų, pateikiama įrangos gamintojo priesaikos deklaracija, patvirtinanti jo techninę kompetenciją. |

|  |
| --- |
| **\* *Pastabos:*** |
| *1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;* |
| *2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ arba „Kopija“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą.* |

|  |
| --- |
| 3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.  3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos arba subrangos sutarties originalą arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį). Jeigu ūkio subjektų grupė sudaro rangos sutartį, Pirkėjas bendrauja ir tiekimo sutartį sudaro tik su generaliniu rangovu.  3.5.Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1-3.1.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir/arba subrangovas (jei taikoma) atskirai, o 3.2.1-3.2.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba tiekėjas – generalinis rangovas (jei taikoma). |


|  |  |
| --- | --- |
| **SUTARČIŲ SĄRAŠAS**  **TIEKĖJO PAVADINIMAS:**   |  | | --- | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įvykdytos sutarties (projekto) pavadinimas** | **Įrangos apibūdinimas (paskirtis, pagrindinės savybės / funkcijos, našumas)** | **Sutarties vertė (Eur be PVM)** | **Vykdymo data (nurodyti pradžią ir pabaigą)** |
| *1.* |  |  |  |  |
| *2.* |  |  |  |  |
| *3.* |  |  |  |  |

*Per paskutinius 3 metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdytų panašios technologijos projektų (automatinė maisto produktų pakavimo įranga arba lygiavertė įranga) sąrašas.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |

**HORIZONTALUS PAKAVIMO ĮRENGINYS FUJI (FLOW-PACK)**

****