TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS) PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

KONKURSO SĄLYGOS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Všį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas) (kodas 110057335, buveinės adresas: Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r., tel. (8 347) 37 870, faks. (8 347) 37 026) įgyvendindama projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0003 „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato įsigyti Techninės priežiūros ir informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2018 m. sausio mėn. 18 d.

  - Pirkimo procedūras atlieka pirkimo komisija (toliau – Komisija).

  - Pirkimas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: vyriausioji pirkimų specialistė Sonata Grigaitytė-Menšikova, tel. +370 620 23802, el. paštas sonata.mensikova@lzukt.lt, Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR SUTARTIES SĄLYGOS

- Pirkimas yra skirstomas 2 (dvi) į dalis. Su Tiekėju, laimėjusiu Pirkimą keliose pirkimo objekto dalyse, gali būti sudaroma viena ar kelios Pirkimo sutartys. - Pirkėjas numato įsigyti šias paslaugas: - Informacinės sistemos (toliau – IS) techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas (I pirkimo dalis): - veiklos modelio apibrėžimas; - su modernizuojamų/ plečiamų e. paslaugų teikimu susijusių veiklos vykdymo procesų ir procedūrų apibrėžimas; - reikiamų funkcionalumų ir reikalavimų modernizuojamai/plečiamai IS nustatymas; - IS techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas. - Techninės priežiūros paslaugos (II pirkimo dalis): - Pirkėjo konsultavimas teisiniais, Projekto techninės dokumentacijos atitikimo metodiniams reikalavimams, suderinamumo, atitikimo sistemos tikslams bei apribojimams ir jų įgyvendinimo klausimais; - parengtos IS sukūrimo ir įdiegimo detalizuotos funkcinės specifikacijos, projektavimo dokumentacijos, IS analizės dokumento, IS instrukcijų įvertinimas, pastabų ir rekomendacijų dėl atitikimo keliamiems tikslams ir reikalavimams teikimas; - testavimo principų, scenarijų ir sistemos priėmimo kriterijų parengimas; - konstruojamų IS komponentų ir posistemių bei e. paslaugų atitikties IS komponentų specifikacijoms, IS techniniam projektui kontrolė, apimanti: - IS priėmimo testavimo etapo koordinavimą, testavimo išvadų parengimą; - bandomosios eksploatacijos etapo koordinavimą, bandomosios eksploatacijos metu užregistruotų klaidų šalinimo kontrolę. - IS diegimo kokybės užtikrinimas ir konsultacijos: - projekto techninės priežiūros plano parengimas ir valdymas; - atliekamų IS komponentų ir posistemių konstravimo darbų atitikties projekto planui kontroliavimas; - projekto valdymo ir kokybės užtikrinimas; - projekto rizikų ir kokybės valdymo užtikrinimas; - projekto vykdymo konsultacijos; - perėjimo prie modernizuojamos/ plečiamos IS priemonių bei veiklos tęstinumo plano parengimas. - IS technologinio pažeidžiamumo ir atsparumo įsilaužimui vertinimo paslaugos; - sistemos pajėgumo, pralaidumo, darbo laiko ir prieinamumo ribojimų dėl infrastruktūros ir aplinkos faktorių testavimo paslaugos; - paslaugų gavėjų prieigos ergonomiškumo atitikties apibrėžtiems ergonominiams reikalavimams vertinimas, atsižvelgiant į IS keliamus naudojimo patogumo reikalavimus, vadovaujantis tarptautiniais standartais LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2006)“, LST EN ISO 9241-210:2011 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. Į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas (ISO 9241-210:2010)“, ar kitais su Pirkėju suderintais standartais; - IS integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis priežiūra; - veiklos pokyčių valdymo paslaugos; - rekomendacijų dėl techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimo parengimas. - Perkamų Paslaugų savybės nustatytos pateiktame techniniame aprašyme (specifikacijoje) (konkurso sąlygų 1 priedas). - Perkamų Paslaugų suteikimo / atlikimo vieta – Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.; Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.; Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.; Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.; Ozo g. 4A, Vilnius. - Pirkimo sutarties vykdymo sąlygos nurodytos pirkimo sutarties projekte, kuris pateikiamas šių konkurso sąlygų priede Nr. 3.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjas pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus: Eil. Nr.; Kvalifikacijos reikalavimai; Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė; Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai. 3.1.1.; Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas; Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetetingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Jei tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis vienetas, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau, kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama dokumento kopija*.. 3.1.2.; Tiekėjas turi teisę verstis projektų valdymo (taikoma I ir II pirkimo dalims), informacinių sistemų kūrimo ir diegimo techninės priežiūros, informacinių sistemų ir informacinių technologijų analizės (taikoma II pirkimo daliai) veiklomis.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas; Tiekėjo (juridinio asmens) įstatų tinkamai patvirtintos kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (tinkamai patvirtinta dokumento kopija*) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. (dokumentai pateikiami tik dėl tos (-ų) pirkimo objekto dalies (-ių) (prekių, kurioms taikomas reikalavimas), kurai (-ioms) taikomas reikalavimas ir dėl kurios (-ių) tekimas pasiūlymas). 3.1.3.; Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 (trejus) metus, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) turi būti sėkmingai įvykdęs (ir) ar vykdo bent vieną sutartį ar atskiras sutartis kurių vertė turi būti ne mažesnė kaip 21 000,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai eurų) be PVM (I pirkimo daliai) ir (ar) ne mažesnė kaip 84 000,00 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai eurų) be PVM (II pirkimo daliai) ir apima šias veiklas: - veiklos procesų analizės bei veiklos procesų pertvarkymas ir optimizavimas informacinių technologijų srityje (taikoma I pirkimo daliai); - informacinių technologijų (IT) ir informacinių sistemų (toliau – IS) kūrimo (specifikavimo, projektavimo, konstravimo ir/ar diegimo) projektų priežiūra ir konsultavimas (taikoma II pirkimo daliai); - IS architektūros, bendrųjų techninių ir funkcinių reikalavimų rengimas (taikoma I pirkimo daliai); - IS bandymo (testavimo) plano ir bandymo (testavimo) scenarijų parengimas (taikoma II pirkimo daliai); IS įsilaužimo testavimas, atliekant įsilaužimo testavimą (taikoma II pirkimo daliai).; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas; Pateikia tiekėjo vadovo patvirtintą įvykdytų bei vykdomų sutarčių sąrašą. Kiekvienai sutarčiai turi būti nurodyta: - Užsakovas (įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo); - Sutarties vertė; - Projekto pavadinimas, vertė; - Sutarties atlikimo laikotarpis; - Trumpas suteiktų paslaugų aprašymas; Paslaugų gavėjo pažyma apie suteiktas paslaugas ir jų apimtis. Tiekėjas gali pateikti kelias atskiras sėkmingai įvykdytas (ir) ar vykdomas sutartis, kurių bendra vertė ir veiklų sąrašas atitiktu šį reikalavimą. Pateikiama dokumento kopija*. (dokumentai pateikiami tik dėl tos (-ų) pirkimo objekto dalies (-ių) (prekių, kurioms taikomas reikalavimas), kurai (-ioms) taikomas reikalavimas ir dėl kurios (-ių) tekimas pasiūlymas). 3.1.4.; Tiekėjas yra įdiegęs ir dirbantis pagal kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 (lietuviška versija – LST EN ISO 9001:2008) standartų reikalavimus arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas; Pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčių dokumentų kopijas. Pirkėjas taip pat priima ir kitus tiekėjų lygiaverčių kokybės vadybos priemonių užtikrinimo įrodymus, pavyzdžiui, tiekėjo parengtus taikomųjų vadybos priemonių aprašymus. Pateikiama dokumento kopija*.. 3.1.5.; Tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymui, privalo turėti kvalifikuotus specialistus. Specialistai, kurie tiesiogiai bendraus su Pirkėju turi gerai mokėti lietuvių kalbą (tuo atveju, jei specialistas nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, išlaidos vertimo paslaugoms turės būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą). Specialistai turi atitikti žemiau nurodytus minimalius reikalavimus. Teikėjas Projekto komandoje turi pasiūlyti pakaitinį specialistą projekto vadovui, atitinkantį žemiau nurodytus minimalius reikalavimus. Tiekėjo komandoje privalo būti šie specialistai:; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas; - Tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens patvirtintas ekspertų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame turi būti nurodytas eksperto vardas, pavardė, darbo patirtis (metais) ar tiesiogiai bendraus su Pirkėju; - ekspertų gyvenimo aprašymai (CV). Gyvenimo aprašyme (CV) būtina nurodyti: išsilavinimą, vykdytas sutartis (nurodant projekto pavadinimą, užsakovą, užsakovo kontaktinį asmenį ir kontaktus, suteiktas paslaugas, paslaugų teikimo laikotarpį), kurias įgyvendinant įgyta reikalaujama patirtis; - ekspertų gyvenimo aprašymuose (CV) minimų diplomų, atestatų ir/ar pažymėjimų ar rekomendacijų kopijos*. Projektų vadovui papildomai turi būti pateikta sertifikato PMP, Prince 2 arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Informacinių sistemų veiklos vertinimo ekspertui papildomai turi būti pateikta sertifikato CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise Onformation Technology) ar ITIL (Information Technology Inrastructure Library) arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Procesų analizės ekspertui papildomai turi būti pateikta sertifikato OCEB (Object Managment Group Certified Expert in Business Process Modelling) arba FCBA (ISEB Foundation Certificate in Business Analysis) arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Informacinių sistemų audito specialistui papildomai turi būti pateikta CISA (Certified Information Systems Auditor) ar GSNA (GIAC Systems and Network Auditor) sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Informacinių sistemų testavimo ekspertui papildomai turi būti pateikta ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) arba ISEB (Information Systems Examination Board) išduoto sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Ergonomikos ekspertui papildomai turi būti pateikta sertifikato CUA (Certified Usability Analyst ) ar BCPE (Board of Certification in Professional Ergonomics) arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Informacinių sistemų architektūros ekspertui papildomai turi būti pateikta TOGAF (The Open Group Architecture Framework) ar CITA (Certified Information Technology Architect) išduoto sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Informacinių sistemų saugos ir audito ekspertui papildomai turi būti pateikta CISM (Certified Information Security Manager) arba CISSP (Certified Information Systems Security Professional) išduoto sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Informacinių sistemų technologinių pažeidžiamumų patikrinimo ekspertui papildomai turi būti pateikta sertifikato GPEN (GIAC Penetration Tester) ar CEH (Certified Ethical Hacker) arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija*. Dalyvavimo kursuose, mokymuose ar seminaruose sertifikatai nėra tinkami. Turi būti išlaikytas egzaminas atitinkamam sertifikatui įgyti (egzaminas, kai nėra užtikrintos asmens autentifikavimo priemonės, yra netinkamas). (dokumentai pateikiami tik dėl tos (-ų) pirkimo objekto dalies (-ių) (prekių, kurioms taikomas reikalavimas), kurai (-ioms) taikomas reikalavimas ir dėl kurios (-ių) tekimas pasiūlymas). 3.1.5.1.; Projekto vadovas (taikoma I ir II pirkimo dalims), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą projektų valdymo kvalifikaciją; - ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį projektų valdymo srityje (skaičiuojant darbo patirtį nesumuojama vienu metu vykdytų kelių projektų/sutarčių trukmių); - vadovavimo mažiausiai 1 (vieno) informacinės sistemos kūrimo ar modernizavimo projekto techninės priežiūros ir konsultavimo paslaugų teikimo ekspertų grupei patirtį.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. 3.1.5.2.; Informacinių sistemų veiklos vertinimo ekspertas, turi turėti (taikoma I pirkimo daliai), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą informacinių sistemų veiklos vertinimo kvalifikaciją; - ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų patirtį teikiant techninės priežiūros paslaugas (skaičiuojant darbo patirtį nesumuojama vienu metu vykdytų kelių projektų/sutarčių trukmių); - dalyvavimo vykdant bent 1 (vieną) su informacinių sistemų veiklos vertinimu susijusią paslaugų teikimo sutartį informacinių sistemų veiklos vertinimo eksperto ar lygiavertėse pareigose, patirtį.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. 3.1.5.3.; Procesų analizės ekspertas (taikoma I ir II pirkimo dalims), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą procesų analizės specialisto kvalifikaciją; - ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį teikiant procesų analizės paslaugas; - dalyvavimo, vykdant bent 1 (vieną) su informacinių sistemų procesų analize susijusią paslaugų teikimo sutartį procesų analizės eksperto ar lygiavertėse pareigose, patirtį.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. 3.1.5.4.; Informacinių sistemų audito ekspertas (taikoma II pirkimo daliai), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą IS auditoriaus kvalifikaciją; - ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį informacinių sistemų audito srityje; - dalyvavimo, vykdant bent 1 (vieną) su informacinių sistemų auditu susijusią paslaugų teikimo sutartį informacinių sistemų auditoriaus ar lygiavertėse pareigose.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. 3.1.5.5.; Informacinių sistemų testavimo ekspertas (taikoma II pirkimo daliai), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą IS testavimo kvalifikaciją; - ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį teikiant techninės priežiūros paslaugas; - dalyvavimo, vykdant bent 1 (vieną) su informacinių sistemų testavimu susijusią paslaugų teikimo sutartį, kurios metu parengė testavimo scenarijus, priėmimo testavimo scenarijus ir vykdė testavimus, patirtį.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. 3.1.5.6.; Ergonomikos ekspertas (taikoma II pirkimo daliai), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą ergonomikos eksperto vertinimo kvalifikaciją; - dalyvavimo, vykdant bent 1 (vieną) su informacinių sistemų ergonomikos vertinimu susijusią paslaugų teikimo sutartį, kurios metu atliko naudotojų sąsajos vertinimą, patirtį.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. 3.1.5.7.; Informacinių sistemų architektūros ekspertas (taikoma I ir II pirkimo dalims), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą informacinių sistemų architekto kvalifikaciją; - ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį teikiant informacinių sistemų architektūros parengimo paslaugas; - dalyvavimo, vykdant bent 1 (vieną) su informacinių sistemų architektūros parengimu susijusią paslaugų teikimo sutartį informacinių sistemų architektūros eksperto ar lygiavertėse pareigose, patirtį.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. 3.1.5.8.; Informacinių sistemų saugos ir audito ekspertas (taikoma II pirkimo daliai), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą informacinių sistemų saugos auditoriaus kvalifikaciją; - ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį teikiant informacijos saugos vertinimo paslaugas; - dalyvavimo, vykdant bent 1 (vieną) su informacinių sistemų sauga susijusių paslaugų teikimo sutartį informacinių sistemų saugos ir audito eksperto ar lygiavertėse pareigose, patirtį.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. 3.1.5.9.; Informacinių sistemų technologinių pažeidžiamumų patikrinimo ekspertas (taikoma II pirkimo daliai), turintis: - tarptautiniu mastu pripažįstamą technologinių pažeidžiamumų patikrinimo eksperto kvalifikaciją; - ne trumpesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį IS technologinių pažeidžiamumų patikrinimo srityje; - dalyvavimo, vykdant bent 1 (vieną) su informacinių sistemų technologinių pažeidžiamumų patikrinimu susijusią sutartį informacinių sistemų technologinių pažeidžiamumų patikrinimo eksperto ar lygiavertėse pareigose.; Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. * Pastabos: 1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacijos reikalavimų lentelės (toliau – lentelės) 3.1. 1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o lentelės 3.1.2 – 3.1.5.9. punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį). - Jei tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti subtiekėjus, jis savo pasiūlyme turi nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo objekto daliai ketina pasitelkti. Taip pat privalo pateikti tiekėjo ir subtiekėjų susitarimų protokolus ar preliminarias sutartis arba lygiaverčius dokumentus (tinkamai patvirtintas kopijas), patvirtinančius, kad, laimėjus pirkimą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui bus prieinami subtiekėjų pajėgumai (pateikiama dokumento kopija). Pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti lentelės 3.1.1. punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus, o lentelės 3.1.2 – 3.1.5.9. punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tiekėjas arba subtiekėjas, arba tiekėjas su subtiekėju kartu. Subtiekėjų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Tiekėjas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį. - Pasiūlymų nagrinėjimo metu tiekėjas negali keisti pasiūlyme nurodytų subtiekėjų ar papildyti pasiūlymą naujais subtiekėjais, kurie nebuvo nurodyti pateiktame pasiūlyme. - Tiekėjas, iš anksto raštu suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekėjus, tačiau pakeisti subtiekėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekėjai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, draudžiama.

- Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju Tiekėjai privalo įrodyti Pirkimo komisijai, kad vykdant Pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti Tiekėjai turi pateikti darbo sutartis ar kitus dokumentus (pvz., ketinimų protokolus), kurie patvirtintų, kad Tiekėjams kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. - Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktas A ir B formas. A forma skirta pasiūlymo daliai, kurioje pateikiama techninė informacija ir kita informacija bei dokumentai. A formoje ir prie jos pridedamuose prieduose tiekėjas negali pateikti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti pasiūlymo kainą. B forma skirta kainai. Užpildytas A ir B formas su atitinkamais priedais tiekėjas deda į atskirus vokus. Šie vokai užklijuojami. Ant kiekvieno iš jų turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, pirkimo pavadinimas ir tiekėjo pavadinimas, taip pat nuoroda, kuriame voke yra techninė pasiūlymo informacija ir kuriame nurodyta kaina. Šie vokai dedami į bendrą voką, kuris perkančiajai organizacijai pateikiamas užklijuotas. Ant šio voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokai su pasiūlymu grąžinami jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas (jo dalis) pateiktas neužklijuotame voke. - Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku). Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai. - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą; - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai; - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė; - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. - Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai/kelioms dalims/visoms dalims. - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. sausio mėn. 30 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Stoties g. 5, Akademijos mstl., Kėdainių r., Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. - Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku. - Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninio aprašymo (specifikacijos) reikalavimus ir pan. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos nurodyti išlaidas, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą. - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, šių konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šių konkurso sąlygų 1.8. punkte nurodytu elektroniniu paštu

- VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

- Vokai su pasiūlymais atplėšiami dviejuose Komisija posėdžiuose. Pirmajame posėdyje atplėšiami vokai, kuriuose yra pasiūlymo techniniai duomenys ir kita informacija apie tiekėjus bei dokumentai, antrajame – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekėjus, vyks adresu Stoties g. 5, Akademijos mstl., Kėdainių r., 211 kab Šie vokai bus atplėšiami – 2018 m. sausio 30 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos respublikos laiku). - Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. - Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu. - Vokų su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekėjus atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pagrindinius techninius duomenis ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu nors vienas procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas pageidauja, skelbiamos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias atsižvelgiama vertinant pasiūlymus. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems tiekėjams. - Vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo Komisijos posėdis gali įvykti tik tada, kai Pirkėjas patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų techninių duomenų, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Pirkėjas praneša visiems tiekėjams raštu, kartu nurodo ir antrojo Komisijos posėdžio, kurio metu bus atplėšti vokai su pasiūlymų kainomis, vietą ir vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo datą ir laiką (valandą, minutes). Jeigu Pirkėjas, patikrinęs ir įvertinęs voke su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekėjus pateiktus duomenis, atmeta tiekėjo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina yra saugomas su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. - Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Pirkėjas negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. - Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. - Komisija nagrinėja: - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose Konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus. - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Bus vertinama bendra pasiūlymo kaina be PVM. - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal šiame priede nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia. - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus vertinamas ekspertiniu vertinimu. Ekspertinis vertinimas – procesas, kurio metu ekspertai, remdamiesi savo žiniomis ir patirtimi, taip pat vadovaudamiesi ekspertinio vertinimo užduotimi, įvertina tiekėjų pasiūlymuose nurodytų pirkimo objektų parametrus. - Ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai išreikšti konkrečiais dydžiais. - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais: Vertinimo kriterijai; Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris; Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime. Kaina (C); X=40. Esamos situacijos ir Pirkėjo aplinkos bei poreikių suvokimas (T1); Y1 =20. 1.1; Projekto tikslų suvokimas (P11); L11 = 0,3. 1.2; Projekto esminių reikalavimų suvokimas (P12); L12 = 0,7. Paslaugų teikimo strategija, siūlomų paslaugų ir jų atitikimas Pirkėjo poreikiams (T2); Y2 =30. 2.1; Siūlomos Projekto vykdymo strategijos aiškumas, vientisumas, pagrįstumas (P21); L21 = 0,5. 2.2; Projekto darbų aprašymo aiškumas ir detalumas bei atitikimas Pirkėjo poreikiams (P22); L22 = 0,5. Paslaugų teikimo plano, rizikų valdymo ir kokybės valdymo procesų tinkamumas įgyvendinamam Projektui (T3); Y3 =10. 3.1; Projekto darbų plano išdėstymo racionalumas ir neprieštaringumas (P31); L31 = 0,5. 3.2; Koordinavimo ir kokybės valdymo plano racionalumas (P32); L32 = 0,2. 3.3; Rizikos faktorių suvokimas, pasiūlyti rizikos sprendimo būdai bei jų pagrįstumas (P33); L33 = 0,3. - Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus: S=C+T; - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X), apvalinant iki skaičiaus šimtųjų: C=CminCp×X; - Kriterijaus T balas apskaičiuojamas sudėjus Ti kriterijų balus: T=T1+T2+T3; - Ti kriterijaus balas apskaičiuojamas kriterijaus parametrų įvertinimų (Pij) sumą dauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi): Ti=iPij×Yi; - Kriterijaus parametro vertinimas (Pij) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rij) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir dauginant iš vertinamo parametro lyginamojo svorio (Lij), apvalinant iki skaičiaus šimtųjų: Pij=RijRmax×Lij; - Rij – vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro vertinimo metu konkrečiam parametrui suteiktų balų vidurkis, t. y. kiekvienas Komisijos narys, vertindamas parametro atitikimą šių konkurso sąlygų 1 priede nustatytiems reikalavimams, suteikia kiekvienam atskiram parametrui tam tikrą balą, visų Komisijos narių suteikti balai yra sumuojami ir apskaičiuojamas parametro vidurkis. - Rmax – geriausia parametro reikšmė pagal vertinimo balus, kuriuos suteikė Komisijos nariai. - Vertinimus atlieka Komisija, prireikus pasitelkdama ekspertus. - Pasiūlymai vertinami 100 balų skalės intervalu sekančia tvarka: - silpnai (0-20); - patenkinamai (21-40); - vidutiniškai (41-60); - gerai (61-80); - puikiai (81-100). - Pasiūlymams taikomi tokie vertinimo kriterijai: 6.21.1. Visiems parametrams skiriamas įvertinimas silpnai – nuo 0 iki 20 balų – jei: 6.21.1.1. kyla pagrįstas įtarimas, kad pasiūlymo atitikimas IS techninio aprašymo (specifikacijos) sąlygoms pagal šį kriterijaus parametrą yra tik formalus, nepakankamai pagrįstas pasiūlyme pristatomais sprendimais ir parodyta kompetencija. Įvertinimas, artimas nuliui, praktiškai reikštų, jog kriterijaus parametras neatitinka IS techniniame aprašyme (specifikacijoje) keliamų reikalavimų; 6.21.1.2. aprašymas, kaip bus vykdomi IS techninio aprašymo (specifikacijos) reikalavimai pagal atitinkamą parametrą, yra mažai įtikinamas arba blogai parengtas, neaprašyti svarbūs komponentai ar darbai, deklaruojami IS techninio aprašymo (specifikacijos) reikalavimai, o ne aprašomi jų pasiekimo būdai; įžvelgiama rizika, kad nebus pasiektas kokybiškas rezultatas ar rodikliai pagal atitinkamą kriterijaus parametrą. 6.21.2. Parametro „Projekto tikslų suvokimas (P11)“ balo reikšmės (R11) įvertinimas: 6.21.2.1. Patenkinamai – nuo 21 iki 40 balų – kai Projekto tikslų analizė pateikta tik apibendrintai, mažai susieta su pasiūlyme pateiktais sprendimais. Projekto koncepcija ne visiškai aiški, pateikta tik apibendrintai arba fragmentiškai, mažai susieta su pasiūlyme pateiktais sprendimais. Siūlomų paslaugų apimtis minimaliai atitinka IS techninio aprašymo (specifikacijos) reikalavimus, tačiau jų neviršija. 6.21.2.2. Vidutiniškai – nuo 41 iki 60 balų – kai pasiūlyme analizuojami Projekto tikslai, tačiau yra neesminių neaiškumų ar neatitikimų IS techninio aprašymo (specifikacijos) nuostatoms. Siūlomų paslaugų apimtis nežymiai viršija vieno iš perkamų paslaugų punktų reikalavimus. 6.21.2.3. Gerai – nuo 61 iki 80 balų – kai pasiūlyme išanalizuoti Projekto tikslai, jų suvokimas visiškai atitinka IS techninio aprašymo (specifikacijos) nuostatas. Jame paminėtos esamos padėties aplinkybės viešajame sektoriuje informacinių sistemų kūrimo ir diegimo bei e. paslaugų plėtros srityse, taip pat atsižvelgta į tokių informacinių sistemų ir e. paslaugų plėtros poveikį tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui. 6.21.2.4. Puikiai – nuo 81 iki 100 balų – kai pasiūlyme išsamiai išanalizuoti Projekto tikslai, pademonstruotas IS techninio aprašymo (specifikacijos) rėmus viršijantis Projekto tikslų ir sąsajų su artimomis Projektui sritimis suvokimas. Jame yra aiškiai išdėstytas patirtimi paremtas esamos padėties suvokimas viešajame sektoriuje informacinių sistemų kūrimo ir diegimo bei e. paslaugų plėtros srityse, taip pat aiškiai ir pagrįstai išdėstytas bei patirtimi paremtas suvokimas apie tokių informacinių sistemų ir e. paslaugų modernizavimo/ plėtros poveikį tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui. 6.21.3. Parametro „Projekto esminių reikalavimų suvokimas (P12)“ balo reikšmės (R12) įvertinimas: 6.21.3.1. Patenkinamai – nuo 21 iki 40 balų – kai pasiūlyme esminiai Projekto reikalavimai aprašyti tik apibendrintai, neišsamiai ir yra mažai susieti su pasiūlyme išdėstytais Projekto tikslais. 6.21.3.2. Vidutiniškai – nuo 41 iki 60 balų – kai pasiūlyme esminiai Projekto reikalavimai yra aprašyti, tačiau yra neesminių neaiškumų ar neatitikimų su pasiūlyme išdėstytu Projekto tikslų suvokimu. 6.21.3.3. Gerai – nuo 61 iki 80 balų – kai pasiūlyme esminiai Projekto reikalavimai yra aprašyti ir aiškiai susieti su pasiūlyme išdėstytais Projekto tikslais bei Pirkėjo poreikiais. Esminiai reikalavimai yra susieti su patirtimi paremtu esamos padėties aplinkybių suvokimu viešajame sektoriuje informacinių sistemų kūrimo ir diegimo bei e. paslaugų modernizavimo/ plėtros srityse, taip pat analogiška projektų įgyvendinimo patirtimi, bei atsižvelgta į patirtimi paremtą suvokimą apie tokių informacinių sistemų ir e. paslaugų funkcionalumo plėtros poveikį tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui. 6.21.3.4. Puikiai – nuo 81 iki 100 balų – kai pasiūlyme esminiai Projekto reikalavimai yra išsamiai aprašyti, aiškiai susieti su pasiūlyme išdėstytais Projekto tikslais bei pilnai atitinka Pirkėjo poreikius. Esminiai reikalavimai yra pagrįsti patirtimi paremtu esamos padėties suvokimu viešajame sektoriuje informacinių sistemų kūrimo ir diegimo bei e. paslaugų modernizavimo/ plėtros srityse, taip pat analogiška projektų įgyvendinimo patirtimi. Be to, esminių reikalavimų suvokimas yra paremtas kompiuterizuojamos veiklos aplinkos analize ir problematika, pagrįstas patirtimi paremtu suvokimu apie tokių informacinių sistemų ir e. paslaugų funkcionalumo plėtros poveikį tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui. 6.21.4. Parametro „Siūlomos Projekto vykdymo strategijos aiškumas, vientisumas, pagrįstumas (P21)“ balo reikšmės (R21) įvertinimas: 6.21.4.1. Patenkinamai – nuo 21 iki 40 balų – kai Projekto koncepcija ne visiškai aiški, pateikta tik apibendrintai arba fragmentiškai. Nepaaiškinta Projekto įgyvendinimo metodologija. 6.21.4.2. Vidutiniškai – nuo 41 iki 60 balų – kai pasiūlyme nėra išsamiai parodyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama konkrečių tikslų. Pateikta vieninga Projekto tikslus atitinkanti koncepcija, tačiau yra neesminių neaiškumų ar neatitikimų IS techninio aprašymo (specifikacijos) nuostatoms, nepakankamai išaiškintos komponentų tarpusavio sąsajos. 6.21.4.3. Gerai – nuo 61 iki 80 balų – kai pasiūlyme parodytos konkrečios priemonės tikslams pasiekti. Pasiūlyme pateikta vieninga koncepcija, visiškai atitinkanti Projekto tikslus, parodytos visų Projekto dalių tarpusavio sąsajos ir pagrįstos jų užtikrinimo priemonės. Pasiūlymas paremtas standartine metodologija, parodant jos tinkamumą siekiant Projekto tikslų. Pateikti reikalavimų analizės ir specifikavimo pavyzdžiai, tačiau pateiktas reikalavimų aprašymo būdas turi neaiškumų dėl būdo išsamumo. 6.21.4.4. Puikiai – nuo 81 iki 100 balų – kai pasiūlyme pademonstruotas IS techninio aprašymo (specifikacijos) rėmus viršijantis sąsajų su artimomis Projektui sritimis suvokimas ir nurodytos konkrečios priemonės tikslams pasiekti. Pasiūlyme pateikta vieninga Projekto koncepcija, papildomai apimanti svarbius aspektus, neįvardintus reikalavimuose, visiškai atitinkanti Projekto tikslus, parodytos visų Projekto dalių tarpusavio sąsajos ir pagrįstos jų užtikrinimo priemonės. Pasiūlymas paremtas specialiai į Projekto tikslus orientuota metodologija. Aiškiai aprašytas išsamus reikalavimų analizės ir specifikavimo būdas, leisiantis pilnai suvokti Projektui keliamus reikalavimus be papildomos analizės. Pateikiami reikalavimų aprašymo pavyzdžiai yra susieti su problemine sritimi ir leidžia pilnai suprasti aprašymo būdo tinkamumą. 6.21.5. Parametro „Projekto darbų aprašymo aiškumas ir detalumas bei atitikimas Pirkėjo poreikiams (P22)“ balo reikšmės (R22) įvertinimas: 6.21.5.1. Patenkinamai – nuo 21 iki 40 balų – kai Projekto darbų, būtinų Projekto įgyvendinimui, sąrašas nepakankamai detalus, būtinieji darbai nėra aiškiai aprašyti, neaiškiai atvaizduoti schematiškai. Kai kurie Projekto darbai nepakankamai ar neracionaliai struktūrizuoti, neparodyti kai kurie nepagrindiniai darbai bei neparodyti visi svarbiausių darbų rezultatai. 6.21.5.2. Vidutiniškai – nuo 41 iki 60 balų – kai pateiktas detalus ir racionalus Projektui įgyvendinti būtinų darbų sąrašas ir aiškus jų aprašymas, tačiau darbų sąraše ir aprašymuose yra neesminių trūkumų ar prieštaravimų Projekto tikslams. Aiškiai aprašyti darbų rezultatai, tačiau aprašyme yra neesminių trūkumų ar neatitikimų Projekto tikslams. 6.21.5.3. Gerai – nuo 61 iki 80 balų – kai pateiktas aiškus ir detalus Projekto darbų sąrašas, atitinkantis pagrindinius darbų rezultatus, išsamiai ir aiškiai aprašyti darbai, būtini Projektui įgyvendinti. Išsamiai ir aiškiai aprašyti darbų rezultatai, parodyti darbams atlikti reikalingi ištekliai. 6.21.5.4. Puikiai – nuo 81 iki 100 balų – kai pateiktas aiškus, detalus ir efektyvus Projekto darbų sąrašas, nurodytos ir pagrįstos darbų tarpusavio sąsajos, darbams skirtas laikas ir terminai pagrįsti ir išsamiai paaiškinti parodant darbams atlikti reikalingus išteklius ir nagrinėjant alternatyvas. Išsamiai ir aiškiai aprašyti ne tik darbai, būtini Projektui įgyvendinti, bet ir papildomi ar pagalbiniai darbai, taip pat išsamiai ir aiškiai aprašyti darbų rezultatai. Aprašomiems darbams pateikiamos aiškios veiklos, organizacinės, kitos su darbu susijusios taisyklės, prielaidos bei kita kontekstinė informacija, leidžianti pilnai suvokti aprašomą darbą. Labai gerai pagrįstai parodytas visų darbų reikalingumas, pagrindžiant per darbų pasiekiamą rezultatą ir leidžiant pilnai suvokti darbo reikalingumą. 6.21.6. Parametro „Projekto darbų plano išdėstymo racionalumas ir neprieštaringumas (P31)“ balo reikšmės (R31) įvertinimas: 6.21.6.1. Patenkinamai – nuo 21 iki 40 balų – kai pateiktas Projekto darbų vykdymo planas nepakankamai detalus arba blogai struktūrizuotas, neparodomi kai kurie nepagrindiniai darbai, nepakankamai pagrįsta darbų tarpusavio sąsaja. 6.21.6.2. Vidutiniškai – nuo 41 iki 60 balų – kai pateiktas detalus ir racionalus Projekto darbų vykdymo planas, pagrįsta darbų tarpusavio sąsaja, tačiau yra neesminių trūkumų ar prieštaravimų. 6.21.6.3. Gerai – nuo 61 iki 80 balų – kai pateiktas aiškus, detalus ir racionalus Projekto darbų vykdymo planas, pagrįsta darbų tarpusavio sąsaja, logiškai atitinkanti pagrindinius darbų rezultatus. 6.21.6.4. Puikiai – nuo 81 iki 100 balų – kai pateiktas aiškus, detalus ir efektyvus Projekto darbų vykdymo planas, darbų ir pagrindinių rezultatų seka, labai gerai pagrįsta jų tarpusavio sąsaja, parodyta, kad sudarant planą siekta optimizuoti žmonių išteklių naudojimą, numatomos alternatyvos sprendžiant problemas dėl vėlavimo ar darbų persidengimo, parodyta plano sąsaja su kitomis pasiūlymo dalimis bei bendra Projekto įgyvendinimo metodologija. 6.21.7. Parametro „Koordinavimo ir kokybės valdymo plano racionalumas (P32)“ balo reikšmės (R32) įvertinimas: 6.21.7.1. Patenkinamai – nuo 21 iki 40 balų – kai pateiktas koordinavimo ar kokybės valdymo planas nepakankamai detalus, blogai struktūrizuotas ar netinkamai aiškus, neparemtas vientisa metodika, neapimantis kai kurių nepagrindinių darbų. 6.21.7.2. Vidutiniškai – nuo 41 iki 60 balų – kai pateiktas detalus ir racionalus koordinavimo ir kokybės valdymo planas, susietas su kitomis pasiūlymo dalimis, tačiau yra neesminių trūkumų ar prieštaravimų. 6.21.7.3. Gerai – kai pateiktas aiškus, detalus ir racionalus koordinavimo ir kokybės valdymo planas, paremtas standartine metodologija, susietas su kitomis pasiūlymo dalimis. Parodytas Pirkėjo vaidmuo ir aprašyta logistika bei sprendimų derinimo procedūros. 6.21.7.4. Puikiai – nuo 81 iki 100 balų – kai pateiktas aiškus, detalus ir efektyvus koordinavimo ir kokybės valdymo planas, susietas su kitomis pasiūlymo dalimis, paremtas bendra projekto įgyvendinimo metodologija. Labai gerai išnagrinėtas Pirkėjo vaidmuo ir aprašyta logistika bei sprendimų derinimo procedūros. Parodyta, kad sudarant planą siekta optimizuoti žmonių išteklių naudojimą. Kokybės valdymo ir koordinavimo planai orientuoti į Projekto specifiką. 6.21.8. Parametro „Rizikos faktorių suvokimas, pasiūlyti rizikos sprendimo būdai bei jų pagrįstumas (P33)“ balo reikšmės (R33) įvertinimas: 6.21.8.1. Patenkinamai – nuo 21 iki 40 balų – kai pateikta apibendrinta rizikos veiksnių analizė, neatsižvelgta į kai kuriuos nepagrindinius veiksnius, ne visi pasiūlyti sprendimo būdai pakankamai atsispindi darbų ar ekspertų funkcijų aprašyme. 6.21.8.2. Vidutiniškai – nuo 41 iki 60 balų – kai pateikta išsami rizikos veiksnių analizė, pasiūlyti pagrįsti jų išvengimo ir sprendimo būdai, tačiau yra neesminių trūkumų, prieštaravimų ar neatitikimų Projekto tikslams. 6.21.8.3. Gerai – nuo 61 iki 80 balų – kai pateikta išsami rizikos veiksnių analizė, pasiūlyti jų sprendimo būdai ir priemonės rizikai išvengti, pagrįstos siūlomomis techninių sprendimų ypatybėmis ir tinkamai susietos su Projekto darbų bei ekspertų funkcijomis, numatytos Projekto įgyvendinimo plane. 6.21.8.4. Puikiai – nuo 81 iki 100 balų – kai pateikta išsami rizikos veiksnių analizė, apimanti ir laikotarpį po Projekto įgyvendinimo, pagrįsta Lietuvos ir užsienio patirties analize ir išskirtinėmis Projekto srities žiniomis. Pasiūlytos efektyvios priemonės rizikai išvengti, šiuolaikiški įvairius aspektus apimantys problemų sprendimo būdai, kurie tinkamai atsispindi techniniuose sprendimuose, Projekto darbų bei ekspertų funkcijų aprašyme, Projekto valdymo ir darbų vykdymo plane.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - galutinis pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techniniame aprašyme (specifikacijoje), ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

- Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose Konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms. - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui. - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų. - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. - Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. - PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu; - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 9 punkte nustatyti atvejai; - Pridedamas sutarties projektas (konkurso sąlygų 3 priedas).

- Baigiamosios nuostatos

- Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse / derybose išlaidos neatlyginamos. - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems konkurso sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus gavusiems tiekėjams bei skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami. - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

- PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 12 psl. - Priedas Nr. 2 – Pasiūlymo forma, 4 psl. - Priedas Nr. 3 – Pirkimo sutarčių projektai, 22 psl.

1 konkurso sąlygų priedas

# TECHNINĖS UŽDUOTIES IR INFORMACINĖS SISTEMOS SPECIFIKACIJOS PARENGIMO BEI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Paslaugų pirkimo pagrindas ir poreikis:

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr.3-422 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0003 ,,Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą teikiamų paslaugų modernizavimas ir plėtra“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-017) buvo skirtas finansavimas pagal Lietuvos 2014 – 2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

  - Pagrindinis Projekto tikslas – didinti Pirkėjo valdomos e. paslaugų informacinės sistemos (toliau – IKMIS 1.0) elektroninių paslaugų vartotojų spektrą bei elektroninių paslaugų prieinamumą, duomenų tikslumą, kokybę, aktualumą ir informacijos pateikimo patogumą išplečiant paslaugų aprėptį, integruojant papildomas funkcijas bei apjungiant skirtingų institucijų teikiamas ekspertines konsultacijas.

  - Projekto metu Pirkėjas kartu su Projekto partneriais modernizuos/ išplės 4 sistemoje IKMIS 1.0 teikiamas elektronines paslaugas:

    - EP. 1. Augalų ligų, kenkėjų ir piktžolių plitimo analizės personalizuotų rezultatų pateikimas;

    - EP. 2. Interaktyvios konsultacijos dėl apsaugos priemonių taikymo paplitus ligai, piktžolėms ar kenkėjams;

    - EP. 3. Interaktyvios konsultacijos dėl integruotos augalų apsaugos taikymo;

    - EP. 4. Nuotoliniai ūkininkų, žemės ūkio specialistų ir konsultantų mokymai internetu, jų akreditacija ir pažymėjimų išdavimas.

Numatomi pakeitimai sistemoje IKMIS 1.0 kuriant modernizuotą/ išplėstą e. paslaugų informacinę sistemą (toliau – IKMIS 2.0) aprašyti žemiau:

1 lentelė. Projekto įgyvendinimo metu numatomi sukurti/atnaujinti funkciniai komponentai

| IKMIS 2.0 funkcinių komponentų grupė | Aprašymas |
| --- | --- |
| Integracinis lygmuo |  |
| Bendrasis integracijos funkcinis modulis | Bus sukurta automatinė duomenų mainų integracija su šio Projekto apimtyje planuojama kurti AAP IS. Naudojantis žiniatinklio paslauga nustatytu periodiškumu iš AAP IS į IKMIS 2.0 bus perduodami duomenys apie augalų apsaugos produktus. |
| Duomenų lygmens funkciniai komponentai |  |
| IKMIS 2.0 klasifikatoriai | IKMIS 2.0 bus įgyvendinti tokie nauji klasifikatoriai: - sodo augalų ligų katalogai; - sodo augalų kenkėjų katalogai; - daržo augalų ligų katalogai; - daržo augalų kenkėjų katalogai. Žemės ūkio augalų katalogai bus papildyti sodo ir daržo augalų aprašais. |
| Vykdymo duomenys | Vykdymo duomenys (žemės ūkio augalų ligų, kenkėjų, piktžolių ir pesticidų parametrų duomenys) bus papildyti šiais nuolatos atnaujinamais duomenimis: - sodo augalų ligų, kenkėjų, piktžolių ir pesticidų parametrų duomenimis; - daržo augalų ligų, kenkėjų, piktžolių ir pesticidų parametrų duomenimis. |
| IKMIS naudotojų duomenys | IKMIS 2.0 duomenų saugykloje papildomai bus kaupiami visų prisijungusių prie IKMIS veiklos subjektų duomenys. |
| Veiklos logikos lygmens funkciniai komponentai |  |
| Pažymėjimų pasirašymas elektroniniu parašu | Mokymosi kursus pabaigusiems ir vertinimo testą išlaikiusiems asmenims bus rengiami ir teikiami kvalifikacijos pažymėjimai, pasirašyti (patvirtinti) elektroninio pasirašymo priemonėmis. |
| Informavimo kanalų parinkimas ir informacinio turinio išsiuntimas | Sukūrus ir įdiegus IKMIS 2.0 mobiliąją aplikaciją, informacinis turinys (informacija pagal pateiktas užklausas ir/arba periodinė informacija) galės būti pateikiamas/siunčiamas per mobiliąją aplikaciją. |
| Vaizdavimo lygmens funkciniai komponentai |  |
| IKMIS 2.0 portalas | Bus išplėstas IKMIS portalo funkcionalumas: - Pateikiami papildomi / patikslinti Stočių duomenys: - augalų ligų ir kenkėjų plitimo rizikos žemėlapiai GIS sistemoje bus tikslesni ir apims geografiškai tankesnę teritoriją; - bus pridėti nauji kenksmingųjų organizmų plitimo prognozavimo moduliai, skirti sodo ir daržo augalams bei jiems būdingiems kenksmingiesiems organizmams: Agrometeorologinių stočių ir Gaudyklių duomenų pagrindu kompiuterinės programos paskaičiuos ir grafiškai pateiks augalų ligų ir kenkėjų plitimo soduose ir daržuose rizikas pagal individualius Paslaugos gavėjo duomenis ir užklausas. - Atnaujintos ir išplėstos elektroninės žemės ūkio augalų, kenksmingųjų organizmų ir augalų apsaugos produktų duomenų bazės/katalogai: - Lietuvai adaptuotos augalų ligų, kenkėjų ir piktžolių duomenų bazės sodams ir daržams su mokslininkų parengtu aprašu, nuotraukomis ir rekomenduojamomis apsaugos priemonėmis; - Lietuvoje registruotų augalų apsaugos produktų duomenų bazė. - Išplėsta nuotolinių konsultacijų teikimo sistema: - bus įtraukta nauja sodininkystės ir daržininkystės konsultavimo sritis, kaip papildomas konsultavimo kanalas, ir teikiamos šios srities ekspertinės konsultacijos IKMIS 2.0 nuotolinių konsultacijų platformoje; - bus sudaryta galimybė vieno langelio principu gauti ekspertines kelių įstaigų, įskaitant Pirkėją, konsultacijas; - bus sudaryta galimybė pateikti atsiliepimą paslaugų administratoriui dėl gautos elektroninės paslaugos tikslumo ir efektyvumo (pvz., nurodant, koks buvo gautas rezultatas panaudojus rekomendacijas). Sukurtas bendro naudojimo IT sprendimas, kurio paskirtis – suteikti galimybę naudotojams, pagal savo atliktą kenksmingų organizmų apskaitą, naudojantis įrankiu, gauti ir analizuoti (peržiūrėti, modeliuoti/ filtruoti) kenksmingo organizmo augalui žalingumo lygio įverčius bei ligų ir kenkėjų katalogus, kurių pagrindu galės priimti sprendimus ir (ar) teikti įvairias paslaugas. Bendro naudojimo IT spendimas bus įgyvendintas ir veiks tokiais pagrindiniais principais: - bendro naudojimo IT sprendimas bus sudarytas iš dviejų dalių: (1) kenksmingų organizmų apskaitos įvedimo/gavimo; (2) kenksmingų organizmų apskaitos analizės ir žalingumo lygio įvertinimo bei ligų ir kenkėjų katalogų formavimo; - IKMIS 2.0 portalas patikrins naudotojo pateiktus užklausos duomenis, suformuos žalingumo lygio įverčius, katalogus ir grąžins rezultatą. Šis rezultatas galės būti per panaudotas naudotojų savo e. paslaugų kūrimui/teikimui |
| IKMIS 2.0 mobilioji aplikacija | Bus sukurta mobili integruotos augalų apsaugos stebėjimų, sprendimų priėmimo ir prognozių sistema, kurią sudarys: - Elektroninė duomenų apie pasėliuose pasireiškiančius kenksmingus organizmus pateikimo sistema: augalininkystės konsultantų pateikiami realūs pasėlių stebėjimų duomenys augalų vegetacijos metu; - Elektroninė Lietuvoje registruotų augalų apsaugos produktų duomenų sistema: Lietuvoje registruotų augalų apsaugos produktų duomenų bazė ir naudojimo rekomendacijos; - Elektroninė naudotų augalų apsaugos produktų pateikimo sistema: realizuotos priemonės Paslaugos gavėjui, pagal poreikį, esant laukuose (pagal tikslią vietovę), pateikti realią augalų apsaugos produktų naudojimo situaciją; - Elektroninė rekomendacijų teikimo sistema: Pirkėjo konsultantų vykdomų žemės ūkio augalų stebėjimų rezultatų susisteminta informacija (žemėlapiai, parodantys faktinę situaciją apie ligų bei kenkėjų paplitimą) su rekomendacijomis; - Elektroninė nuotolinio mokymo sistema: mokymo kursų grafikai ir informacija apie mokymo vietas; registracija į mokymo kursus: kursų pasirinkimas iš sąrašo ir registracijos patvirtinimo gavimas. |

- Siekiant užtikrinti sėkmingą Projekto įgyvendinimą ir jam skiriamų lėšų įsisavinimą, numatoma įsigyti IS techninio aprašymo (specifikacijos) parengimo, techninės priežiūros, IS diegimo kokybės užtikrinimo ir konsultacijų, atsparumo įsilaužimui testavimo, ergonomikos testavimo ir veiklos pokyčių valdymo paslaugas.

- I pirkimo dalies paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. II pirkimo dalies paslaugos turi būti atliktos ne vėliau, kaip per 21 mėnesių nuo IKMIS 2.0 IS techninio aprašymo (specifikacijos) suderinimo su atsakingomis institucijomis ir sistemos kūrimo bei diegimo darbų pradžios.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS IR PASLAUGŲ REZULTATAMS

- Detalus perkamų paslaugų, kurias turi suteikti tiekėjas, aprašymas:

I pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Paslauga | Detalesnis aprašymas | Paslaugos suteikimo terminas | Paslaugos rezultatas (rezultato tipas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IKMIS 2.0 veiklos modelio ir techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas |  |  |  |
|  | Esamos situacijos analizė ir veiklos modelio apibrėžimas | Bendrojo paslaugų suteikimo veiklos modelio, apimančio dalyvaujančias organizacijas, jų atsakomybes, pagrindines funkcijas, numatomus veiklos procesų organizavimo pokyčius, apibrėžimas. Atlikti elektroninės paslaugos teikimą, kompiuterizuojamų veiklos procesų, IS naudojimą reglamentuojančių teisės aktų analizę ir parengti reglamentuojančių teisės aktų sąrašą bei rekomendacijas teisės aktų pakeitimams ir (arba) naujų sukūrimui. Paruošti naudotojo portretą, kuriame pateikimas tipiško tikslinės naudotojų grupės atstovo aprašas. Paruošti naudotojo kelionės schemą, kurioje pateikiami tikslinės naudotojų grupės atstovo poreikiai ir naudojimo konteksto informacija visiems kitiems elektroninio paslaugos gyvavimo proceso etapams. Įvykdyti esamų arba busimų naudotojų apklausa. Įvykdyti interviu su esamais arba būsimais elektrinių paslaugų naudotojais. | Ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos | Veiklos modelis (dokumentas ir repozitorius (žr. 1.3)) |
|  | Su modernizuojamų/ plečiamų e. paslaugų teikimu susijusių veiklos vykdymo procesų ir procedūrų apibrėžimas | Su modernizuojamų/ plečiamų e. paslaugų teikimu susijusių Pirkėjo veiklos procesų sąrašo atnaujinimas, su e. paslaugų teikimu susijusių veiklos procesų ir procedūrų atnaujinimas/ apibrėžimas, patikslinant/ aprašant atsakomybes už atskirų proceso žingsnių atlikimą, įeities ir išeities rezultatus. Veiklos procesuose ir procedūrose taip pat turi būti nurodytos automatizuotinos sritys, aiškios nurodytos duomenų mainų sąsajos su vidinėmis ir išorinėmis IS ir valstybės registrais. | Ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos | Veiklos procesų ir procedūrų aprašymas (dokumentas ir repozitorius (žr. 1.3)) |
|  | Reikiamų funkcionalumų ir reikalavimų modernizuojamai/ plečiamai IKMIS 2.0 nustatymas ir t techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas | Detalios IKMIS 2.0 techninio aprašymo (specifikacijos), apimančios (neapsiribojant) funkcinius, nefunkcinius, technologinius ir audito reikalavimus IS, duomenų mainų integracijas, ataskaitas, duomenų modelius ir struktūrą, diegimo projekto etapus bei jų vykdymą, parengimas. Šios paslaugos rezultatas turi būti pateiktas naudojant architektūros centrinio repozitoriumo priemones (pavyzdžiui, ArchiMate, ARIS, MagicDraw) taip, kad rezultatas būtų tarpusavyje susietas su organizacine struktūra, procesais, duomenų tvarkymą ir procesus automatizuojančiais funkciniais elementais ir kitais 1.1 ir 1.2 paslaugų apimtyje parengtais rezultatais. 1.1 – 1.3 paslaugų integruoti rezultatai turi būti pateikti Pirėkjui pasirinkto repozitoriaus redaguojamu formatu. IS techninis aprašymas (specifikacija) turi būti parengta vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika ir joje patvirtintais IS techninio aprašymo (specifikacijos) rengimo reikalavimais bei pavyzdine struktūra. IS techniniame aprašyme (specifikacijoje) rekomenduojama nustatyti: - Kompiuterizuojamos veiklos procesus ir jų pokyčius; - Veiklos reikalavimus IS; - IS realizavimo reikalavimus; - IS kūrimo projekto planą ir nustatyti diegimo būdą. IS techninis aprašymas (specifikacija) turi būti suderintas su Pirkėjo parengtais IS nuostatais. Teikti konsultacijas derinant IS specifikaciją su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos ir jas registruojant. | Ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos | IKMIS 2.0 techninio aprašymas (specifikacija) (dokumentas ir repozitorius) |

II pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Paslauga | Detalesnis aprašymas | Paslaugos suteikimo terminas | Paslaugos rezultatas (rezultato tipas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės priežiūros paslaugos |  |  |  |
|  | Pirkėjo konsultavimas teisiniais, Projekto techninės dokumentacijos atitikimo metodiniams reikalavimams, suderinamumo, atitikimo sistemos tikslams bei apribojimams ir jų įgyvendinimo klausimais | Konsultacijos turi būti teikiamos tiek pagal atskirus Pirkėjo paklausimus, tiek tiekėjo iniciatyva. Konsultacijos turi būti teikiamos remiantis 2014 m. vasario 26 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. T-29 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-04-01) patvirtinta valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, 2011 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu Nr. XI-1807 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31) bei 2015 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-28) patvirtintais metodiniais dokumentais ir kitais teisės aktais, susijusiais su IS steigimu, kūrimu, įteisinimu, duomenų sauga, duomenų mainais ir pan. Konsultavimas teisiniais klausimais pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 30 darbo dienų. | Viso diegimo projekto laikotarpiu Atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo konkrečios Pirkėjo užklausos | Pastabos, pasiūlymai ir rekomendacijos Pirkėjui (konsultacijos) |
|  | Parengtos IKMIS 2.0 sukūrimo ir įdiegimo detalizuotos funkcinės specifikacijos, projektavimo dokumentacijos, IKMIS 2.0 analizės dokumento, IKMIS 2.0 instrukcijų įvertinimas, pastabų ir rekomendacijų dėl atitikimo keliamiems tikslams ir reikalavimams teikimas | Turi būti įvertintas dokumentų tikslumas, pilnumas ir išbaigtumas, turi būti pateikti pastebėti trūkumai ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti ir kokybei užtikrinti, bei išvados dėl dokumentuose aprašytų funkcionalumų atitikimo keliamiems tikslams ir reikalavimams. Atliekant IKMIS 2.0 dokumentacijos vertinimą rekomenduojama remtis 2009 m. gruodžio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. T-126 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-04-04) patvirtintomis projektų įgyvendinimo priemonėmis bei techninės priežiūros rekomendacijomis. | Diegimo projekto analizės bei projektavimo etape | Vertinimo ataskaitos su pastabomis ir rekomendacijomis (dokumentai) |
|  | Testavimo principų, scenarijų ir sistemos priėmimo kriterijų parengimas | Prieš testavimo etapo pradžią turi būti parengtas testavimo principų dokumentas, apibrėžiantis testavimo proceso eigą, terminus, atsakomybes. Taip pat kartu su testavimo principais turi būti aprašyti sistemos priėmimo kriterijai, kurių pagrindu būtų galima vertinti sistemos tinkamumą pereiti į bandomąją eksploataciją. Taip pat turi būti parengti ir suderinti detalūs testavimo scenarijai (žingsniai, atsakomybės, laukiamas rezultatas), apimantys visus su e. paslaugų teikimu susijusius procesus. Prie scenarijų turi būti nurodyti jiems reikalingi testavimo duomenys. | 10 d. d. iki testavimo etapo pradžios | Testavimo principai ir sistemos priėmimo kriterijai (dokumentai) Testavimo scenarijai (dokumentai) |
|  | Konstruojamų IKMIS 2.0 komponentų ir posistemių bei e. paslaugų atitikties IKMIS 2.0 komponentų specifikacijoms, IKMIS 2.0 techniniam projektui kontrolė, apimanti: |  |  |  |
|  | Priėmimo testavimo etapo koordinavimą | Detalaus testavimo etapo plano parengimas ir jo vykdymo kontrolė, dalyvavimas IKMIS 2.0 priėmimo testavimo sesijose dėl scenarijų vykdymo kontrolės ir klaidų analizės, testavimo statuso ataskaitų parengimas ir pateikimas, bendras testavimo valdymo įrankio klaidų registravimui ir sprendimui pasirinkimas ir valdymas, testavimo statuso susitikimai pagal Pirkėjo poreikį, testavimo etapo ataskaitos parengimas pateikiant (tačiau neapsiribojant) testavimo išvadas dėl sistemos tinkamumo bandomajai eksploatacijai. | Koordinavimas vykdomas viso testavimo etapo metu Testavimo ataskaita turi būti parengta per 5 d. d. nuo priėmimo testavimų pabaigos | Detalus testavimo etapo planas (dokumentas) Testavimo statuso ataskaitos (dokumentai) Testavimo vertinimo ataskaita (dokumentas) |
|  | Bandomosios eksploatacijos etapo koordinavimą | Detalaus bandomosios eksploatacijos plano (apimančio atsakomybes, veiksmus, terminus) parengimas, bandomosios eksploatacijos metu užregistruotų klaidų šalinimo kontrolės įvertinimas, šalinimo kontrolės atlikimas, testavimo atlikimas ir išvadų dėl klaidų pašalinimo parengimas, perėjimo į gamybinę eksploataciją kriterijų apibrėžimas. | Detalus bandomosios eksploatacijos planas turi būti parengtas 10 d. d. iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios Koordinavimas vykdomas viso bandomosios eksploatacijos etapo metu teikiant pastabas, rekomendacijas ne vėliau kaip 2 d. d. nuo neatitikimo pastebėjimo | Detalus bandomosios eksploatacijos planas (dokumentas) Pastabos, rekomendacijos bandomosios eksploatacijos eigos atitikimui plane numatytoms veikloms ir terminams (konsultacijos) |
|  | IKMIS 2.0 diegimo kokybės užtikrinimas ir konsultacijos, apimančios: |  |  |  |
|  | Projekto techninės priežiūros plano parengimą ir valdymą | Projekto techninės priežiūros plano grafiko ir dalyvių atsakomybių parengimas, suderinimas su Pirkėju ir jo laikymosi kontrolė. Projekto techninės priežiūros planas turi apimti: - techninės priežiūros tikslus ir prioritetus; - etapų apimtį ir pateiktis; - detalizuotus ir suderintus priežiūros ir diegimo laiko grafikus; - naudojamus standartus ir kokybinius reikalavimus, vertinimo kriterijus; - kontrolės taškų vertinimą; - testavimo prioritetus ir leistinus nukrypimus; - rizikos valdymą; - Projekto incidentų problemų ir pakeitimų valdymą. Techninės priežiūros ketvirtinėse ataskaitose turi būti pateiktas nustatytų problemų sąrašą, pastebėti trūkumai, jų svarbos lygio įvertinimas ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti. | Projekto techninės priežiūros planas turi būti parengtas per 14 d. d. nuo sutarties pasirašymo datos Projekto techninės priežiūros planas turi būti nuolat atnaujinamas Techninės priežiūros ketvirtinės ataskaitos teikiamos viso techninės priežiūros etapo metu | Projekto techninės priežiūros planas (dokumentas) Techninės priežiūros veiklos ketvirtinės ataskaitos (dokumentai) |
|  | Atliekamų IKMIS 2.0 komponentų ir posistemių konstravimo darbų atitikties Projekto planui kontroliavimą | Projekto plane aprašytų IKMIS 2.0 komponentų ir posistemių konstravimo darbų priežiūra siekiant, kad darbai būtų vykdomi Projekto plane nurodytais terminais. | Viso diegimo projekto laikotarpiu nustatytu periodiškumu | Patikros aktai (dokumentai) |
|  | Projekto valdymo ir kokybės užtikrinimą | Projekto vykdymo reglamento parengimas, suderinimas su Pirkėju ir jo vykdymo kontrolė visuose Projekto etapuose. | Projekto vykdymo reglamentas turi būti parengtas per 14 d. d. nuo sutarties pasirašymo datos | Projekto vykdymo reglamentas (dokumentas) |
|  | Projekto rizikų ir kokybės valdymo užtikrinimą | Projekto rizikų valdymo plano parengimas ir kontrolė, rizikų valdymui reikalingų kokybės užtikrinimo priemonių plano siūlymas bei įgyvendinimas. | Projekto rizikų ir kokybės valdymo planas turi būti parengtas per 30 d. d. nuo sutarties pasirašymo datos Atitinkami rizikų ir kokybės užtikrinimo priemonių registrai turi būti atnaujinami viso Projekto laikotarpiu | Rizikų valdymo planas (dokumentas) |
|  | Projekto vykdymo konsultacijas | Dalyvavimas analizės ir projektavimo etapų susitikimuose, nuomonės iškilusiais klausimais teikimas, reikalingų susitikimų (tiek tarp Projektą įgyvendinančių, tiek išorinių institucijų) iniciavimas. Ekspertinės konsultacijos organizuojant IKMIS 2.0 kūrimo ir diegimo darbus, nustatant tinkamą jų eiliškumą, užtikrinant Projekto veiklų savalaikiškumą. Pagalba priimant sistemą. | Viso Projekto laikotarpiu Atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo konkrečios Pirkėjo ir (ar) Projekto partnerio užklausos | Pastabos, pasiūlymai ir rekomendacijos Pirkėjui ir (ar) Projekto partneriams (konsultacijos) |
|  | Perėjimo prie IKMIS 2.0 priemonių bei veiklos tęstinumo plano parengimą | Perėjimo prie IKMIS 2.0 sistemos priemonių planas turi apibrėžti kritinius terminus, reikalingus teisės aktus, reikalingas naujas veiklos procedūras bei instrukcijas ir kitus panašius pokyčius, kurie turi būti įgyvendinti organizacijai pereinant prie e. paslaugų teikimo. Taip pat turi būti įvardinti konkretūs reikalingi pagrindiniai kriterijai, rizikos bei jų valdymo būdai, siekiant užtikrinti sėkmingą organizacijos veiklą pradėjus teikti modernizuotas/ išplėstas e. paslaugas. Veiklos tęstinumo valdymo planas turi būti parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-19) patvirtintomis saugos dokumentų turinio gairėmis. | Planas turi būti parengtas per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos Esant poreikiui, planas turi būti atnaujinamas viso Projekto laikotarpiu. | Perėjimo prie IKMIS 2.0 priemonių bei veiklos tęstinumo valdymo planai (dokumentai) |
|  | IKMIS 2.0 technologinio pažeidžiamumo ir atsparumo įsilaužimui vertinimo paslaugos | Remiantis OWASP iniciatyvos parengtomis internetinės programinės įrangos įsilaužimo testavimo gairėmis, IKMIS 2.0 technologinio pažeidžiamumo ir atsparumo įsilaužimui vertinimo paslaugos turi apimti: - išorinio kompiuterių tinklo perimetro patikrinimą (patikrinimas atliekamas turint minimalias žinias apie Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūrą imituojant potencialaus įsilaužėlio iš interneto veiksmus); - vidinio kompiuterinio tinklo infrastruktūros patikrinimą; - Pirkėjo serverių saugumo patikrinimą; - sistemos tvarkytojų darbo vietų saugumo patikrinimą; - duomenų bazių valdymo sistemų (DBVS) patikrinimą; - vidinių e. paslaugų sistemos tvarkymo priemonių, kurios prieinamos tiek naudojant interneto naršykles, tiek ir specializuotas sistemos tvarkymo priemones, patikrinimą; - tinklo įrangos auditą – turi būti patikrintas tinklo įrangos konfigūracijos saugumas, galimybė nukreipti tinklo srautą į auditoriaus kompiuterį ir tokiu būdu perimti konfidencialius duomenis ir/ar slaptažodžius; - bevielio tinklo prieigos taškų auditą – turi būti patikrinta ar nėra savavališkai įrengtų bevielės prieigos taškų ar galimybės juos savavališkai įrengti; - patikrinimą, kaip e. paslaugų sistemos infrastruktūra yra apsaugota nuo savavališko (nesankcionuoto) tinklo ir kompiuterių įrenginių įrengimo; - ugniasienių konfigūracijos patikrinimą atitinkamomis programinėmis priemonėmis ir, jei įmanoma, peržiūrint ugniasienės konfigūraciją rankiniu būdu; - kompiuterizuotų darbo vietų saugumo patikrinimą; - slaptažodžių auditą – turi būti patikrinta ar organizacijos darbuotojai naudoja patikimus slaptažodžius, ar įmanoma juos atspėti arba parinkti; - intraneto tinklapių (ar aplikacijų, kurių paslaugų gavėjų sąsaja realizuota interneto naršyklės pagrindu) patikrinimą; - centralizuotos atnaujinimų ir konfigūravimo sistemos darbo efektyvumo patikrinimą (remiantis anksčiau atliktais patikrinimais nustatomas sistemų atnaujinimo efektyvumas ir, jei aptinkama, jos įtaka pažeidžiamumų prevencijai). | Informacinių sistemų technologinio pažeidžiamumo ir atsparumo įsilaužimui vertinimo, sistemos pajėgumo testavimo ir naudotojų prieigos ergonomiškumo atitikties vertinimo paslaugos turi būti atliktos iki bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos | Technologinio pažeidžiamumo ir atsparumo įsilaužimui vertinimo ataskaita (dokumentas) |
|  | IKMIS 2.0 pajėgumo, pralaidumo, darbo laiko ir prieinamumo ribojimų dėl infrastruktūros ir aplinkos faktorių testavimo paslaugos | Sistemos pajėgumo, pralaidumo, darbo laiko ir prieinamumo ribojimų dėl infrastruktūros ir aplinkos faktorių bandymo (testavimo) (angl. Stress tests) scenarijų parengimas, testavimo atlikimas ir rekomendacijų dėl trūkumų šalinimo ar informacinių technologijų infrastruktūros ir aplinkos faktorių gerinimo, pateikimas. |  | Bandymo scenarijai ir testavimo ataskaita (dokumentas) |
|  | IKMIS 2.0 naudotojų prieigos ir atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimas | Turi būti parengta detali e. paslaugų gavėjų prieigos ergonomikos testavimo metodika su apibrėžtais rizikos faktoriais, aiškia testavimo apimtimi bei atsakomybėmis. Metodiką suderinus su Pirkėju turi būti atliktas testavimas ir parengta išsami testavimo ataskaita ir rekomendacijos dėl neatitikčių šalinimo. Naudotojų prieigos ergonomiškumo atitiktis turi būti įvertinta šiems ergonominiams reikalavimams: - LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2006)“; - LST EN ISO 9241-210:2011 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. Į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas (ISO 9241-210:2010)“; - ir (ar) kitiems su Pirkėju suderintiems standartams. |  | Naudojimo patogumo testavimo ataskaita, apimanti testavimo metodiką (tikslus, metodus ir eigą), naudojimo patogumo vertinimo rezultatų aprašymą, rekomendacijas (dokumentas) |
|  | IKMIS 2.0 integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis priežiūra | Turi būti pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos IKMIS 2.0 integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis analizės ir projektavimo dokumentacijai užtikrinant reikiamos informacijos panaudojimą. | Integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis analizės ir projektavimo dokumentacijos vertinimas turi būti atliktas per 5 d. d. nuo dokumentacijos pateikimo | Pastabos integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis analizės ir projektavimo dokumentacijoms (dokumentas) |
|  | Veiklos pokyčių įgyvendinimo techninės pagalbos paslaugos | Projekto vykdymo metu turi būti teikiamos konsultacijos ir techninė pagalba dėl pasikeitusių veiklos procesų atsiradusių išorinių ir vidinių veiklos pokyčių įgyvendinimo. Pirkėjo darbuotojai turi būti supažindinti su naujais veiklos procesais, procedūromis, funkcijų ir atsakomybių pokyčiais ir išmokyti teikti modernizuotas/ išplėstas e. paslaugas. Turi būti sudaryta galimybė elektroninės paslaugos teikėjo darbuotojams gauti pagalbą techniniais modernizuojamų/ plečiamų elektroninių paslaugų teikimo klausimais. | Veiklos pokyčių įgyvendinimo konsultacijos ir techninė pagalba turi būti teikiama viso Projekto laikotarpiu | Konsultacijos ir techninė pagalba dėl veiklos pokyčių įgyvendinimo Pirkėjui (konsultacijos) |
|  | Rekomendacijų dėl techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimo parengimas. | Turi būti įvertinta ar, įgyvendinus Projekto veiklas, reikia atlikti IS techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimą. Jeigu, atlikus įvertinimą, paaiškėja, kad IS techninis aprašymas (specifikacija) turėtų būti atnaujinti, turi būti patiktos rekomendacijos dėl IS techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimo. IS techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimas turi būti atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. | Per 5 d. d. po bandomosios eksploatacijos | Rekomendacijos dėl IS techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimo |

- (II pirkimo daliai) Tiekėjas pateikia galutinę atliktų Paslaugų ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis apie sukurtą informacinę sistemą, elektronines paslaugas, jų silpnąsias, stipriąsias puses, galimas rizikas ir plėtros galimybes ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki sutarties pabaigos.

- Visi šioje techninėje specifikacijoje įvardinti Paslaugų rezultatai suteiktais laikomi tik tuo atveju, jei juos suderina ir patvirtina Pirkėjas.

- ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ PARENGIMAS

- Visi dokumentai turi būti parengti vadovaujantis aktualia teisės aktų redakcija.

- Visos minėtos ataskaitos ir dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba elektroniniu (.doc ir/arba .xls) formatu kompaktinėse laikmenose.

- Suderinti dokumentų originalai ir kompaktinės laikmenos turi būti pristatyti pasirašymui per 3 darbo dienas nuo jų suderinimo dienos Pirkėjui adresu Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.

2 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR SPECIFIKACIJOS PARENGIMO

PASLAUGŲ PIRKIMO

A dalis.  Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2018 m. ______ mėn. ____ d.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias paslaugas:

I pirkimo daliai (Informacinės sistemos  techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas):

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (detalūs paslaugų aprašymai pateikiami šio pasiūlymo priede)*:

| Eil.Nr. | Paslaugų techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės (bendras paslaugų aprašymas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Esamos situacijos ir Pirkėjo aplinkos bei poreikių suvokimas (T1)* |  |
| 2 | Paslaugų teikimo strategija, siūlomų paslaugų ir jų atitikimas Pirkėjo poreikiams (T2)* |  |
| 3 | Paslaugų teikimo plano, rizikų valdymo ir kokybės valdymo procesų tinkamumas įgyvendinamam Projektui (T3) * |  |

*Pastabos:

Rekomenduojama, kad detalūs paslaugų aprašymai, kurie bus pateikti pasiūlymo priede, neviršytu:

1) Projekto tikslų suvokimas – 3 psl.

2) Projekto esminių reikalavimų suvokimas – 4 psl.

3) Siūlomos Projekto vykdymo strategijos aiškumas, vientisumas, pagrįstumas – 5 psl.

4) Projekto darbų aprašymo aiškumas ir detalumas bei atitikimas Pirkėjo poreikiams – 8 psl.

5) Projekto darbų plano išdėstymo racionalumas ir neprieštaringumas – 5 psl.

6) Koordinavimo ir kokybės valdymo plano racionalumas – 3 psl.

7) Rizikos faktorių suvokimas, pasiūlyti rizikos sprendimo būdai bei jų pagrįstumas – 3 psl.

II pirkimo daliai (Techninės priežiūros paslaugos):

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (detalūs paslaugų aprašymai pateikiami šio pasiūlymo priede)*:

| Eil.Nr. | Paslaugų techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės (bendras paslaugų aprašymas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Esamos situacijos ir Pirkėjo aplinkos bei poreikių suvokimas (T1)* |  |
| 2 | Paslaugų teikimo strategija, siūlomų paslaugų ir jų atitikimas Pirkėjo poreikiams (T2)* |  |
| 3 | Paslaugų teikimo plano, rizikų valdymo ir kokybės valdymo procesų tinkamumas įgyvendinamam Projektui (T3) * |  |

*Pastabos:

Rekomenduojama, kad detalūs paslaugų aprašymai, kurie bus pateikti pasiūlymo priede, neviršytu:

1) Projekto tikslų suvokimas – 3 psl.

2) Projekto esminių reikalavimų suvokimas – 4 psl.

3) Siūlomos Projekto vykdymo strategijos aiškumas, vientisumas, pagrįstumas – 5 psl.

4) Projekto darbų aprašymo aiškumas ir detalumas bei atitikimas Pirkėjo poreikiams – 8 psl.

5) Projekto darbų plano išdėstymo racionalumas ir neprieštaringumas – 5 psl.

6) Koordinavimo ir kokybės valdymo plano racionalumas – 3 psl.

7) Rizikos faktorių suvokimas, pasiūlyti rizikos sprendimo būdai bei jų pagrįstumas – 3 psl.

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

3. Vykdant sutartį pasitelksiu šį subtiekėją (-us) ar subteikėją  (-us)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) | Subtiekėjo adresas, tel. Nr. | Pirkimo objekto dalis ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)

4. Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Pirkėjas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |
| 1 |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 3 ir/ar 4 punktus ir tas pirkimo objektų dalis, kurioms pasiūlymai neteikiami. 3 ir/ar 4  punktų ir tų pirkimo objektų dalių, kurioms pasiūlymai neteikiami, tiekėjas gali nepildyti arba išbraukti. Jei tiekėjas 3 ir (ar) 4 punktų ir (ar) atskirų pirkimo objektų dalių, kurioms pasiūlymai neteikiami, neužpildo arba jį (juos) išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks/pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra/atskiroms pirkimo objektų dalims pasiūlymai neteikiami.

PASIŪLYMAS

DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR SPECIFIKACIJOS PARENGIMO

PASLAUGŲ PIRKIMO

B dalis. Kainos

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų paslaugų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

I pirkimo daliai (Informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas):

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | IS techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

I pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM – [žodžiais] Eur. Į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir kitos išlaidos, išskyrus PVM, kuris sudaro [žodžiais] Eur.

II pirkimo daliai (Techninės priežiūros paslaugos):

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Techninės priežiūros paslaugos | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

II pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM – [žodžiais] Eur. Į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir kitos išlaidos, išskyrus PVM, kuris sudaro [žodžiais] Eur.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus tas pirkimo objektų dalis, kurioms pasiūlymai neteikiami. Tų pirkimo objektų dalių, kurioms pasiūlymai neteikiami, tiekėjas gali nepildyti arba išbraukti. Jei tiekėjas atskirų pirkimo objektų dalių, kurioms pasiūlymai neteikiami, neužpildo arba jį (juos) išbraukia, laikoma, kad atskiroms pirkimo objektų dalims pasiūlymai neteikiami.

3 konkurso sąlygų priedas

(I pirkimo daliai)

PROJEKTAS

Paslaugų teikimo sutartis

[sutarties sudarymo data],  Nr. [sutarties numeris]

[sutarties sudarymo vieta]

[Teikėjo pavadinimas], į. k. [įmonės kodas], registruota buveinė adresu [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau vadinama Teikėju, ir VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, į. k. 110057335, registruota buveinė adresu Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r., toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau abu kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį dėl techninės užduoties ir informacinės sistemos specifikacijos parengimo paslaugų pirkimo (toliau vadinama Sutartimi):

- SUTARTIES OBJEKTAS

- Šia Sutartimi Teikėjas įsipareigoja laiku ir kokybiškai suteikti Užsakovui (1) Veiklos mokelio apibrėžimo, (2) Su modernizuojamų / plečiamų e. paslaugų teikimu susijusių veiklos vykdymo procesų ir procedūrų apibrėžimo, (3) Reikiamų funkcionalumų ir reikalavimų modernizuojamai/ plečiamai informacinei sistemai nustatymo, (4) Informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos), atitinkančias techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus bei Teikėjo pasiūlymą, pateiktą šiam pirkimui, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už kokybiškai, tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Užsakovas perka, o Teikėjas teikia Paslaugas tikslu įgyvendinti Užsakovo projektą ,, Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų, vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“, projekto kodas [projekto kodas] (toliau – Projektas).

- INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

- Nuosavybės teisės ir visos autorių turtinės teisės į visus Teikėjo (įskaitant ir subteikėjus) su Paslaugų teikimu susijusius dokumentus ir sukurtus Paslaugų rezultatus maksimaliam Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytam turtinių teisių galiojimo terminui (Lietuvos Respublikos teritorijoje ir visų užsienio valstybių teritorijoje) pereina Užsakovui nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (akte nurodant konkretų intelektinės veiklos rezultatą, išvardinant konkrečias perduodamas turtines teises). Intelektinės veiklos rezultatą sukūrus subteikėjams, Teikėjas įsipareigoja užtikrinti originalių intelektinės veiklos rezultatų (kūrinių) perdavimą (įskaitant visas autorines turtines teises) Užsakovui.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- Sutarties kaina yra bendra Paslaugų kaina, t. y. tokia, kokią Teikėjas nurodė savo pateiktame pasiūlyme, t. y. [sutarties kaina skaičiais su PVM] Eur ([sutarties kaina žodžiais su PVM]) su PVM, kurią sudaro ([sutarties kaina skaičiais be PVM] Eur Paslaugų kaina be PVM ir [PVM nuo sutarties kainos skaičiais] Eur PVM. Papildomi mokėjimai pagal Sutartį nebus atliekami.

- Į Sutarties kainą įtraukiamos visos Teikėjo patirtos / galimos patirti ir su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos / mokesčiai (išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir kita). Šalys susitaria, kad į Sutarties kainą yra įtraukti atsiskaitymai už Sutarties vykdymo metu sukurtų intelektinės veiklos rezultatų turtinių teisių perdavimą.

- Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra pastovi, fiksuota, nekintama ir nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama vienos iš Šalių iniciatyva, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), nekeičiant Sutarties kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį. Pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymu nustatytam PVM tarifui mokestis bus mokamas pagal įstatymo nustatytą tarifą be atskiro rašytinio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama. Perskaičiuota Sutarties kaina bus taikoma toms Paslaugoms, kurios bus teikiamos po teisės akto, keičiančio pridėtinės vertės mokesčio dydį, oficialios įsigaliojimo dienos.

- Sutarties kaina mokama eurais. Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaito Teikėjui mokėjimo pavedimu į Teikėjo nurodytą banko sąskaitą.

- Teikėjui laiku, t. y. per 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos, ir kokybiškai (taip, kaip numatyta Sutarties techninėje specifikacijoje; Sutarties 1 priedas), suteikus Paslaugas, Užsakovas už jas sumoka per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo sąskaitų-faktūrų / PVM sąskaitų-faktūrų, jas pagrindžiančių dokumentų, Projekto eigos ataskaitų bei Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą už Paslaugas, jei:

  - sąskaitoje-faktūroje / PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data – iki trūkumų ištaisymo dienos;

  - sąskaitoje-faktūroje / PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta neteisinga Paslaugų kaina – iki kol bus pateikta tinkama sąskaita–faktūra / PVM sąskaita-faktūra;

  - nepateikti visi arba pateikti neišsamūs Sutarties 7 punkte nustatyti dokumentai, reikalingi apmokėjimui – iki trūkumų ištaisymo dienos;

  - Paslaugos neteikiamos ar teikiamos nekokybiškai – iki bus pradėtos teikti arba pašalinti visi trūkumai.

- Teikėjas yra atsakingas už galutinės sąskaitos-faktūros / PVM sąskaitos-faktūros, ją pagrindžiančių dokumentų, Projekto eigos ataskaitų bei Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pateikimą Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (vieną dešimtį) darbo dienų nuo Paslaugų teikimo termino pabaigos dienos.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR ATSAKOMYBĖ

- Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Paslaugų teikimo pradžia yra laikoma Sutarties pasirašymo data.

- Visos Šalių prievolės turi būti įvykdytos ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 6 (šešiems) mėnesiams, jei:

  - poreikis pratęsti Sutartį susijęs su Projekto veiklų įgyvendinimo terminų pratęsimu ir / ar pakeitimu;

  - dėl Tiekėjo kaltės negali būti laiku pradėtos vykdyti Projekto techninės priežiūros paslaugos.

- Užsakovui dėl savo kaltės praleidus Sutarties 7 punkte nurodytą apmokėjimo už Paslaugas terminą, jis, Teikėjui reikalaujant, privalo sumokėti 0,02 (dvi šimtąsias) % delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

- Jei Teikėjas dėl savo kaltės Paslaugų nesuteikia laiku, t. y. Sutarties 1 priedo II skyriuje „Reikalavimai paslaugoms ir paslaugų rezultatai“ numatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) % delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

- Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo jų įsipareigojimų visiško įvykdymo.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Teikėjas, vadovaudamasis prie šios Sutarties pridedama technine specifikacija (Sutarties 1 priedas) įsipareigoja:

  - Sutartyje bei jos prieduose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytas Paslaugas (įskaitant ir Paslaugų teikimo metu sukurtus rezultatus bei turtines teises į juos);

  - Visas Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Paslaugas atlikti ne vėliau, kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos;

  - Užsakovui pateikus prašymą elektroniniu paštu [nurodyti Teikėjo e. pašto adresą], pateikti informaciją apie atliktus per praėjusias 2 (dvi) savaites ir per ateinančias 2 (dvi) savaites planuojamus atlikti darbus;

  - užtikrinti, kad Paslaugų teikimą atliks kvalifikuoti ekspertai ir (ar) subteikėjai, atitinkantys pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

  - savo sąskaita apsaugoti ir ginti Užsakovą, jo atstovus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Teikėjo veiksmo ar neveikimo vykdant Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant: bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečiosios šalies teises į patentus, prekių ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Šio įsipareigojimo nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

  - atlyginti Užsakovo nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl to, kad Teikėjas (jo pasitelkti subteikėjai / ekspertai) pažeidė šią Sutartį, t.y. netinkamai vykdo ar nevykdo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

- Užsakovas įsipareigoja:

  - Paslaugų priėmimo–perdavimo aktais priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas ir atsiskaityti Teikėjui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

  - bendradarbiauti su Teikėju, suteikti Teikėjui visą reikalingą ir turimą informaciją ir (ar) dokumentus, kurie būtini Sutarčiai vykdyti. Pasirašius galutinį Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, visi dokumentai grąžinami Užsakovui. Visa informacija ir (ar) dokumentai perduodami ir grąžinami priėmimo-perdavimo aktu;

  - per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo dienos informuoti Teikėją apie bet kokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, nustatytą Sutarties 17.5. punkte, ir sudaryti sąlygas Teikėjui efektyviai ginti savo ir Užsakovo teises bei interesus.

- Šalys pareiškia, kad jos:

  - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

  - Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

  - Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje nuodytas sąlygas;

  - turi teisę ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.

- EKSPERTŲ IR SUBTEIKĖJŲ PASITELKIMAS, JŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

- Šalys susitaria, kad tinkamam Sutarties įgyvendinimui bus pasitelkiami ekspertai. Ekspertų ir (ar) subteikėjų sąrašas ir subteikėjų veiklos, už kurių atlikimą jie yra atsakingi, pateikiami Sutarties 2 priede. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl šios Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Teikėjas pilnai prisiima atsakomybę už subteikėjų veiklą vykdant šią Sutartį.

- Teikėjas negali keisti Teikėjo pasiūlyme nurodyto eksperto ir (ar) subteikėjo, dėl kurio buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties įvykdymo pabaigos likusiam Sutarties vykdymo terminui prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui ir negavęs jo raštiško sutikimo. Keičiamas ekspertas ir (ar) subteikėjas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją.

- Teikėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti eksperto ir (ar) subteikėjo, numatyto Teikėjo pasiūlyme, keitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus ir pateikdamas Užsakovui dokumentus, nurodytus pirkimo dokumentuose, patvirtinančius, jog ekspertas ir (ar) subteikėjas atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

- Teikėjas, siekdamas pakeisti ekspertą ir (ar) subteikėją, turi raštu  informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti rašytinį Užsakovo sutikimą. Užsakovas kartu su Teikėju raštu sudaro susitarimą dėl eksperto ir (ar) subteikėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

  - bet kokiu būdu ir forma išreikšta informacija, kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių vykdoma ūkine-komercine veikla, atliekamomis funkcijomis;

  - Šalių komercinės paslaptys (kaip jos yra apibrėžtos LR CK 1.116 str.), asmens duomenys, elektroniniai dokumentai: duomenų bazės, duomenų failai ir kt., Šalių veiklos analitinė, finansinė informacija, sistemų dokumentai, naudotojų vadovai, eksploatacijos ar pagalbinės procedūros, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties Šalies ar jos darbuotojų, subteikėjų, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija;

  - Šalių sukurti ar ketinami sukurti intelektinės nuosavybės objektai: autorių teisių objektai (kūriniai), prekių ženklai, know-how, taip pat dizainas;

  - kita informacija, kuri bent vienos iš Šalių laikoma konfidencialia ir neviešinama.

- Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:

  - tapo viešai žinoma ir laisvai prieinama, išskyrus atvejį, jei tokia informacija tapo viešai žinoma pažeidus šios Sutarties sąlygas;

  - yra atskleidžiama trečiajai šaliai turint išankstinį rašytinį Šalies sutikimą;

  - kurią Šalis gali būti įpareigota atskleisti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar vykdant teisėtą kompetentingų teisminių ar valdžios institucijų nurodymą, su sąlyga, kad pastaruoju atveju apie tai nedelsiant bus informuojama kita Šalis.

- Šalis, atskleisdama kitai Šaliai konfidencialią informaciją, raštu informuoja kitą Šalį dėl jos konfidencialumo.

- Sutarties Šalys įsipareigoja:

  - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

  - be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti savo, trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų naudai,  interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš kitos Šalies Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip;

  - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. imtis visų būtinų priemonių, siekiant užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

  - visais atvejais pranešti kitai Sutarties Šaliai apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas; taip pat kitą Sutarties Šalį nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą;

  - laikytis ir šių Konfidencialios informacijos saugos principų:

    - informacijos konfidencialumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto paskelbimo;

    - vientisumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio pakeitimo;

    - prieinamumo – užtikrinimo, kad konfidenciali informacija yra prieinama legaliems naudotojams, t.y. asmenims, kurie Sutarties Šalies paskirti atsakingais už duomenų/asmens duomenų gavimą pagal Sutartį, ir tik tada, kai ji (konfidenciali informacija) reikalinga tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas.

- Pasibaigus Sutarties galiojimo terminui/nutraukus Sutartį, Šalys nedelsiant privalo:

  - grąžinti konfidencialią informaciją ją suteikusiai Šaliai arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

  - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, analizes, tyrinėjimus, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

  - patvirtinti kitai Šaliai šiame punkte nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

- Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su asmens duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šiame punkte nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

- Sutarties Šalis, pažeidusi šios Sutarties 26.1. – 26.5.,27.1. – 27.2. punktuose numatytus įsipareigojimus, sumoka kitai Šaliai 10 000,00 Eur (vienos dešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą ir atlygina visus kitos Sutarties Šalies patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

- Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

- Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”

- Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas ir jų įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

- Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- Sutartis gali būti nutraukta:

  - raštišku Šalių susitarimu;

  - nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo bet kurios Šalies pranešimo apie tokias aplinkybes dienos – bet kurios Šalies iniciatyva, taip, kaip nustatyta Sutarties 33 punkte.

  - Užsakovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų raštu informavęs Teikėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

    - teikiamų Paslaugų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Teikėjui, Teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų teikimo trūkumų;

    - Teikėjas didina Paslaugų kainas, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytą atvejį;

    - Teikėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas (šiuo atveju Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Teikėjo visiškas sutartinių įsipareigojimų nevykdymas arba nesavalaikis, nekokybiškas vykdymas, nesilaikant šios Sutarties ir / ar techninės specifikacijos reikalavimų);

    - Teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia ekspertą ir (ar) subteikėją, neatitinkantį Sutarčiai vykdyti reikalingos kvalifikacijos, arba reikalingo Sutarčiai tinkamai ir laiku įvykdyti eksperto ir (ar) subteikėjo neturi.

- Sutarties galiojimas pasibaigia nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Teikėjas netenka teisės atlikti funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta ši Sutartis.

- Nutraukus Sutartį dėl 34.3.1.- 34.3.4. punktuose nurodytų priežasčių, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Užsakovui 5 000,00 Eur (penkis tūkstančių eurų) baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius (dėl Teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo) tiek, kiek Užsakovo patirti nuostoliai viršija baudą.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Iš Sutarties kylantys ar su Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios.

- Šalims nepavykus išspręsti ginčų derybų keliu, jie perduodami nagrinėti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui, bylos teritorinį teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinės registracijos vietą.

- Šalys susitaria, kad, kilus ginčui, Sutartis ir Šalių sutartiniai įsipareigojimai bus aiškinami atsižvelgiant į visus Konkurso dokumentus.

- KITOS NUOSTATOS

- Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

- Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingi Teikėjo atstovai:

  - [pareigos vardas, pavardė, tel., mob. tel., el. pašto adresas]

- Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingi Užsakovo atstovai:

  - [pareigos vardas, pavardė, tel., mob. tel., el. pašto adresas].

- Jei kuri nors šios Sutarties sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių Sutarties sąlygų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu. Visi Sutarties priedai ir susitarimai dėl Sutarties pakeitimo, pratęsimo ar / ir nutraukimo yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešti viena kitai apie Sutarties XII skyriuje nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

- Visi pranešimai, informacija ir kitokia korespondencija turi būti pateikiama raštu ir siunčiama registruotu laišku, per kurjerį, faksu, elektroniniu paštu. Gavimo data bus laikoma išsiuntimo diena, o jei siunčiama registruotu laišku – 5 (penkta) darbo diena nuo išsiuntimo dienos. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai),turinčiais vienodą juridinę galią.

- Sutartis turi priedus, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

  - 1 priedas. Techninė specifikacija;

  - 2 priedas. Ekspertų ir (ar) subteikėjų sąrašas;

  - 3 priedas. Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma.

- Pasirašydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad ją perskaitė, suprato Sutarties sąlygas, turinį, pasekmes ir Sutartis atitinka Šalių išreikštą valią.

- Ši Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

- Laikoma, kad Sutarties priedai vienas kitą paaiškina. Šalys susitaria, kad neaiškumo (aiškinant Sutartį ar iš jos kylančius įsipareigojimus) ar priedų prieštaravimo atveju, Šalys vadovausis 1 Sutarties priedu – technine specifikacija.

- SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

| Teikėjas | Užsakovas |  |
| --- | --- | --- |
| [Teikėjo rekvizitai] | VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |  |
|  | Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r. |  |
|  | Tel. (8 347) 3 78 70, faksas (8 347) 3 70 26 |  |
|  | Įmonės kodas 110057335 PVM mokėtojo kodas LT100573314 - s. LT29 7044 0600 0181 4058 AB SEB bankas Kėdainių filialas, kodas 70440 El. p. info@lzukt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |  |
| [pareigos, vardas, pavardė] [parašas] | [pareigos, vardas, pavardė] [parašas] |  |

| A.V. | A.V. |
| --- | --- |

|  | Paslaugų teikimo sutarties Nr.[sutarties numeris], pasirašytos [sutarties data] 1 priedas |
| --- | --- |

Techninė specifikacija (I pirkimo dalies)

[Nurodoma techninė specifikacija]

|  | Paslaugų teikimo sutarties Nr.[sutarties numeris], pasirašytos [sutarties data] 2 priedas |
| --- | --- |

Ekspertų ir (ar) subteikėjų sąrašas

[Nurodoma . Ekspertų ir (ar) subteikėjų sąrašas ir veiklos, už kurių atlikimą jie yra atsakingi]

|  | Paslaugų teikimo sutarties Nr.[sutarties numeris], pasirašytos [sutarties data] 3 priedas |
| --- | --- |

(forma)

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

prie  [sutarties data] Paslaugų teikimo sutarties Nr. [sutarties numeris]

20... m. [mėnuo] [diena] d., Nr. [numeris]

[vieta]

[Teikėjo pavadinimas], į. k. [įmonės kodas], registruota buveinė adresu [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau vadinama Teikėju, ir VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, į. k. 110057335, registruota buveinė adresu Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r., toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau abu kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi [sutarties data] tarp Šalių sudarytą Paslaugų teikimo sutartimi Nr. [numeris] (toliau – Sutartis), sudaro šį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Aktas):

1. Šiuo aktu Teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima šias Paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslauga | Detalesnis aprašymas | Užduoties atlikimo ir (arba) dokumentų pristatymo terminas | Dokumentas, kuris turi būti parengtas ir pristatytas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Užsakovas neturi Teikėjui pretenzijų dėl Paslaugų atlikimo kokybės.

ARBA:

2. Užsakovas, priimdamas Paslaugas, pažymi šiuos Paslaugų trūkumus: ______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Šiuos trūkumus Teikėjas įsipareigoja pašalinti ne vėliau kaip per [terminas skaičiais] [terminas žodžiais] darbo dienas.

(kiekvienu atveju pasirenkama viena iš 2 punkto alternatyvų)

3. Už suteiktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Teikėjui Sutarties III skyriuje numatyta tvarka ir terminais.

4. Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų teikimo metu Teikėjas sukūrė šiuos dokumentus: [dokumentai], Teikėjas šiuo Aktu perduoda Užsakovui nuosavybės teises į šiame punkte išvardintus dokumentus.

5. Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų teikimo metu Teikėjas sukūrė šį (-iuos) intelektinės veiklos rezultatą (-us) (toliau – Kūrinį (-ius)) – [kūrinio rūšis, pavadinimas ir kiti duomenys, identifikuojantys kūrinį], šiuo Aktu Teikėjas perduoda Užsakovui nuosavybės ir visas autorines turtines teises į Kūrinį maksimaliam autorinių Turtinių teisių galiojimo laikotarpiui visoje Lietuvos Respublikos ir visų užsienio valstybių teritorijoje:

    - atgaminti Kūrinį, įskaitant atskirus jo elementus, informaciją, projektinę medžiagą ir dizainą, visomis formomis ir būdais, tarp jų spausdintine ir elektronine forma;

    - išleisti Kūrinį bet kokia forma ar būdu;

    - adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti Kūrinį;

    - versti Kūrinį ar atskiras jo dalis sudarančią informaciją į užsienio kalbas;

    - viešai rodyti, demonstruoti, skelbti Kūrinį, jo kopijas ar atskirus jo elementus, projektinę medžiagą ir dizainą Lietuvoje ir bet kuriose užsienio valstybėse, įskaitant Kūrinio rodymą parodose, mugėse ir pan.;

    - platinti Kūrinio originalą ir jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lietuvoje ir bet kuriose užsienio valstybėse taip pat importuojant, eksportuojant;

    - transliuoti, viešai skelbti, viešai atlikti ir pateikti Kūrinį ar atskirus jo elementus, projektinę medžiagą ir dizainą kompiuterių tinklais ir bet kokiais kitais būdais ir priemonėmis, tame tarpe talpinti internete ir elektroninėse duomenų bazėse, suteikiant prieigą vartotojams Lietuvoje ir bet kuriose užsienio valstybėse;

    - adaptuoti ar kitaip perdirbti Kūrinį ar atskirus jo elementus, projektinę medžiagą ir dizainą savo nuožiūra, taip pat pasitelkiant tam kitus autorius.

(pasirenkama reikalinga 5.1. – 5.8. papunkčių apimtis)

- Šiuo Aktu Teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad Kūrinys yra originalus ir nepažeidžia jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ar asmeninių neturtinių teisių. Teikėjas sutinka kompensuoti bet kokius nuostolius, kuriuos Užsakovas patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl Kūrinio autorystės ar nuosavybės santykių pažeidimų.

(akto 5-6 punktai  naudojami pagal poreikį; nesant poreikio jų naudoti, atitinkamai keičiama po jų einančių punktų numeracija)

- Pasirašydamos šį Aktą, Šalys patvirtina, kad jį perskaitė, suprato Akto turinį ir sąlygas, Aktas atitinka Šalių išreikštą valią.

- Šis Aktas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

| Teikėjas | Užsakovas |  |
| --- | --- | --- |
| [Teikėjo rekvizitai] | VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |  |
|  | Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r. |  |
|  | Tel. (8 347) 3 78 70, faksas (8 347) 3 70 26 |  |
|  | Įmonės kodas 110057335 PVM mokėtojo kodas LT100573314 - s. LT29 7044 0600 0181 4058 AB SEB bankas Kėdainių filialas, kodas 70440 El. p. info@lzukt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |  |
| [pareigos, vardas, pavardė] [parašas] | [pareigos, vardas, pavardė] [parašas] |  |
| A.V. | A.V. |

(II pirkimo daliai)

PROJEKTAS

Paslaugų teikimo sutartis

[sutarties sudarymo data],  Nr. [sutarties numeris]

[sutarties sudarymo vieta]

[Teikėjo pavadinimas], į. k. [įmonės kodas], registruota buveinė adresu [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau vadinama Teikėju, ir VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, į. k. 110057335, registruota buveinė adresu Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r., toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau abu kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį dėl techninės priežiūros paslaugų pirkimo (toliau vadinama Sutartimi):

- SUTARTIES OBJEKTAS

- Šia Sutartimi Teikėjas įsipareigoja laiku ir kokybiškai teikti Užsakovui Techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), atitinkančias techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus bei Teikėjo pasiūlymą, pateiktą šiam pirkimui, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už kokybiškai, tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Užsakovas perka, o Teikėjas teikia Paslaugas tikslu įgyvendinti Užsakovo projektą ,,Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų, vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“, projekto kodas [projekto kodas] (toliau – Projektas).

- INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

- Nuosavybės teisės ir visos autorių turtinės teisės į visus Teikėjo (įskaitant ir subteikėjus) su Paslaugų teikimu susijusius dokumentus ir sukurtus Paslaugų rezultatus maksimaliam Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytam turtinių teisių galiojimo terminui (Lietuvos Respublikos teritorijoje ir visų užsienio valstybių teritorijoje) pereina Užsakovui nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (akte nurodant konkretų intelektinės veiklos rezultatą, išvardinant konkrečias perduodamas turtines teises). Intelektinės veiklos rezultatą sukūrus subteikėjams, Teikėjas įsipareigoja užtikrinti originalių intelektinės veiklos rezultatų (kūrinių) perdavimą (įskaitant visas autorines turtines teises) Užsakovui.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- Sutarties kaina yra bendra Paslaugų kaina, t. y. tokia, kokią Teikėjas nurodė savo pateiktame pasiūlyme, t. y. [sutarties kaina skaičiais su PVM] Eur ([sutarties kaina žodžiais su PVM]) su PVM, kurią sudaro [sutarties kaina skaičiais be PVM] Eur Paslaugų kaina ir [PVM nuo sutarties kainos skaičiais] Eur PVM. Papildomi mokėjimai pagal Sutartį nebus atliekami.

- Į Sutarties kainą įtraukiamos visos Teikėjo patirtos / galimos patirti ir su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos / mokesčiai (išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.). Šalys susitaria, kad į Sutarties kainą yra įtraukti atsiskaitymai už Sutarties vykdymo metu sukurtų intelektinės veiklos rezultatų turtinių teisių perdavimą.

- Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra pastovi, fiksuota, nekintama ir nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama vienos iš Šalių iniciatyva, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), nekeičiant Sutarties kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį. Pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymu nustatytam PVM tarifui mokestis bus mokamas pagal įstatymo nustatytą tarifą be atskiro rašytinio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama. Perskaičiuota Sutarties kaina bus taikoma toms Paslaugoms, kurios bus teikiamos po teisės akto, keičiančio pridėtinės vertės mokesčio dydį, oficialios įsigaliojimo dienos. .

- Sutarties kaina mokama eurais. Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaito Teikėjui mokėjimo pavedimu į Teikėjo nurodytą banko sąskaitą. Mokėjimai pagal Sutartį atliekami tokia tvarka ir terminais:

| Eil. Nr. | Mokėjimo pagrindas | Mokėjimų sumos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tarpiniai mokėjimai už techninės priežiūros paslaugas mokami 5 (penkiomis) lygiomis dalimis kas ketvirtį viso Sutarties galiojimo metu. Kiekvienas tarpinis mokėjimas mokamas pasirašius Paslaugų, atliktų per laikotarpį, perdavimo–priėmimo aktą ir gavus periodinę Projekto eigos ataskaitą, techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus bei sąskaitą – faktūrą / PVM sąskaitą-faktūrą. Bendra tarpinių mokėjimų suma sudaro 75 proc. visos Sutarties kainos. | [mokėjimo suma skaičiais] Eur [mokėjimo suma žodžiais] su PVM |
| 2. | Galutinis mokėjimas vykdomas pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir gavus galutinę Projekto eigos ataskaitą, techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus bei sąskaitą-faktūrą / PVM sąskaitą-faktūrą – 25 proc. visos Sutarties kainos. | [mokėjimo suma skaičiais] Eur [mokėjimo suma žodžiais] su PVM |

- Teikėjui laiku ir kokybiškai (taip, kaip numatyta Sutarties techninėje specifikacijoje; Sutarties 1 priedas), suteikus Paslaugas, Užsakovas už jas sumoka per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo sąskaitų-faktūrų / PVM sąskaitų-faktūrų, jas pagrindžiančių dokumentų, Projekto eigos ataskaitų bei Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Teikėjas sąskaitą-faktūrą / PVM sąskaitą-faktūrą, ją pagrindžiančius dokumentus, Projekto eigos ataskaitas bei Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Užsakovui pateikia per 10 (vieną dešimtį) darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio, skaičiuojamo nuo Projekto techninės priežiūros plano patvirtinimo dienos, pabaigos.

- Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą už Paslaugas, jei:

  - sąskaitoje-faktūroje / PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data – iki trūkumų ištaisymo dienos;

  - sąskaitoje-faktūroje / PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta neteisinga Paslaugų kaina – iki kol bus pateikta tinkama sąskaita–faktūra / PVM sąskaita-faktūra;

  - nepateikti visi arba pateikti neišsamūs Sutarties 7 punkte nustatyti dokumentai, reikalingi apmokėjimui – iki trūkumų ištaisymo dienos;

  - Paslaugos neteikiamos ar teikiamos nekokybiškai – iki bus pradėtos teikti arba pašalinti visi trūkumai.

- Teikėjas yra atsakingas už galutinės sąskaitos-faktūros / PVM sąskaitos-faktūros, ją pagrindžiančių dokumentų, Projekto eigos ataskaitų bei Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pateikimą Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (vieną dešimtį) darbo dienų nuo Paslaugų teikimo termino pabaigos dienos.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR ATSAKOMYBĖ

- Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Teikėjas gauna informacinės sistemos specifikaciją. Užsakovas  informacinės sistemos specifikaciją Teikėjui planuoja pateikti per 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Paslaugas Teikėjas pradeda teikti pasirašius Sutartį ir gavęs informacinės sistemos specifikaciją.

- Šalių prievolės turi būti įvykdytos ne vėliau kaip per 28 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos (išimtis – Sutarties 12.3 punkte nurodytas Paslaugų atlikimo terminas).

- Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 6 (šešiems) mėnesiams, jei:

  - poreikis pratęsti Sutartį susijęs su Projekto veiklų įgyvendinimo terminų pratęsimu ir / ar pakeitimu;

  - dėl Tiekėjo kaltės ar Užsakovo pateisinamų priežasčių Užsakovas negali Projekto plane nurodytais terminais atlikti informacinės sistemos įdiegimo;

  - Techninės užduoties ir IS specifikacijos rengėjui vėluojant suteikti techninės užduoties ir IS specifikacijos parengimo paslaugas.

- Užsakovui dėl savo kaltės praleidus Sutarties 7 punkte nurodytą apmokėjimo už Paslaugas terminą, jis, Teikėjui reikalaujant, privalo sumokėti 0,02 (dvi šimtąsias) % delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

- Jei Teikėjas dėl savo kaltės Paslaugų nesuteikia laiku, t. y. Sutarties 1 priedo II skyriuje „Reikalavimai paslaugoms ir paslaugų rezultatai“ numatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) % delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

- Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo jų įsipareigojimų visiško įvykdymo.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Teikėjas, vadovaudamasis prie šios Sutarties pridedama technine specifikacija (Sutarties 1 priedas) įsipareigoja:

  - Sutartyje bei jos prieduose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytas Paslaugas (įskaitant ir Paslaugų teikimo metu sukurtus rezultatus bei turtines teises į juos);

  - Visas Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Paslaugas atlikti ne vėliau, kaip per 20 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Užsakovui pateikus prašymą elektroniniu paštu [nurodyti Teikėjo e. pašto adresą], pateikti informaciją apie atliktus per praėjusias 2 (dvi) savaites ir per ateinančias 2 (dvi) savaites planuojamus atlikti darbus;

  - užtikrinti, kad Paslaugų teikimą atliks kvalifikuoti ekspertai ir (ar) subteikėjai, atitinkantys pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

  - savo sąskaita apsaugoti ir ginti Užsakovą, jo atstovus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Teikėjo veiksmo ar neveikimo vykdant Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečiosios šalies teises į patentus, prekių ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Šio įsipareigojimo nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

  - atlyginti Užsakovo nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl to, kad Teikėjas (jo pasitelkti subteikėjai / ekspertai) pažeidė šią Sutartį, t.y. netinkamai vykdo ar nevykdo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

- Užsakovas įsipareigoja:

  - Paslaugų priėmimo–perdavimo aktais priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas ir atsiskaityti Teikėjui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

  - bendradarbiauti su Teikėju, suteikti Teikėjui visą reikalingą ir turimą informaciją ir (ar) dokumentus, kurie būtini Sutarčiai vykdyti. Pasirašius galutinį Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, visi dokumentai grąžinami Užsakovui. Visa informacija ir (ar) dokumentai perduodami ir grąžinami priėmimo-perdavimo aktu;

  - per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo dienos informuoti Teikėją apie bet kokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, nustatytą Sutarties 17.5. punkte, ir sudaryti sąlygas Teikėjui efektyviai ginti savo ir Užsakovo teises bei interesus.

- Šalys pareiškia, kad jos:

  - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

  - Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

  - Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje nuodytas sąlygas;

  - turi teisę ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.

- EKSPERTŲ IR SUBTEIKĖJŲ PASITELKIMAS, JŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

- Šalys susitaria, kad tinkama Sutarties įgyvendinimui bus pasitelkiami ekspertai. Ekspertų ir (ar) subteikėjų sąrašas ir subteikėjų veiklos, už kurių atlikimą jie yra atsakingi, pateikiami Sutarties 2 priede. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl šios Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Teikėjas pilnai prisiima atsakomybę už subteikėjų veiklą vykdant šią Sutartį.

- Teikėjas negali keisti Teikėjo pasiūlyme nurodyto eksperto ir (ar) subteikėjo, dėl kurio buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties įvykdymo pabaigos likusiam Sutarties vykdymo terminui prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui ir negavęs jo raštiško sutikimo. Keičiamas ekspertas ir (ar) subteikėjas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją.

- Teikėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti eksperto ir (ar) subteikėjo, numatyto Teikėjo pasiūlyme, keitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus ir pateikdamas Užsakovui dokumentus, nurodytus pirkimo dokumentuose, patvirtinančius, jog ekspertas ir (ar) subteikėjas atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

- Teikėjas, siekdamas pakeisti ekspertą ir (ar) subteikėją, turi raštu  informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti rašytinį Užsakovo sutikimą. Užsakovas kartu su Teikėju raštu sudaro susitarimą dėl eksperto ir (ar) subteikėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

  - bet kokiu būdu ir forma išreikšta informacija, kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių vykdoma ūkine-komercine veikla, atliekamomis funkcijomis;

  - Šalių komercinės paslaptys (kaip jos yra apibrėžtos LR CK 1.116 str.), asmens duomenys, elektroniniai dokumentai: duomenų bazės, duomenų failai ir kt., Šalių veiklos analitinė, finansinė informacija, sistemų dokumentai, naudotojų vadovai, eksploatacijos ar pagalbinės procedūros, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties Šalies ar jos darbuotojų, subteikėjų, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija;

  - Šalių sukurti ar ketinami sukurti intelektinės nuosavybės objektai: autorių teisių objektai (kūriniai), prekių ženklai, know-how, taip pat dizainas;

  - kita informacija, kuri bent vienos iš Šalių laikoma konfidencialia ir neviešinama.

- Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:

  - tapo viešai žinoma ir laisvai prieinama, išskyrus atvejį, jei tokia informacija tapo viešai žinoma pažeidus šios Sutarties sąlygas;

  - yra atskleidžiama trečiajai šaliai turint išankstinį rašytinį Šalies sutikimą;

  - kurią Šalis gali būti įpareigota atskleisti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar vykdant teisėtą kompetentingų teisminių ar valdžios institucijų nurodymą, su sąlyga, kad pastaruoju atveju apie tai nedelsiant bus informuojama kita Šalis.

- Šalis, atskleisdama kitai Šaliai konfidencialią informaciją, raštu informuoja kitą Šalį dėl jos konfidencialumo.

- Sutarties Šalys įsipareigoja:

  - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

  - be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti savo, trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų naudai,  interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš kitos Šalies Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip;

  - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. imtis visų būtinų priemonių, siekiant užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

  - visais atvejais pranešti kitai Sutarties Šaliai apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas; taip pat kitą Sutarties Šalį nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą;

  - laikytis ir šių Konfidencialios informacijos saugos principų:

    - informacijos konfidencialumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto paskelbimo;

    - vientisumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio pakeitimo;

    - prieinamumo – užtikrinimo, kad konfidenciali informacija yra prieinama legaliems naudotojams, t.y. asmenims, kurie Sutarties Šalies paskirti atsakingais už duomenų/asmens duomenų gavimą pagal Sutartį, ir tik tada, kai ji (konfidenciali informacija) reikalinga tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas.

- Pasibaigus Sutarties galiojimo terminui/nutraukus Sutartį, Šalys nedelsiant privalo:

  - grąžinti konfidencialią informaciją ją suteikusiai Šaliai arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

  - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, analizes, tyrinėjimus, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

  - patvirtinti kitai Šaliai šiame punkte nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

- Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su asmens duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šiame punkte nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

- Sutarties Šalis, pažeidusi šios Sutarties 26.1. – 26.5.,27.1. – 27.2. punktuose numatytus įsipareigojimus , sumoka kitai Šaliai 10 000,00 Eur (vienos dešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą ir atlygina visus kitos Sutarties Šalies patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

- Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

- Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”

- Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas ir jų įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

- Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- Sutartis gali būti nutraukta:

  - raštišku Šalių susitarimu;

  - nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo bet kurios Šalies pranešimo apie tokias aplinkybes dienos – bet kurios Šalies iniciatyva, taip, kaip nustatyta Sutarties 34 punkte.

  - Užsakovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų raštu informavęs Teikėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

    - teikiamų Paslaugų kokybė neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo / pretenzijos apie tai Teikėjui, Teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų teikimo trūkumų;

    - Teikėjas didina Paslaugų kainas, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytą atvejį;

    - Teikėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas (šiuo atveju Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Teikėjo visiškas sutartinių įsipareigojimų nevykdymas arba nesavalaikis, nekokybiškas vykdymas, nesilaikant šios Sutarties ir / ar techninės specifikacijos reikalavimų);

    - Teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia ekspertą ir (ar) subteikėją, neatitinkantį Sutarčiai vykdyti reikalingos kvalifikacijos, arba reikalingo Sutarčiai tinkamai ir laiku įvykdyti eksperto ir (ar) subteikėjo neturi.

- Sutarties galiojimas pasibaigia nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Teikėjas netenka teisės atlikti funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta ši Sutartis.

- Nutraukus Sutartį dėl 35.3.1.- 35.3.4. punktuose nurodytų priežasčių, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Užsakovui 3 000,00 Eur (trys tūkstančių eurų) baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius (dėl Teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo) tiek, kiek Užsakovo patirti nuostoliai viršija baudą.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Iš Sutarties kylantys ar su Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios.

- Šalims nepavykus išspręsti ginčų derybų keliu, jie perduodami nagrinėti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui, bylos teritorinį teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinės registracijos vietą.

- Šalys susitaria, kad, kilus ginčui, Sutartis ir Šalių sutartiniai įsipareigojimai bus aiškinami atsižvelgiant į visus Konkurso dokumentus.

- KITOS NUOSTATOS

- Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

- Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingi Teikėjo atstovai:

  - [pareigos vardas, pavardė, tel., mob. tel., el. pašto adresas]

- Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingi Užsakovo atstovai:

  - [pareigos vardas, pavardė, tel., mob. tel., el. pašto adresas].

- Jei kuri nors šios Sutarties sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių Sutarties sąlygų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu. Visi Sutarties priedai ir susitarimai dėl Sutarties pakeitimo, pratęsimo ar / ir nutraukimo yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešti viena kitai apie Sutarties XII skyriuje nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

- Visi pranešimai, informacija ir kitokia korespondencija turi būti pateikiama raštu ir siunčiama registruotu laišku, per kurjerį, faksu, elektroniniu paštu. Gavimo data bus laikoma išsiuntimo diena, o jei siunčiama registruotu laišku – 5 (penkta) darbo diena nuo išsiuntimo dienos. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai),turinčiais vienodą juridinę galią.

- Sutartis turi  priedus, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

  - 1 priedas. Techninė specifikacija;

  - 2 priedas. Ekspertų ir (ar) subteikėjų sąrašas;

  - 3 priedas. Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma.

- Pasirašydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad ją perskaitė, suprato Sutarties sąlygas, turinį, pasekmes ir Sutartis atitinka Šalių išreikštą valią.

- Ši Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

- Laikoma, kad Sutarties priedai vienas kitą paaiškina. Šalys susitaria, kad neaiškumo (aiškinant Sutartį ar iš jos kylančius įsipareigojimus) ar priedų prieštaravimo atveju, Šalys vadovausis 1 Sutarties priedu – technine specifikacija.

- SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

| Teikėjas | Užsakovas |  |
| --- | --- | --- |
| [Teikėjo rekvizitai] | VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |  |
|  | Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r. |  |
|  | Tel. (8 347) 3 78 70, faksas (8 347) 3 70 26 |  |
|  | Įmonės kodas 110057335 PVM mokėtojo kodas LT100573314 - s. LT29 7044 0600 0181 4058 AB SEB bankas Kėdainių filialas, kodas 70440 El. p. info@lzukt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |  |
| [pareigos, vardas, pavardė] [parašas] | [pareigos, vardas, pavardė] [parašas] |  |

| A.V. | A.V. |
| --- | --- |

|  | Paslaugų teikimo sutarties Nr.[sutarties numeris], pasirašytos [sutarties data] 1 priedas |
| --- | --- |

Techninė specifikacija (II pirkimo dalies)

[Nurodoma techninė specifikacija]

|  | Paslaugų teikimo sutarties Nr.[sutarties numeris], pasirašytos [sutarties data] 2 priedas |
| --- | --- |

Ekspertų ir (ar) subteikėjų sąrašas

[Nurodoma . Ekspertų ir (ar) subteikėjų sąrašas ir veiklos, už kurių atlikimą jie yra atsakingi]

|  | Paslaugų teikimo sutarties Nr.[sutarties numeris], pasirašytos [sutarties data] 3 priedas |
| --- | --- |

(FORMA)

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

prie  [sutarties data] Paslaugų teikimo sutarties Nr. [sutarties numeris]

20... m. [mėnuo] [diena] d., Nr. [numeris]

[vieta]

[Teikėjo pavadinimas], į. k. [įmonės kodas], registruota buveinė adresu [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau vadinama Teikėju, ir VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, į. k. 110057335, registruota buveinė adresu Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r., toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau abu kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi [sutarties data] tarp Šalių sudarytą Paslaugų teikimo sutartimi Nr. [numeris] (toliau – Sutartis), sudaro šį  Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Aktas):

1. Šiuo aktu Teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima šias Paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslauga | Detalesnis aprašymas | Užduoties atlikimo ir (arba) dokumentų pristatymo terminas | Dokumentas, kuris turi būti parengtas ir pristatytas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Užsakovas neturi Teikėjui pretenzijų dėl Paslaugų atlikimo kokybės.

ARBA:

2. Užsakovas, priimdamas Paslaugas, pažymi šiuos Paslaugų trūkumus: ______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Šiuos trūkumus Teikėjas įsipareigoja pašalinti ne vėliau kaip per [terminas skaičiais] [terminas žodžiais] darbo dienas.

(kiekvienu atveju pasirenkama viena iš 2 punkto alternatyvų)

3. Už suteiktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Teikėjui Sutarties III skyriuje numatyta tvarka ir terminais.

4. Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų teikimo metu Teikėjas sukūrė šiuos dokumentus: [dokumentai], Teikėjas šiuo Aktu perduoda Užsakovui nuosavybės teises į šiame punkte išvardintus dokumentus.

5. Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų teikimo metu Teikėjas sukūrė šį (-iuos) intelektinės veiklos rezultatą (-us) (toliau – Kūrinį (-ius)) – [kūrinio rūšis, pavadinimas ir kiti duomenys, identifikuojantys kūrinį], šiuo Aktu Teikėjas perduoda Užsakovui nuosavybės ir visas autorines turtines teises į Kūrinį maksimaliam autorinių Turtinių teisių galiojimo laikotarpiui visoje Lietuvos Respublikos ir visų užsienio valstybių teritorijoje:

- atgaminti Kūrinį, įskaitant atskirus jo elementus, informaciją, projektinę medžiagą ir dizainą, visomis formomis ir būdais, tarp jų spausdintine ir elektronine forma;

- išleisti Kūrinį bet kokia forma ar būdu;

- adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti Kūrinį;

- versti Kūrinį ar atskiras jo dalis sudarančią informaciją į užsienio kalbas;

- viešai rodyti, demonstruoti, skelbti Kūrinį, jo kopijas ar atskirus jo elementus, projektinę medžiagą ir dizainą Lietuvoje ir bet kuriose užsienio valstybėse, įskaitant Kūrinio rodymą parodose, mugėse ir pan.;

- platinti Kūrinio originalą ir jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lietuvoje ir bet kuriose užsienio valstybėse taip pat importuojant, eksportuojant;

- transliuoti, viešai skelbti, viešai atlikti ir pateikti Kūrinį ar atskirus jo elementus, projektinę medžiagą ir dizainą kompiuterių tinklais ir bet kokiais kitais būdais ir priemonėmis, tame tarpe talpinti internete ir elektroninėse duomenų bazėse, suteikiant prieigą vartotojams Lietuvoje ir bet kuriose užsienio valstybėse;

- adaptuoti ar kitaip perdirbti Kūrinį ar atskirus jo elementus, projektinę medžiagą ir dizainą savo nuožiūra, taip pat pasitelkiant tam kitus autorius.

(pasirenkama reikalinga 5.1. – 5.8. papunkčių apimtis)

- Šiuo Aktu Teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad Kūrinys yra originalus ir nepažeidžia jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ar asmeninių neturtinių teisių. Teikėjas sutinka kompensuoti bet kokius nuostolius, kuriuos Užsakovas patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl Kūrinio autorystės ar nuosavybės santykių pažeidimų.

(akto 5-6 punktai  naudojami pagal poreikį; nesant poreikio jų naudoti, atitinkamai keičiama po jų einančių punktų numeracija)

- Pasirašydamos šį Aktą, Šalys patvirtina, kad jį perskaitė, suprato Akto turinį ir sąlygas, Aktas atitinka Šalių išreikštą valią.

- Šis Aktas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

| Teikėjas | Užsakovas |  |
| --- | --- | --- |
| [Teikėjo rekvizitai] | VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba |  |
|  | Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r. |  |
|  | Tel. (8 347) 3 78 70, faksas (8 347) 3 70 26 |  |
|  | Įmonės kodas 110057335 PVM mokėtojo kodas LT100573314 - s. LT29 7044 0600 0181 4058 AB SEB bankas Kėdainių filialas, kodas 70440 El. p. info@lzukt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |  |
| [pareigos, vardas, pavardė] [parašas] | [pareigos, vardas, pavardė] [parašas] |  |
| A.V. | A.V. |