LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

PASIŪLYMAS KEISTI 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ

2019 m. birželio 21 d.

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 3 priedas

1. Pakeisti Veiksmų programos 3 priedą „Didelės apimties projektų sąrašas“ (pridedama).

Veiksmų programos pakeitimo pagrindimas

TEISINIS PAGRINDAS 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 96 straipsnis.

PAKEITIMO PAGRINDIMAS*: 1. Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba. Veiksmų programos 3 priedo „Didelės apimties projektų sąrašas“pakeitimas siūlomas įvertinus esamą didelės apimties projektų įgyvendinimo situaciją. Dėl pasikeitimų techniniuose projektuose keičiami projektų „Didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus mieste“, „Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste“ ir „Geležinkelių ruožų Kaišiadorys–Radviliškis ir Radviliškis–Klaipėda elektrifikavimas“ terminai, nustatyti minėtame priede. Taip pat įvertinus projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas“ parengtumą bei riziką, kad projektas nebus įgyvendintas laiku, t. y. iki finansinio laikotarpio pabaigos (2023 m. gruodžio 31 d.), siūloma jo atsisakyti. Informuojame, kad šis pakeitimas nereikalauja Europos Komisijos (toliau – EK) sprendimo, už jį yra atsakinga valstybė narė (Bendrųjų nuostatų reglamento (1303/2013) 96 straipsnio 10 punktas). Valstybės narės pareiga yra informuoti EK apie priimtą sprendimą, kuriuo iš dalies keičiami į EK sprendimo taikymo sritį nepatenkantys veiksmų programos aspektai (96 str. 11 punktas). 2. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų. Šio pakeitimo indėlis neutralus. 3. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos tikslų ir prioritetų. Šio pakeitimo indėlis neutralus. 4. Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui. Šis pakeitimas neturės įtakos Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano vykdymui. 5. Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui pagal Veiksmų programos prioritetus), išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas Veiksmų programoje. Šis pakeitimas neturės poveikio Veiksmų programos finansavimo planui ir išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas. 6. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui. Šis pakeitimas neturės poveikio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir ES lėšų naudojimo planui. 7. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Šis pakeitimas neturės poveikio ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui VP prioritetams įgyvendinti. 8. Siūlomo pakeitimo poveikio analizė (nurodoma esama situacija, numatomas (-i) pokytis (-čiai) ir tikėtinas jo (jų) poveikis). Šis pakeitimas neturės poveikio nei Programos, nei Partnerystės sutartyje numatytų tikslų ir rodiklių pasiekimui, nes didelės apimties projektų, kurių įgyvendinimo terminai pavėlinti, įgyvendinimo rizikos valdomos, siekiant užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinti iki laikotarpio pab. Lėšos, skirtos „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas“ perskirstytos kitiems projektams, kurie prisidės prie Programos tikslų ir rodiklių įgyvendinimo.

* Esant siūlymui pakeitimo projektą teikti skubos tvarka, pakeitimo pagrindimo dokumentai pateikiami ir anglų kalba.