**LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA**

**2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS**

**PRIEMONĖ** NR. **04.3.2-LVPA-K-102 „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ**

**MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“**

1. Priemonės aprašymas

|  |
| --- |
| 1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. |
| 1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie Veiksmų programos 4.3.2. konkretaus uždavinio „Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“įgyvendinimo. |
| 1.3. Remiamos veiklos:  1.3.1. šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius;  1.3.2. šilumos tiekimo tinklų plėtra. |
| 1.4. Galimi pareiškėjai: šilumos tiekėjai. |

2. Priemonės finansavimo forma

|  |
| --- |
| Negrąžinamoji subsidija. |

3. Projektų atrankos būdas

|  |
| --- |
| Projektų konkursas. |

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

|  |
| --- |
| Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra. |

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

|  |
| --- |
| Papildomi reikalavimai netaikomi. |

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
| R.S.318 | „Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai šilumos tinkluose“ | tūkst. tne | 123 | 113 |
| P.S.318 | „Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė“ | asmenys | 160 000 | 660 000 |
| P.S.319 | „Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“ | km | 150 | 600 |
| P.N.101 | „Naujai nutiesti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“ | km | 0 | 8 |
| P.N.102 | „Transportavimo bei paskirstymo nuostolių sumažėjimas modernizuotuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose“ | MWh | 17 000 | 138 000 |
| P.N.109 | „Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungti nauji šilumos vartotojai“ | skaičius | 0 | 500 |

7. Priemonės finansavimo šaltiniai, eurais

| Projektams skiriamas finansavimas | | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES struktūrinių fondų  lėšos – iki | Nacionalinės lėšos | | | | | |
| Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki | Projektų vykdytojų lėšos | | | | |
| Iš viso – ne mažiau kaip | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Kitos viešosios lėšos | Privačios lėšos |
| 1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | | | | | | |
| 69 508 805 | 0 | 69 508 805 | 0 | 0 | 0 | 69 508 805 |
| 2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Iš viso | | | | | | |
| 69 508 805 | 0 | 69 508 805 | 0 | 0 | 0 | 69 508 805 |